АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» июня 2025 г. № 95-н

Киселевский городской округ

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса на 2014-2073 годы на территории

Киселевского городского округа на 2026-2028 годы

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.06.2014 № 224 «Об утверждении порядка утверждения краткосрочных планов (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»:

1.Утвердить перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса на 2014-2073 годы на территории Киселевского городского округа на 2026-2028 годы, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса на 2014-2073 годы на территории Киселевского городского округа на 2026-2028 годы, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Киселевск официальный» и разместить на официальном сайте администрации Киселевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы Киселевского городского округа (по ЖКХ и благоустройству) М.А. Дейно.

Глава Киселевского

городского круга                                                                К.Н. Балаганский

«Приложение №1

к постановлению администрации

Киселевского городского округа

от «30» июня 2025 г. № 95-н

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

в рамках реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса на 2014-2073 годы на территории

Киселевского городского округа на 2026 - 2028 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв. м | руб./ кв. м |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Киселевскому городскому округу на 2026-2028 годы |  | XX | XX | XX | XX | XX | 791 523,50 | 710 231,78 | 31 122 | 2 841 302 529,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 302 529,42 | 4 000,53 | 4 000,53 | XX |
| Итого по Киселевскому городскому округу на 2026 год |  | XX | XX | XX | XX | XX | 118 542,60 | 107 656,96 | 4 893 | 449 638 232,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 638 232,98 | 4 176,58 | 4 176,58 | XX |
| 1 | г. Киселевск, пер. 1-ое Мая, д.2а | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 371,70 | 1 230,40 | 59 | 5 015 502,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015 502,54 | 4 076,32 | 4 076,32 | 31.12.2026 |
| 2 | г. Киселевск, пер. 1-ое Мая, д.2б | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 376,80 | 1 332,40 | 68 | 6 831 936,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 831 936,30 | 5 127,54 | 5 127,54 | 31.12.2026 |
| 3 | г. Киселевск, пер. 1-ое Мая, д.4а | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 406,10 | 1 247,50 | 53 | 6 977 328,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 977 328,33 | 5 593,05 | 5 593,05 | 31.12.2026 |
| 4 | г. Киселевск, проезд Прогрессивный, д.5 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 376,70 | 1 219,70 | 59 | 4 795 115,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 795 115,59 | 3 931,39 | 3 931,39 | 31.12.2026 |
| 5 | г. Киселевск, проезд Прогрессивный, д.6 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 167,30 | 2 022,00 | 108 | 7 550 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 550 804,49 | 3 734,32 | 3 734,32 | 31.12.2026 |
| 6 | г. Киселевск, проезд Прогрессивный, д.8 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 158,30 | 2 009,60 | 106 | 7 533 750,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 533 750,23 | 3 748,88 | 3 748,88 | 31.12.2026 |
| 7 | г. Киселевск, просп. Комсомольский, д.1 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 358,20 | 1 246,80 | 70 | 8 461 214,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 461 214,94 | 6 786,34 | 6 786,34 | 31.12.2026 |
| 8 | г. Киселевск, просп. Комсомольский, д.3 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 381,30 | 1 250,00 | 70 | 8 605 121,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 605 121,63 | 6 884,10 | 6 884,10 | 31.12.2026 |
| 9 | г. Киселевск, просп. Комсомольский, д.5 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 153,00 | 2 013,00 | 106 | 13 412 601,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 412 601,80 | 6 662,99 | 6 662,99 | 31.12.2026 |
| 10 | г. Киселевск, просп. Комсомольский, д.7 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 155,70 | 2 014,90 | 92 | 13 429 422,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 429 422,06 | 6 665,06 | 6 665,06 | 31.12.2026 |
| 11 | г. Киселевск, просп. Комсомольский, д.9 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 361,90 | 1 170,10 | 53 | 8 484 264,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 484 264,93 | 7 250,89 | 7 250,89 | 31.12.2026 |
| 12 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.5 | 1996 |  | панель | 5 | 6 | 5 291,30 | 4 745,90 | 174 | 13 027 463,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 027 463,21 | 2 744,99 | 2 744,99 | 31.12.2026 |
| 13 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.25 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 967,00 | 1 274,80 | 53 | 12 253 872,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 253 872,62 | 9 612,39 | 9 612,39 | 31.12.2026 |
| 14 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.30 | 1960 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 379,30 | 1 277,20 | 68 | 4 914 089,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 914 089,58 | 3 847,55 | 3 847,55 | 31.12.2026 |
| 15 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.32 | 1960 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 399,30 | 1 287,50 | 53 | 4 915 049,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 915 049,58 | 3 817,51 | 3 817,51 | 31.12.2026 |
| 16 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.36 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 377,80 | 1 278,40 | 55 | 4 887 421,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 887 421,96 | 3 823,08 | 3 823,08 | 31.12.2026 |
| 17 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.38 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 373,70 | 1 275,00 | 59 | 4 855 642,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 855 642,86 | 3 808,35 | 3 808,35 | 31.12.2026 |
| 18 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.40 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 404,60 | 1 304,10 | 53 | 4 921 952,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 921 952,88 | 3 774,21 | 3 774,21 | 31.12.2026 |
| 19 | г. Киселевск, ул. Боевая, д.4 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 373,60 | 1 287,20 | 57 | 7 852 047,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 852 047,59 | 6 100,10 | 6 100,10 | 31.12.2026 |
| 20 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.17 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 686,30 | 637,50 | 35 | 4 275 461,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 461,50 | 6 706,61 | 6 706,61 | 31.12.2026 |
| 21 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.19 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 696,10 | 647,40 | 35 | 4 336 512,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 336 512,83 | 6 698,35 | 6 698,35 | 31.12.2026 |
| 22 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.23 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 688,60 | 608,90 | 35 | 4 289 789,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 289 789,87 | 7 045,15 | 7 045,15 | 31.12.2026 |
| 23 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.25 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 689,90 | 640,00 | 35 | 4 297 888,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 297 888,52 | 6 715,45 | 6 715,45 | 31.12.2026 |
| 24 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.27 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 689,20 | 640,60 | 35 | 4 293 527,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 293 527,71 | 6 702,35 | 6 702,35 | 31.12.2026 |
| 25 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.29 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 687,20 | 639,10 | 35 | 4 281 068,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 281 068,26 | 6 698,59 | 6 698,59 | 31.12.2026 |
| 26 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.31 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 684,70 | 610,00 | 35 | 3 285 480,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 480,19 | 5 386,03 | 5 386,03 | 31.12.2026 |
| 27 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.33 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 682,10 | 635,70 | 35 | 4 249 296,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 249 296,65 | 6 684,44 | 6 684,44 | 31.12.2026 |
| 28 | г. Киселевск, ул. Гагарина, д.17а | 1963 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 727,40 | 1 607,30 | 60 | 5 202 572,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 202 572,39 | 3 236,84 | 3 236,84 | 31.12.2026 |
| 29 | г. Киселевск, ул. Гагарина, д.29 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 265,80 | 980,00 | 38 | 7 885 588,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 885 588,18 | 8 046,52 | 8 046,52 | 31.12.2026 |
| 30 | г. Киселевск, ул. Гагарина, д.31 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 416,20 | 1 251,50 | 59 | 1 068 119,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 119,85 | 853,47 | 853,47 | 31.12.2026 |
| 31 | г. Киселевск, ул. Дзержинского, д.30 | 1952 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 512,90 | 1 170,30 | 31 | 7 615 153,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 615 153,32 | 6 507,01 | 6 507,01 | 31.12.2026 |
| 32 | г. Киселевск, ул. Казанская, д.7 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 397,70 | 1 274,80 | 66 | 5 110 569,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 110 569,29 | 4 008,92 | 4 008,92 | 31.12.2026 |
| 33 | г. Киселевск, ул. Коваленко, д.12 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 385,70 | 1 281,50 | 64 | 3 533 880,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 533 880,51 | 2 757,61 | 2 757,61 | 31.12.2026 |
| 34 | г. Киселевск, ул. Культурная, д.26 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 362,40 | 1 256,10 | 55 | 1 658 755,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 755,24 | 1 320,56 | 1 320,56 | 31.12.2026 |
| 35 | г. Киселевск, ул. Культурная, д.28 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 403,90 | 1 266,30 | 45 | 1 709 282,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709 282,51 | 1 349,82 | 1 349,82 | 31.12.2026 |
| 36 | г. Киселевск, ул. Ленина, д.43 | 1960 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 748,30 | 2 578,70 | 114 | 17 121 158,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 121 158,16 | 6 639,45 | 6 639,45 | 31.12.2026 |
| 37 | г. Киселевск, ул. Ленина, д.46 | 1960 |  | кирпич | 3 | 3 | 2 098,20 | 1 987,50 | 62 | 10 411 656,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 411 656,57 | 5 238,57 | 5 238,57 | 31.12.2026 |
| 38 | г. Киселевск, ул. Лутугина, д.24а | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 374,80 | 1 273,00 | 53 | 1 036 895,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 895,33 | 814,53 | 814,53 | 31.12.2026 |
| 39 | г. Киселевск, ул. Лутугина, д.26а | 1960 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 380,70 | 1 282,70 | 45 | 8 601 383,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 601 383,79 | 6 705,69 | 6 705,69 | 31.12.2026 |
| 40 | г. Киселевск, ул. Лутугина, д.28а | 1960 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 345,00 | 1 250,20 | 70 | 1 637 570,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 570,32 | 1 309,85 | 1 309,85 | 31.12.2026 |
| 41 | г. Киселевск, ул. Лутугина, д.47 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 384,30 | 1 285,90 | 41 | 1 685 419,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 419,03 | 1 310,69 | 1 310,69 | 31.12.2026 |
| 42 | г. Киселевск, ул. Матросова, д.27 | 1960 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 382,60 | 1 285,00 | 70 | 1 042 778,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 778,21 | 811,50 | 811,50 | 31.12.2026 |
| 43 | г. Киселевск, ул. Московская, д.20 | 1960 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 360,60 | 1 265,90 | 48 | 5 118 476,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 118 476,93 | 4 043,35 | 4 043,35 | 31.12.2026 |
| 44 | г. Киселевск, ул. Московская, д.22 | 1960 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 388,50 | 1 290,10 | 70 | 2 860 291,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860 291,67 | 2 217,11 | 2 217,11 | 31.12.2026 |
| 45 | г. Киселевск, ул. Московская, д.25 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 409,10 | 1 309,90 | 70 | 5 187 293,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 187 293,99 | 3 960,07 | 3 960,07 | 31.12.2026 |
| 46 | г. Киселевск, ул. Московская, д.28 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 358,70 | 1 045,50 | 62 | 4 967 969,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 967 969,16 | 4 751,76 | 4 751,76 | 31.12.2026 |
| 47 | г. Киселевск, ул. Охотская, д.4 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 370,30 | 1 275,40 | 70 | 4 855 479,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 855 479,66 | 3 807,02 | 3 807,02 | 31.12.2026 |
| 48 | г. Киселевск, ул. Охотская, д.6 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 378,80 | 1 279,50 | 53 | 3 348 987,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 987,64 | 2 617,42 | 2 617,42 | 31.12.2026 |
| 49 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.15 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 690,40 | 642,00 | 33 | 3 103 470,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 470,66 | 4 834,07 | 4 834,07 | 31.12.2026 |
| 50 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.17 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 679,70 | 602,70 | 35 | 3 273 847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273 847,50 | 5 431,97 | 5 431,97 | 31.12.2026 |
| 51 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.18 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 653,20 | 260,00 | 11 | 3 278 271,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278 271,85 | 12 608,74 | 12 608,74 | 31.12.2026 |
| 52 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.19 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 684,20 | 635,40 | 29 | 3 285 456,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 285 456,19 | 5 170,69 | 5 170,69 | 31.12.2026 |
| 53 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.21 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 682,90 | 635,50 | 25 | 3 279 697,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279 697,45 | 5 160,81 | 5 160,81 | 31.12.2026 |
| 54 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.23 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 687,60 | 637,40 | 32 | 3 274 226,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 274 226,70 | 5 136,85 | 5 136,85 | 31.12.2026 |
| 55 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.25 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 370,70 | 1 272,80 | 70 | 4 811 449,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 811 449,86 | 3 780,21 | 3 780,21 | 31.12.2026 |
| 56 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.27 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 358,90 | 1 262,50 | 59 | 8 465 575,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 465 575,75 | 6 705,41 | 6 705,41 | 31.12.2026 |
| 57 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.5 | 1960 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 635,50 | 1 525,30 | 79 | 6 868 698,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 868 698,68 | 4 503,18 | 4 503,18 | 31.12.2026 |
| 58 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.7 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 632,20 | 1 522,90 | 79 | 6 868 540,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 868 540,28 | 4 510,17 | 4 510,17 | 31.12.2026 |
| 59 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.11 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 678,60 | 630,80 | 33 | 3 256 705,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 705,65 | 5 162,82 | 5 162,82 | 31.12.2026 |
| 60 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.13 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 683,80 | 636,10 | 35 | 3 256 955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 955,25 | 5 120,19 | 5 120,19 | 31.12.2026 |
| 61 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.15 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 678,10 | 630,30 | 35 | 3 256 681,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 681,65 | 5 166,88 | 5 166,88 | 31.12.2026 |
| 62 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.19 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 677,00 | 585,30 | 33 | 3 256 628,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 628,85 | 5 564,03 | 5 564,03 | 31.12.2026 |
| 63 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.21 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 679,80 | 637,40 | 35 | 3 256 763,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 763,25 | 5 109,45 | 5 109,45 | 31.12.2026 |
| 64 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.23 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 688,80 | 639,30 | 29 | 3 257 195,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 257 195,25 | 5 094,94 | 5 094,94 | 31.12.2026 |
| 65 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.27 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 375,50 | 1 280,10 | 70 | 4 770 124,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 770 124,60 | 3 726,37 | 3 726,37 | 31.12.2026 |
| 66 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.31 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 371,80 | 1 274,90 | 70 | 4 769 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 769 947,00 | 3 741,43 | 3 741,43 | 31.12.2026 |
| 67 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.33 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 351,70 | 1 247,90 | 44 | 4 760 671,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 760 671,07 | 3 814,95 | 3 814,95 | 31.12.2026 |
| 68 | г. Киселевск, ул. Советская, д.12 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 398,40 | 1 246,20 | 53 | 6 939 119,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 939 119,51 | 5 568,22 | 5 568,22 | 31.12.2026 |
| 69 | г. Киселевск, ул. Советская, д.18 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 376,10 | 1 279,40 | 64 | 1 675 435,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 435,33 | 1 309,55 | 1 309,55 | 31.12.2026 |
| 70 | г. Киселевск, ул. Советская, д.24 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 497,50 | 3 134,76 | 141 | 4 258 291,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 258 291,59 | 1 358,41 | 1 358,41 | 31.12.2026 |
| 71 | г. Киселевск, ул. Советская, д.3 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 353,20 | 1 227,80 | 53 | 1 766 969,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 969,86 | 1 439,13 | 1 439,13 | 31.12.2026 |
| 72 | г. Киселевск, ул. Советская, д.4 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 402,20 | 1 305,80 | 53 | 6 957 975,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 957 975,81 | 5 328,52 | 5 328,52 | 31.12.2026 |
| 73 | г. Киселевск, ул. Советская, д.4а | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 365,80 | 1 268,20 | 53 | 5 087 975,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087 975,35 | 4 011,97 | 4 011,97 | 31.12.2026 |
| 74 | г. Киселевск, ул. Советская, д.5 | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 776,60 | 2 531,80 | 110 | 3 625 604,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 625 604,87 | 1 432,03 | 1 432,03 | 31.12.2026 |
| 75 | г. Киселевск, ул. Советская, д.6 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 343,10 | 1 243,50 | 55 | 1 753 781,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 781,57 | 1 410,36 | 1 410,36 | 31.12.2026 |
| 76 | г. Киселевск, ул. Советская, д.8 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 367,70 | 1 269,30 | 51 | 6 786 780,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 786 780,42 | 5 346,87 | 5 346,87 | 31.12.2026 |
| 77 | г. Киселевск, ул. Советская, д.9 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 400,30 | 1 302,70 | 53 | 5 120 075,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 120 075,96 | 3 930,36 | 3 930,36 | 31.12.2026 |
| 78 | г. Киселевск, ул. Сосновая, д.9 | 1989 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 146,50 | 1 061,00 | 40 | 2 361 774,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 774,87 | 2 225,99 | 2 225,99 | 31.12.2026 |
| 79 | г. Киселевск, ул. Студенческая, д.11 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 403,50 | 1 300,20 | 51 | 4 921 900,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 921 900,08 | 3 785,49 | 3 785,49 | 31.12.2026 |
| 80 | г. Киселевск, ул. Студенческая, д.13 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 398,50 | 1 302,00 | 55 | 4 902 544,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 902 544,48 | 3 765,40 | 3 765,40 | 31.12.2026 |
| 81 | г. Киселевск, ул. Студенческая, д.15 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 369,40 | 1 277,20 | 55 | 4 855 436,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 855 436,46 | 3 801,63 | 3 801,63 | 31.12.2026 |
| 82 | г. Киселевск, ул. Студенческая, д.9 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 397,80 | 1 296,90 | 57 | 4 921 626,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 921 626,48 | 3 794,92 | 3 794,92 | 31.12.2026 |
| 83 | г. Киселевск, ул. Унжакова, д.3 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 410,10 | 1 306,10 | 48 | 6 997 177,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 997 177,07 | 5 357,31 | 5 357,31 | 31.12.2026 |
| 84 | г. Киселевск, ул. Унжакова, д.5 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 462,70 | 1 292,20 | 53 | 7 258 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 258 188,00 | 5 616,92 | 5 616,92 | 31.12.2026 |
| 85 | г. Киселевск, ул. Ускатная, д.35 | 1996 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 623,20 | 2 410,50 | 70 | 5 403 757,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 403 757,38 | 2 241,76 | 2 241,76 | 31.12.2026 |
| Итого по Киселевскому городскому округу на 2027 год |  | X | X | X | X | X | 346 957,60 | 309 141,32 | 13 227 | 1 122 924 183,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 924 183,55 | 3 632,40 | 3 632,40 | X |
| 1 | г. Киселевск, пер. Кирпичный, д.33 | 1968 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 360,20 | 1 265,60 | 70 | 1 656 076,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 076,69 | 1 308,53 | 1 308,53 | 31.12.2027 |
| 2 | г. Киселевск, пер. Кирпичный, д.9 | 1985 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 364,50 | 4 027,70 | 174 | 15 958 417,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 958 417,16 | 3 962,17 | 3 962,17 | 31.12.2027 |
| 3 | г. Киселевск, пер. Мурманский, д.22/2 | 1975 |  | панель | 5 | 6 | 4 882,30 | 4 484,80 | 196 | 30 415 395,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 415 395,16 | 6 781,88 | 6 781,88 | 31.12.2027 |
| 4 | г. Киселевск, просп. Комсомольский, д.11 | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 112,70 | 1 967,60 | 106 | 13 161 543,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 161 543,81 | 6 689,14 | 6 689,14 | 31.12.2027 |
| 5 | г. Киселевск, просп. Комсомольский, д.12 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 479,50 | 3 233,20 | 176 | 21 676 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 676 334,40 | 6 704,30 | 6 704,30 | 31.12.2027 |
| 6 | г. Киселевск, просп. Комсомольский, д.14 | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 414,30 | 3 098,40 | 174 | 21 270 156,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 270 156,21 | 6 864,88 | 6 864,88 | 31.12.2027 |
| 7 | г. Киселевск, ул. 1-ое Мая, д.9/1 | 1970 |  | кирпич | 5 | 1 | 3 534,70 | 2 778,40 | 188 | 12 924 325,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 924 325,15 | 4 651,72 | 4 651,72 | 31.12.2027 |
| 8 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.12 | 1988 |  | панель | 9 | 1 | 3 732,30 | 3 285,10 | 132 | 5 716 106,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 716 106,18 | 1 740,01 | 1 740,01 | 31.12.2027 |
| 9 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.16 | 1986 |  | панель | 5 | 10 | 9 361,00 | 8 519,50 | 328 | 58 316 472,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 316 472,57 | 6 845,06 | 6 845,06 | 31.12.2027 |
| 10 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.18 | 1989 |  | панель | 9 | 1 | 3 738,40 | 3 279,80 | 136 | 6 055 950,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 055 950,64 | 1 846,44 | 1 846,44 | 31.12.2027 |
| 11 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.20 | 1986 |  | панель | 9 | 2 | 3 935,70 | 3 486,10 | 119 | 24 518 335,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 518 335,77 | 7 033,17 | 7 033,17 | 31.12.2027 |
| 12 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.24 | 1985 |  | панель | 5 | 4 | 3 520,00 | 3 127,40 | 132 | 12 870 575,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 870 575,87 | 4 115,42 | 4 115,42 | 31.12.2027 |
| 13 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.27 | 1993 |  | кирпич | 9 | 1 | 3 699,90 | 3 251,20 | 152 | 5 945 808,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 945 808,30 | 1 828,80 | 1 828,80 | 31.12.2027 |
| 14 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.3/2 | 1992 |  | панель | 9 | 2 | 5 336,00 | 4 913,70 | 158 | 7 626 662,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 626 662,75 | 1 552,12 | 1 552,12 | 31.12.2027 |
| 15 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.35 | 1989 |  | панель | 5 | 6 | 4 016,90 | 3 565,50 | 132 | 19 932 600,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 932 600,93 | 5 590,41 | 5 590,41 | 31.12.2027 |
| 16 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.37 | 1992 |  | панель | 9 | 1 | 3 647,20 | 3 367,60 | 110 | 5 582 539,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 582 539,01 | 1 657,72 | 1 657,72 | 31.12.2027 |
| 17 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.40 | 1987 |  | панель | 9 | 1 | 6 796,70 | 6 066,90 | 348 | 13 177 592,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 177 592,92 | 2 172,05 | 2 172,05 | 31.12.2027 |
| 18 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.27 | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 213,70 | 2 069,80 | 61 | 8 094 202,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 094 202,79 | 3 910,62 | 3 910,62 | 31.12.2027 |
| 19 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.29 | 1964 |  | кирпич | 4 | 4 | 2 740,80 | 2 550,10 | 101 | 9 618 715,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 618 715,35 | 3 771,90 | 3 771,90 | 31.12.2027 |
| 20 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.33 | 1965 |  | кирпич | 5 | 2 | 2 758,30 | 2 511,60 | 106 | 7 627 377,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 627 377,06 | 3 036,86 | 3 036,86 | 31.12.2027 |
| 21 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.35 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 440,20 | 3 287,30 | 158 | 9 506 010,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 506 010,63 | 2 891,74 | 2 891,74 | 31.12.2027 |
| 22 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.39/1 | 1970 |  | панель | 5 | 8 | 6 247,50 | 5 754,80 | 262 | 15 752 767,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 752 767,36 | 2 737,33 | 2 737,33 | 31.12.2027 |
| 23 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.39/2 | 1970 |  | панель | 5 | 4 | 2 988,30 | 2 707,90 | 132 | 7 458 896,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 458 896,61 | 2 754,49 | 2 754,49 | 31.12.2027 |
| 24 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.41 | 1974 |  | панель | 5 | 4 | 3 819,90 | 3 551,90 | 141 | 9 528 391,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 528 391,80 | 2 682,62 | 2 682,62 | 31.12.2027 |
| 25 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.60 | 1981 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 947,10 | 4 551,50 | 216 | 24 548 425,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 548 425,41 | 5 393,48 | 5 393,48 | 31.12.2027 |
| 26 | г. Киселевск, ул. Багратиона, д.19 | 1973 |  | панель | 5 | 4 | 2 996,50 | 2 717,10 | 132 | 10 956 443,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 956 443,35 | 4 032,40 | 4 032,40 | 31.12.2027 |
| 27 | г. Киселевск, ул. Багратиона, д.21 | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 3 867,80 | 3 578,80 | 176 | 14 142 276,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 142 276,52 | 3 951,68 | 3 951,68 | 31.12.2027 |
| 28 | г. Киселевск, ул. Багратиона, д.34 | 1969 |  | кирпич | 5 | 8 | 6 475,80 | 5 874,00 | 282 | 23 678 203,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 678 203,19 | 4 031,02 | 4 031,02 | 31.12.2027 |
| 29 | г. Киселевск, ул. Багратиона, д.37 | 1983 |  | панель | 5 | 6 | 5 701,50 | 5 196,50 | 198 | 20 847 042,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 847 042,14 | 4 011,75 | 4 011,75 | 31.12.2027 |
| 30 | г. Киселевск, ул. Боевая, д.20/2 | 1985 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 540,70 | 4 093,40 | 174 | 22 531 793,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 531 793,43 | 5 504,42 | 5 504,42 | 31.12.2027 |
| 31 | г. Киселевск, ул. Боевая, д.22 | 1974 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 648,90 | 3 371,90 | 154 | 18 106 516,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 106 516,85 | 5 369,83 | 5 369,83 | 31.12.2027 |
| 32 | г. Киселевск, ул. Большая Дачная, д.65 | 1983 |  | кирпич | 5 | 1 | 3 847,40 | 2 675,90 | 185 | 14 067 685,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 067 685,68 | 5 257,18 | 5 257,18 | 31.12.2027 |
| 33 | г. Киселевск, ул. Большая Дачная, д.67 | 1981 |  | кирпич | 5 | 3 | 3 847,40 | 2 717,50 | 185 | 14 067 685,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 067 685,68 | 5 176,70 | 5 176,70 | 31.12.2027 |
| 34 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.16 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 405,40 | 3 126,80 | 174 | 21 214 711,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 214 711,64 | 6 784,80 | 6 784,80 | 31.12.2027 |
| 35 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.18 | 1968 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 445,30 | 3 201,40 | 176 | 21 463 277,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 463 277,74 | 6 704,34 | 6 704,34 | 31.12.2027 |
| 36 | г. Киселевск, ул. Веселая, д.39 | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 685,40 | 635,40 | 35 | 834 491,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 491,22 | 1 313,33 | 1 313,33 | 31.12.2027 |
| 37 | г. Киселевск, ул. Веселая, д.43 | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 666,70 | 618,70 | 35 | 811 723,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 723,52 | 1 311,98 | 1 311,98 | 31.12.2027 |
| 38 | г. Киселевск, ул. Веселая, д.45 | 1966 |  | панель | 2 | 2 | 673,10 | 623,80 | 35 | 819 515,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 515,67 | 1 313,75 | 1 313,75 | 31.12.2027 |
| 39 | г. Киселевск, ул. Веселая, д.47 | 1974 |  | кирпич | 2 | 3 | 943,70 | 602,40 | 24 | 6 613 585,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 613 585,06 | 10 978,73 | 10 978,73 | 31.12.2027 |
| 40 | г. Киселевск, ул. Веселая, д.51 | 1977 |  | панель | 2 | 3 | 950,00 | 864,00 | 40 | 1 156 648,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 648,18 | 1 338,71 | 1 338,71 | 31.12.2027 |
| 41 | г. Киселевск, ул. Весенняя, д.1 | 1988 |  | панель | 9 | 5 | 11 038,00 | 9 647,50 | 326 | 13 721 813,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 721 813,55 | 1 422,32 | 1 422,32 | 31.12.2027 |
| 42 | г. Киселевск, ул. Весенняя, д.10 | 1981 |  | панель | 9 | 4 | 7 939,80 | 7 008,10 | 233 | 9 718 328,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 718 328,38 | 1 386,73 | 1 386,73 | 31.12.2027 |
| 43 | г. Киселевск, ул. Весенняя, д.12 | 1982 |  | панель | 9 | 2 | 3 955,50 | 3 468,60 | 119 | 4 970 751,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970 751,41 | 1 433,07 | 1 433,07 | 31.12.2027 |
| 44 | г. Киселевск, ул. Весенняя, д.13 | 1987 |  | панель | 9 | 2 | 4 376,00 | 3 908,60 | 117 | 5 501 621,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 501 621,11 | 1 407,57 | 1 407,57 | 31.12.2027 |
| 45 | г. Киселевск, ул. Весенняя, д.31 | 1991 |  | панель | 9 | 2 | 3 989,40 | 3 491,90 | 119 | 5 849 780,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 849 780,10 | 1 675,24 | 1 675,24 | 31.12.2027 |
| 46 | г. Киселевск, ул. Гагарина, д.41 | 1991 |  | кирпич | 3 | 3 | 2 245,00 | 2 088,10 | 66 | 8 208 648,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 208 648,53 | 3 931,16 | 3 931,16 | 31.12.2027 |
| 47 | г. Киселевск, ул. Гормашевская, д.5 | 1975 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 279,80 | 1 149,00 | 79 | 1 558 187,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 187,73 | 1 356,13 | 1 356,13 | 31.12.2027 |
| 48 | г. Киселевск, ул. Киселевская, д.50 | 1971 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 906,30 | 1 761,90 | 84 | 6 542 338,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 542 338,87 | 3 713,23 | 3 713,23 | 31.12.2027 |
| 49 | г. Киселевск, ул. Красина, д.2 | 1965 |  | кирпич | 5 | 8 | 6 074,00 | 5 917,50 | 273 | 20 845 704,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 845 704,39 | 3 522,72 | 3 522,72 | 31.12.2027 |
| 50 | г. Киселевск, ул. Краснобродская, д.1 | 1983 |  | панель | 5 | 2 | 6 109,50 | 4 417,70 | 191 | 38 060 515,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 060 515,88 | 8 615,46 | 8 615,46 | 31.12.2027 |
| 51 | г. Киселевск, ул. Краснобродская, д.2 | 1982 |  | панель | 5 | 2 | 2 485,20 | 2 181,70 | 77 | 15 482 117,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 482 117,04 | 7 096,35 | 7 096,35 | 31.12.2027 |
| 52 | г. Киселевск, ул. Краснобродская, д.2а | 1982 |  | панель | 5 | 2 | 2 416,30 | 2 173,80 | 53 | 15 052 888,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 052 888,87 | 6 924,69 | 6 924,69 | 31.12.2027 |
| 53 | г. Киселевск, ул. Краснобродская, д.4 | 1981 |  | панель | 5 | 2 | 4 619,80 | 4 113,00 | 191 | 28 780 091,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 780 091,87 | 6 997,35 | 6 997,35 | 31.12.2027 |
| 54 | г. Киселевск, ул. Культурная, д.11 | 1968 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 622,80 | 3 382,50 | 176 | 12 433 292,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 433 292,37 | 3 675,77 | 3 675,77 | 31.12.2027 |
| 55 | г. Киселевск, ул. Культурная, д.9 | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 454,60 | 3 205,80 | 106 | 9 856 600,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 856 600,48 | 3 074,61 | 3 074,61 | 31.12.2027 |
| 56 | г. Киселевск, ул. Л.Толстого, д.1 | 1965 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 166,50 | 1 046,10 | 55 | 4 003 377,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003 377,37 | 3 826,95 | 3 826,95 | 31.12.2027 |
| 57 | г. Киселевск, ул. Л.Толстого, д.3 | 1965 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 217,80 | 1 037,10 | 53 | 4 179 436,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 179 436,75 | 4 029,93 | 4 029,93 | 31.12.2027 |
| 58 | г. Киселевск, ул. Л.Толстого, д.5 | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 157,70 | 1 071,70 | 55 | 3 973 176,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 973 176,16 | 3 707,36 | 3 707,36 | 31.12.2027 |
| 59 | г. Киселевск, ул. Л.Толстого, д.9 | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 174,70 | 1 081,52 | 59 | 4 031 519,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 031 519,42 | 3 727,64 | 3 727,64 | 31.12.2027 |
| 60 | г. Киселевск, ул. Ленина, д.55 | 1966 |  | кирпич | 5 | 3 | 2 652,00 | 2 469,00 | 128 | 7 997 937,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 997 937,81 | 3 239,34 | 3 239,34 | 31.12.2027 |
| 61 | г. Киселевск, ул. Майкопская, д.2 | 1979 |  | кирпич | 5 | 8 | 6 516,70 | 5 893,00 | 264 | 23 827 750,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 827 750,51 | 4 043,40 | 4 043,40 | 31.12.2027 |
| 62 | г. Киселевск, ул. Мира, д.16 | 1994 |  | панель | 9 | 4 | 7 574,00 | 6 663,20 | 231 | 11 681 035,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 681 035,28 | 1 753,07 | 1 753,07 | 31.12.2027 |
| 63 | г. Киселевск, ул. Мира, д.36 | 1990 |  | панель | 9 | 3 | 6 382,10 | 5 591,10 | 196 | 9 187 201,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 187 201,35 | 1 643,18 | 1 643,18 | 31.12.2027 |
| 64 | г. Киселевск, ул. Мира, д.38 | 1990 |  | панель | 9 | 2 | 4 568,50 | 4 014,20 | 139 | 6 059 576,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 059 576,59 | 1 509,54 | 1 509,54 | 31.12.2027 |
| 65 | г. Киселевск, ул. Мира, д.42 | 1989 |  | панель | 9 | 3 | 6 445,70 | 5 524,20 | 198 | 8 798 185,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 798 185,16 | 1 592,66 | 1 592,66 | 31.12.2027 |
| 66 | г. Киселевск, ул. Мира, д.44 | 1992 |  | панель | 9 | 2 | 3 904,80 | 3 427,40 | 119 | 3 121 049,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 121 049,52 | 910,62 | 910,62 | 31.12.2027 |
| 67 | г. Киселевск, ул. Мира, д.48 | 1990 |  | панель | 9 | 4 | 8 025,30 | 7 014,80 | 231 | 11 241 812,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 241 812,89 | 1 602,58 | 1 602,58 | 31.12.2027 |
| 68 | г. Киселевск, ул. Новостройка, д.13а | 1998 |  | панель | 5 | 6 | 5 367,00 | 4 871,00 | 198 | 13 146 091,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 146 091,64 | 2 698,85 | 2 698,85 | 31.12.2027 |
| 69 | г. Киселевск, ул. Промышленная, д.6 | 1971 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 854,50 | 1 798,90 | 70 | 9 202 372,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 202 372,08 | 5 115,56 | 5 115,56 | 31.12.2027 |
| 70 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.32 | 1967 |  | кирпич | 2 | 1 | 419,80 | 377,60 | 16 | 2 615 239,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 239,31 | 6 925,95 | 6 925,95 | 31.12.2027 |
| 71 | г. Киселевск, ул. Седова, д.2 | 1967 |  | кирпич | 5 | 8 | 6 600,70 | 6 054,00 | 273 | 22 653 315,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 653 315,93 | 3 741,88 | 3 741,88 | 31.12.2027 |
| 72 | г. Киселевск, ул. Советская, д.2а | 1964 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 728,70 | 1 691,10 | 70 | 8 578 129,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 578 129,21 | 5 072,51 | 5 072,51 | 31.12.2027 |
| 73 | г. Киселевск, ул. Советская, д.5а | 1970 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 786,90 | 1 639,30 | 79 | 8 866 928,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 866 928,37 | 5 408,97 | 5 408,97 | 31.12.2027 |
| 74 | г. Киселевск, ул. Сосновая, д.7 | 1979 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 050,70 | 961,00 | 40 | 2 164 428,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 428,13 | 2 252,27 | 2 252,27 | 31.12.2027 |
| 75 | г. Киселевск, ул. Сосновая, д.8 | 1980 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 051,80 | 962,90 | 40 | 2 166 694,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 694,12 | 2 250,18 | 2 250,18 | 31.12.2027 |
| 76 | г. Киселевск, ул. Студенческая, д.1/1 | 1973 |  | панель | 5 | 8 | 5 902,40 | 5 766,50 | 262 | 12 158 866,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 158 866,09 | 2 108,53 | 2 108,53 | 31.12.2027 |
| 77 | г. Киселевск, ул. Томская, д.17 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 408,80 | 3 085,50 | 112 | 10 012 313,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 012 313,58 | 3 244,96 | 3 244,96 | 31.12.2027 |
| 78 | г. Киселевск, ул. Томская, д.18 | 1975 |  | панель | 5 | 1 | 4 935,40 | 3 894,30 | 185 | 12 994 486,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 994 486,51 | 3 336,80 | 3 336,80 | 31.12.2027 |
| 79 | г. Киселевск, ул. Томская, д.19 | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 3 896,70 | 3 616,70 | 176 | 24 275 376,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 275 376,42 | 6 712,02 | 6 712,02 | 31.12.2027 |
| 80 | г. Киселевск, ул. Томская, д.21 | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 3 892,20 | 3 611,60 | 134 | 10 018 894,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 018 894,52 | 2 774,09 | 2 774,09 | 31.12.2027 |
| 81 | г. Киселевск, ул. Томская, д.25 | 1967 |  | панель | 5 | 4 | 3 727,60 | 2 871,20 | 141 | 23 221 929,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 221 929,62 | 8 087,88 | 8 087,88 | 31.12.2027 |
| 82 | г. Киселевск, ул. Тульская, д.23 | 1966 |  | панель | 5 | 4 | 3 870,30 | 3 590,00 | 123 | 9 635 531,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 635 531,26 | 2 683,99 | 2 683,99 | 31.12.2027 |
| 83 | г. Киселевск, ул. Унжакова, д.16 | 1976 |  | панель | 5 | 2 | 1 809,00 | 1 676,10 | 88 | 8 976 592,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 976 592,66 | 5 355,64 | 5 355,64 | 31.12.2027 |
| 84 | г. Киселевск, ул. Унжакова, д.19 | 1978 |  | панель | 5 | 3 | 3 185,10 | 2 848,30 | 110 | 15 805 055,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 805 055,45 | 5 548,94 | 5 548,94 | 31.12.2027 |
| 85 | г. Киселевск, ул. Унжакова, д.8 | 1965 |  | кирпич | 5 | 3 | 2 713,00 | 2 534,60 | 119 | 8 691 493,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 691 493,60 | 3 429,14 | 3 429,14 | 31.12.2027 |
| 86 | г. Киселевск, ул. Ускатная, д.13 | 1981 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 034,40 | 945,70 | 40 | 2 130 850,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 850,35 | 2 253,20 | 2 253,20 | 31.12.2027 |
| 87 | г. Киселевск, ул. Ускатная, д.23 | 1986 |  | кирпич | 2 | 3 | 2 020,00 | 942,70 | 40 | 4 161 173,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 161 173,34 | 4 414,10 | 4 414,10 | 31.12.2027 |
| 88 | г. Киселевск, ул. Утренняя, д.6 | 1987 |  | панель | 9 | 4 | 8 438,50 | 7 386,90 | 253 | 11 379 357,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 379 357,73 | 1 540,48 | 1 540,48 | 31.12.2027 |
| 89 | г. Киселевск, ул. Фадеева, д.10в | 1988 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 191,00 | 2 915,50 | 139 | 9 005 053,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 005 053,47 | 3 088,68 | 3 088,68 | 31.12.2027 |
| 90 | г. Киселевск, ул. Черноморская, д.21 | 1972 |  | панель | 5 | 4 | 2 980,30 | 2 704,30 | 132 | 10 897 209,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 897 209,45 | 4 029,59 | 4 029,59 | 31.12.2027 |
| 91 | г. Киселевск, ул. Черноморская, д.21/2 | 1972 |  | панель | 5 | 6 | 4 846,30 | 4 429,40 | 198 | 17 720 077,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 720 077,23 | 4 000,56 | 4 000,56 | 31.12.2027 |
| 92 | г. Киселевск, ул. Чумова, д.27 | 1974 |  | кирпич | 9 | 1 | 2 584,00 | 2 309,60 | 119 | 3 663 518,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 663 518,53 | 1 586,21 | 1 586,21 | 31.12.2027 |
| 93 | г. Киселевск, ул. Чумова, д.31 | 1975 |  | кирпич | 9 | 1 | 2 581,00 | 2 306,60 | 119 | 3 847 185,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 847 185,16 | 1 667,90 | 1 667,90 | 31.12.2027 |
| Итого по Киселевскому городскому округу на 2028 год |  | X | X | X | X | X | 326 023,30 | 293 433,50 | 13 002 | 1 268 740 112,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 740 112,89 | 4 323,77 | 4 323,77 | X |
| 1 | г. Киселевск, пер. Кирпичный, д.27 | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 386,80 | 1 286,80 | 53 | 6 881 558,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 881 558,16 | 5 347,81 | 5 347,81 | 31.12.2028 |
| 2 | г. Киселевск, пер. Кирпичный, д.29 | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 383,50 | 1 284,00 | 70 | 1 684 445,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 445,01 | 1 311,87 | 1 311,87 | 31.12.2028 |
| 3 | г. Киселевск, пер. Мурманский, д.16 | 1972 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 618,10 | 3 346,40 | 154 | 4 405 125,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405 125,03 | 1 316,38 | 1 316,38 | 31.12.2028 |
| 4 | г. Киселевск, проезд Строителей, д.2 | 1974 |  | панель | 5 | 6 | 5 439,10 | 4 408,50 | 191 | 11 204 474,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 204 474,20 | 2 541,56 | 2 541,56 | 31.12.2028 |
| 5 | г. Киселевск, проезд Строителей, д.3 | 1976 |  | панель | 5 | 5 | 4 969,30 | 4 525,60 | 176 | 18 169 816,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 169 816,10 | 4 014,90 | 4 014,90 | 31.12.2028 |
| 6 | г. Киселевск, проезд Строителей, д.7 | 1980 |  | панель | 5 | 7 | 6 910,70 | 6 224,60 | 242 | 25 268 377,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 268 377,47 | 4 059,44 | 4 059,44 | 31.12.2028 |
| 7 | г. Киселевск, проезд Строителей, д.9 | 1977 |  | панель | 5 | 6 | 5 723,10 | 5 216,10 | 196 | 20 926 020,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 926 020,67 | 4 011,81 | 4 011,81 | 31.12.2028 |
| 8 | г. Киселевск, ул. 1-ое Мая, д.13 | 1986 |  | панель | 5 | 7 | 6 859,00 | 6 175,10 | 240 | 25 079 340,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 079 340,88 | 4 061,37 | 4 061,37 | 31.12.2028 |
| 9 | г. Киселевск, ул. 1-ое Мая, д.15 | 1987 |  | панель | 5 | 6 | 5 376,00 | 4 879,50 | 198 | 19 656 879,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 656 879,51 | 4 028,46 | 4 028,46 | 31.12.2028 |
| 10 | г. Киселевск, ул. 1-ое Мая, д.3 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 595,20 | 3 323,10 | 154 | 7 026 415,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 026 415,27 | 2 114,42 | 2 114,42 | 31.12.2028 |
| 11 | г. Киселевск, ул. 1-ое Мая, д.3а | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 571,40 | 3 345,20 | 140 | 10 192 657,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 192 657,48 | 3 046,95 | 3 046,95 | 31.12.2028 |
| 12 | г. Киселевск, ул. 1-ое Мая, д.5 | 1976 |  | панель | 5 | 4 | 3 670,50 | 3 330,50 | 132 | 13 420 866,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 420 866,12 | 4 029,69 | 4 029,69 | 31.12.2028 |
| 13 | г. Киселевск, ул. 1-ое Мая, д.9/2 | 1980 |  | кирпич | 5 | 3 | 3 491,70 | 3 301,20 | 319 | 12 767 099,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 767 099,37 | 3 867,41 | 3 867,41 | 31.12.2028 |
| 14 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.11 | 1991 |  | кирпич | 5 | 6 | 3 953,20 | 3 527,80 | 132 | 24 627 355,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 627 355,99 | 6 980,94 | 6 980,94 | 31.12.2028 |
| 15 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.11а | 1993 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 262,90 | 2 959,70 | 99 | 20 326 975,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 326 975,58 | 6 867,92 | 6 867,92 | 31.12.2028 |
| 16 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.13 | 1991 |  | кирпич | 9 | 1 | 4 021,20 | 3 801,10 | 150 | 25 050 977,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 050 977,41 | 6 590,45 | 6 590,45 | 31.12.2028 |
| 17 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.14 | 1986 |  | панель | 9 | 2 | 3 987,90 | 3 525,30 | 119 | 24 843 527,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 843 527,51 | 7 047,21 | 7 047,21 | 31.12.2028 |
| 18 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.17 | 1991 |  | панель | 5 | 4 | 3 576,90 | 3 244,40 | 132 | 22 283 109,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 283 109,79 | 6 868,18 | 6 868,18 | 31.12.2028 |
| 19 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.19 | 1989 |  | панель | 5 | 6 | 6 479,00 | 5 773,90 | 211 | 40 362 399,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 362 399,94 | 6 990,49 | 6 990,49 | 31.12.2028 |
| 20 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.26 | 1985 |  | панель | 5 | 4 | 3 712,00 | 3 286,00 | 132 | 13 572 607,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 572 607,28 | 4 130,43 | 4 130,43 | 31.12.2028 |
| 21 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.28 | 1989 |  | кирпич | 9 | 1 | 3 715,80 | 3 244,80 | 136 | 21 241 000,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 241 000,60 | 6 546,17 | 6 546,17 | 31.12.2028 |
| 22 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.29 | 1989 |  | панель | 5 | 4 | 3 610,20 | 3 211,50 | 123 | 9 334 846,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 334 846,19 | 2 906,69 | 2 906,69 | 31.12.2028 |
| 23 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.31 | 1988 |  | панель | 5 | 6 | 6 253,40 | 5 509,50 | 211 | 16 679 048,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 679 048,83 | 3 027,33 | 3 027,33 | 31.12.2028 |
| 24 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.33 | 1991 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 293,10 | 2 951,80 | 117 | 12 040 935,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 040 935,63 | 4 079,18 | 4 079,18 | 31.12.2028 |
| 25 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.39 | 1988 |  | панель | 5 | 4 | 3 555,00 | 3 159,60 | 119 | 9 368 415,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 368 415,43 | 2 965,06 | 2 965,06 | 31.12.2028 |
| 26 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.41/2 | 1970 |  | панель | 3 | 4 | 3 009,70 | 2 729,70 | 132 | 14 934 688,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 934 688,19 | 5 471,18 | 5 471,18 | 31.12.2028 |
| 27 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.43 | 1971 |  | панель | 5 | 4 | 3 800,30 | 3 509,70 | 141 | 9 542 411,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 542 411,03 | 2 718,87 | 2 718,87 | 31.12.2028 |
| 28 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.43/2 | 1970 |  | панель | 5 | 4 | 3 006,90 | 2 731,10 | 132 | 7 528 771,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 528 771,80 | 2 756,68 | 2 756,68 | 31.12.2028 |
| 29 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.43/3 | 1970 |  | панель | 5 | 4 | 2 985,80 | 2 705,80 | 132 | 7 461 269,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 461 269,95 | 2 757,51 | 2 757,51 | 31.12.2028 |
| 30 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.45 | 1970 |  | панель | 5 | 8 | 6 326,60 | 5 766,40 | 262 | 15 750 746,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 750 746,36 | 2 731,47 | 2 731,47 | 31.12.2028 |
| 31 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.48 | 1981 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 973,00 | 3 676,30 | 143 | 14 526 931,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 526 931,23 | 3 951,51 | 3 951,51 | 31.12.2028 |
| 32 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.56 | 1982 |  | кирпич | 5 | 6 | 5 026,60 | 4 627,60 | 220 | 24 942 919,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 942 919,12 | 5 390,03 | 5 390,03 | 31.12.2028 |
| 33 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.58 | 1983 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 915,20 | 4 510,30 | 220 | 17 972 004,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 972 004,13 | 3 984,66 | 3 984,66 | 31.12.2028 |
| 34 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.62 | 1980 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 925,10 | 4 516,40 | 220 | 18 008 202,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 008 202,62 | 3 987,29 | 3 987,29 | 31.12.2028 |
| 35 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.64 | 1978 |  | кирпич | 5 | 8 | 6 554,70 | 6 028,20 | 284 | 23 966 694,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 966 694,22 | 3 975,76 | 3 975,76 | 31.12.2028 |
| 36 | г. Киселевск, ул. Багратиона, д.1 | 1992 |  | кирпич | 3 | 2 | 1 501,60 | 1 339,70 | 66 | 1 132 529,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 529,84 | 845,36 | 845,36 | 31.12.2028 |
| 37 | г. Киселевск, ул. Багратиона, д.17 | 1967 |  | панель | 5 | 4 | 3 841,80 | 3 564,00 | 176 | 19 063 722,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 063 722,33 | 5 348,97 | 5 348,97 | 31.12.2028 |
| 38 | г. Киселевск, ул. Багратиона, д.42 | 1976 |  | панель | 5 | 1 | 4 877,00 | 3 835,80 | 180 | 17 832 329,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 832 329,13 | 4 648,92 | 4 648,92 | 31.12.2028 |
| 39 | г. Киселевск, ул. Большая Дачная, д.62 | 1972 |  | кирпич | 5 | 8 | 6 561,80 | 6 014,50 | 209 | 18 421 265,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 421 265,69 | 3 062,81 | 3 062,81 | 31.12.2028 |
| 40 | г. Киселевск, ул. Большая Дачная, д.69 | 1981 |  | кирпич | 5 | 6 | 4 056,20 | 3 591,20 | 152 | 5 296 469,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 296 469,95 | 1 474,85 | 1 474,85 | 31.12.2028 |
| 41 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.12 | 1977 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 608,00 | 3 329,50 | 154 | 6 843 607,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 843 607,27 | 2 055,45 | 2 055,45 | 31.12.2028 |
| 42 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.12/2 | 1983 |  | панель | 5 | 4 | 3 689,50 | 3 346,80 | 150 | 22 984 577,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 984 577,03 | 6 867,63 | 6 867,63 | 31.12.2028 |
| 43 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.14 | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 608,60 | 3 201,40 | 175 | 22 480 592,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 480 592,13 | 7 022,11 | 7 022,11 | 31.12.2028 |
| 44 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.16/2 | 1974 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 406,80 | 3 173,20 | 187 | 21 223 433,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 223 433,26 | 6 688,34 | 6 688,34 | 31.12.2028 |
| 45 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.16/3 | 1983 |  | панель | 5 | 4 | 3 593,90 | 3 260,90 | 150 | 22 389 015,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 389 015,15 | 6 865,90 | 6 865,90 | 31.12.2028 |
| 46 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.35 | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 395,60 | 1 291,60 | 39 | 8 694 206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 694 206,72 | 6 731,35 | 6 731,35 | 31.12.2028 |
| 47 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.4 | 1964 |  | кирпич | 4 | 2 | 1 357,10 | 1 262,90 | 61 | 8 454 362,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 454 362,24 | 6 694,40 | 6 694,40 | 31.12.2028 |
| 48 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.8 | 1987 |  | панель | 5 | 4 | 3 624,30 | 3 292,20 | 132 | 22 578 398,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 578 398,84 | 6 858,15 | 6 858,15 | 31.12.2028 |
| 49 | г. Киселевск, ул. Веселая, д.53 | 1977 |  | панель | 2 | 3 | 946,60 | 862,80 | 40 | 1 152 508,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 508,60 | 1 335,78 | 1 335,78 | 31.12.2028 |
| 50 | г. Киселевск, ул. Весенняя, д.11 | 1985 |  | панель | 5 | 5 | 4 864,20 | 4 353,20 | 174 | 24 137 060,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 137 060,27 | 5 544,67 | 5 544,67 | 31.12.2028 |
| 51 | г. Киселевск, ул. Гагарина, д.30 | 1992 |  | панель | 5 | 5 | 4 876,90 | 4 369,80 | 176 | 17 831 963,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 831 963,49 | 4 080,73 | 4 080,73 | 31.12.2028 |
| 52 | г. Киселевск, ул. Дзержинского, д.1 | 1970 |  | кирпич | 5 | 3 | 3 442,80 | 3 048,80 | 260 | 4 191 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 191 693,00 | 1 374,87 | 1 374,87 | 31.12.2028 |
| 53 | г. Киселевск, ул. Дружбы, д.2/2 | 1974 |  | панель | 5 | 4 | 2 989,00 | 2 709,00 | 132 | 10 929 020,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 929 020,25 | 4 034,34 | 4 034,34 | 31.12.2028 |
| 54 | г. Киселевск, ул. Загаражная, д.9 | 1994 |  | панель | 5 | 4 | 3 513,00 | 3 233,00 | 121 | 17 432 155,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 432 155,91 | 5 391,94 | 5 391,94 | 31.12.2028 |
| 55 | г. Киселевск, ул. Киевская, д.89а | 1954 |  | кирпич | 2 | 1 | 633,50 | 267,30 | 11 | 4 319 783,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 319 783,12 | 16 160,80 | 16 160,80 | 31.12.2028 |
| 56 | г. Киселевск, ул. Ленина, д.42 | 1967 |  | кирпич | 5 | 6 | 5 143,90 | 4 619,30 | 185 | 25 524 983,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 524 983,42 | 5 525,73 | 5 525,73 | 31.12.2028 |
| 57 | г. Киселевск, ул. Ленина, д.46а | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 585,90 | 3 336,20 | 132 | 17 793 899,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 793 899,19 | 5 333,58 | 5 333,58 | 31.12.2028 |
| 58 | г. Киселевск, ул. Макарова, д.23 | 1972 |  | панель | 5 | 6 | 4 833,00 | 4 414,70 | 188 | 12 682 059,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 682 059,44 | 2 872,69 | 2 872,69 | 31.12.2028 |
| 59 | г. Киселевск, ул. Маяковского, д.2 | 1968 |  | кирпич | 5 | 3 | 3 314,20 | 2 854,80 | 191 | 4 035 119,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 035 119,37 | 1 413,45 | 1 413,45 | 31.12.2028 |
| 60 | г. Киселевск, ул. Маяковского, д.2а | 1975 |  | кирпич | 5 | 2 | 3 865,00 | 3 112,20 | 297 | 2 915 042,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 042,52 | 936,65 | 936,65 | 31.12.2028 |
| 61 | г. Киселевск, ул. Маяковского, д.4 | 1994 |  | кирпич | 5 | 1 | 2 427,80 | 2 119,50 | 53 | 1 831 084,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 084,15 | 863,92 | 863,92 | 31.12.2028 |
| 62 | г. Киселевск, ул. Московская, д.30 | 1990 |  | панель | 5 | 6 | 5 603,50 | 4 990,50 | 198 | 14 220 466,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 220 466,71 | 2 849,51 | 2 849,51 | 31.12.2028 |
| 63 | г. Киселевск, ул. Новостройка, д.11 | 1980 |  | панель | 5 | 6 | 4 900,20 | 4 400,80 | 198 | 24 315 698,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 315 698,93 | 5 525,29 | 5 525,29 | 31.12.2028 |
| 64 | г. Киселевск, ул. Новостройка, д.13 | 1978 |  | панель | 5 | 6 | 4 719,50 | 4 372,60 | 198 | 17 256 443,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 256 443,99 | 3 946,49 | 3 946,49 | 31.12.2028 |
| 65 | г. Киселевск, ул. Новостройка, д.2 | 1982 |  | панель | 5 | 3 | 4 771,20 | 4 000,80 | 169 | 23 675 577,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 675 577,07 | 5 917,71 | 5 917,71 | 31.12.2028 |
| 66 | г. Киселевск, ул. Новостройка, д.3 | 1982 |  | панель | 5 | 6 | 4 873,50 | 4 380,00 | 198 | 30 360 573,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 360 573,56 | 6 931,64 | 6 931,64 | 31.12.2028 |
| 67 | г. Киселевск, ул. Новостройка, д.4 | 1982 |  | панель | 5 | 3 | 5 101,00 | 3 931,70 | 172 | 18 651 365,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 651 365,77 | 4 743,84 | 4 743,84 | 31.12.2028 |
| 68 | г. Киселевск, ул. Промышленная, д.1 | 1966 |  | панель | 5 | 4 | 3 849,90 | 3 564,20 | 141 | 23 983 825,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 983 825,21 | 6 729,09 | 6 729,09 | 31.12.2028 |
| 69 | г. Киселевск, ул. Промышленная, д.3 | 1966 |  | панель | 5 | 4 | 3 858,30 | 3 620,40 | 141 | 24 036 154,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 036 154,91 | 6 639,09 | 6 639,09 | 31.12.2028 |
| 70 | г. Киселевск, ул. Прямая, д.4 | 1997 |  | кирпич | 4 | 3 | 2 361,30 | 2 188,10 | 79 | 8 103 879,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 103 879,12 | 3 703,61 | 3 703,61 | 31.12.2028 |
| 71 | г. Киселевск, ул. Путейская, д.44а | 1994 |  | кирпич | 3 | 5 | 2 895,80 | 2 701,40 | 99 | 15 610 253,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 610 253,36 | 5 778,58 | 5 778,58 | 31.12.2028 |
| 72 | г. Киселевск, ул. Путейская, д.46 | 1991 |  | кирпич | 3 | 3 | 1 775,10 | 1 647,80 | 59 | 6 092 066,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 092 066,16 | 3 697,09 | 3 697,09 | 31.12.2028 |
| 73 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.30 | 1980 |  | кирпич | 2 | 2 | 795,80 | 703,90 | 35 | 4 957 616,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 957 616,59 | 7 043,07 | 7 043,07 | 31.12.2028 |
| 74 | г. Киселевск, ул. Садовая, д.9 | 1997 |  | кирпич | 5 | 3 | 2 577,00 | 2 335,60 | 88 | 12 787 550,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 787 550,75 | 5 475,06 | 5 475,06 | 31.12.2028 |
| 75 | г. Киселевск, ул. Советская, д.8а | 1963 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 700,90 | 1 580,70 | 79 | 8 440 180,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 180,46 | 5 339,52 | 5 339,52 | 31.12.2028 |
| 76 | г. Киселевск, ул. Тульская, д.21 | 1968 |  | панель | 5 | 6 | 4 879,80 | 4 449,30 | 198 | 17 842 567,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 842 567,09 | 4 010,20 | 4 010,20 | 31.12.2028 |
| 77 | г. Киселевск, ул. Унжакова, д.12 | 1974 |  | панель | 5 | 2 | 1 824,30 | 1 686,10 | 88 | 9 052 514,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 052 514,10 | 5 368,91 | 5 368,91 | 31.12.2028 |
| 78 | г. Киселевск, ул. Унжакова, д.9 | 1968 |  | кирпич | 5 | 2 | 1 942,30 | 1 772,80 | 92 | 2 364 797,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 797,64 | 1 333,93 | 1 333,93 | 31.12.2028 |
| 79 | г. Киселевск, ул. Ускатная, д.17 | 1982 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 055,90 | 967,10 | 40 | 5 380 186,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 380 186,20 | 5 563,22 | 5 563,22 | 31.12.2028 |
| 80 | г. Киселевск, ул. Ускатная, д.17а | 1988 |  | панель | 5 | 4 | 3 588,00 | 3 261,00 | 132 | 7 252 784,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 252 784,32 | 2 224,10 | 2 224,10 | 31.12.2028 |
| 81 | г. Киселевск, ул. Ускатная, д.19 | 1983 |  | кирпич | 2 | 3 | 995,90 | 930,50 | 40 | 2 051 540,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 540,86 | 2 204,77 | 2 204,77 | 31.12.2028 |
| 82 | г. Киселевск, ул. Ускатная, д.21 | 1984 |  | кирпич | 2 | 3 | 1 013,30 | 929,00 | 40 | 2 087 384,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 087 384,62 | 2 246,92 | 2 246,92 | 31.12.2028 |
| 83 | г. Киселевск, ул. Фадеева, д.2а | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 992,20 | 921,10 | 40 | 4 923 479,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 923 479,95 | 5 345,22 | 5 345,22 | 31.12.2028 |
| 84 | г. Киселевск, ул. Чайковского, д.1 | 1972 |  | кирпич | 5 | 4 | 3 633,50 | 3 353,50 | 129 | 10 579 113,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 579 113,90 | 3 154,65 | 3 154,65 | 31.12.2028 |
| 85 | г. Киселевск, ул. Черноморская, д.23/2 | 1972 |  | панель | 5 | 4 | 2 992,80 | 2 714,10 | 132 | 10 942 914,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 942 914,62 | 4 031,88 | 4 031,88 | 31.12.2028 |
| 86 | г. Киселевск, ул. Черноморская, д.25/2 | 1971 |  | панель | 5 | 4 | 3 005,60 | 2 730,70 | 132 | 10 989 716,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 989 716,72 | 4 024,51 | 4 024,51 | 31.12.2028 |
| 87 | г. Киселевск, ул. Черноморская, д.27 | 1972 |  | панель | 5 | 6 | 4 835,70 | 4 416,30 | 198 | 17 681 319,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 681 319,25 | 4 003,65 | 4 003,65 | 31.12.2028 |
| 88 | г. Киселевск, ул. Черноморская, д.29 | 1975 |  | панель | 5 | 4 | 2 991,10 | 2 717,10 | 132 | 10 936 698,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 936 698,72 | 4 025,14 | 4 025,14 | 31.12.2028 |
| 89 | г. Киселевск, ул. Черноморская, д.31 | 1971 |  | панель | 5 | 4 | 2 993,00 | 2 718,60 | 132 | 10 943 645,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 943 645,90 | 4 025,47 | 4 025,47 | 31.12.2028 |

Исполняющий обязанности заместителя главы Киселевского

городского округа (по ЖКХ и благоустройству)                                                                                                                                                                                 М. А. Дейно

Приложение № 2

к постановлению администрации

Киселевского городского округа

от «30» июня 2025  г. № 95-н.

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта

в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса на 2014-2073 годы на территории

Киселевского городского округа на 2026 - 2028 годы

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыш |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | ремонт фасада | ремонт фундамента МКД | разработка проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством) |  | услуги по строительному контролю |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | водоснабжения | водоотведения | газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Киселевскому городскому округу на 2026-2028 годы |  | X | 791 523,50 | 2 841 302 529,42 | 35 104 157,40 | 926 064 559,60 | 156 202 362,00 | 28 954 195,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 83 802,67 | 662 675 662,51 | 0,00 | 842 591 933,40 | 88 449 006,10 | 313 | 42 623 757,10 | 313 | 58 636 896,11 |
| Итого по Киселевскому городскому округу на 2026 год |  | X | 118 542,60 | 449 638 232,98 | 11 883 103,20 | 66 336 480,80 | 29 932 551,90 | 7 611 539,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25 789,80 | 185 626 496,20 | 0,00 | 133 062 112,40 | 0,00 | 98 | 5 888 670,20 | 98 | 9 297 278,88 |
| 1 | г. Киселевск, пер. 1-ое Мая, д.2а | 1961 | 1 371,70 | 5 015 502,54 | 0,00 | 4 833 870,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 78 186,90 | 1 | 103 444,84 |
| 2 | г. Киселевск, пер. 1-ое Мая, д.2б | 1962 | 1 376,80 | 6 831 936,30 | 0,00 | 4 851 843,20 | 1 722 376,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 117 028,00 | 2 | 140 688,30 |
| 3 | г. Киселевск, пер. 1-ое Мая, д.4а | 1962 | 1 406,10 | 6 977 328,33 | 0,00 | 4 955 096,40 | 1 759 031,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 119 518,50 | 2 | 143 682,33 |
| 4 | г. Киселевск, проезд Прогрессивный, д.5 | 1962 | 1 376,70 | 4 795 115,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 569,00 | 4 629 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 66 081,60 | 1 | 99 080,99 |
| 5 | г. Киселевск, проезд Прогрессивный, д.6 | 1962 | 2 167,30 | 7 550 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 896,00 | 7 290 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 104 030,40 | 1 | 156 022,09 |
| 6 | г. Киселевск, проезд Прогрессивный, д.8 | 1962 | 2 158,30 | 7 533 750,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 894,00 | 7 274 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 103 598,40 | 1 | 155 673,83 |
| 7 | г. Киселевск, просп. Комсомольский, д.1 | 1963 | 1 358,20 | 8 461 214,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 233 408,40 | 0,00 | 1 | 51 611,60 | 1 | 176 194,94 |
| 8 | г. Киселевск, просп. Комсомольский, д.3 | 1962 | 1 381,30 | 8 605 121,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 373 440,60 | 0,00 | 1 | 52 489,40 | 1 | 179 191,63 |
| 9 | г. Киселевск, просп. Комсомольский, д.5 | 1963 | 2 153,00 | 13 412 601,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 051 486,00 | 0,00 | 1 | 81 814,00 | 1 | 279 301,80 |
| 10 | г. Киселевск, просп. Комсомольский, д.7 | 1963 | 2 155,70 | 13 429 422,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 067 853,40 | 0,00 | 1 | 81 916,60 | 1 | 279 652,06 |
| 11 | г. Киселевск, просп. Комсомольский, д.9 | 1963 | 1 361,90 | 8 484 264,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 255 837,80 | 0,00 | 1 | 51 752,20 | 1 | 176 674,93 |
| 12 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.5 | 1996 | 5 291,30 | 13 027 463,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 410,70 | 12 505 855,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 253 982,40 | 1 | 267 625,31 |
| 13 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.25 | 1962 | 1 967,00 | 12 253 872,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 923 954,00 | 0,00 | 1 | 74 746,00 | 1 | 255 172,62 |
| 14 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.30 | 1960 | 1 379,30 | 4 914 089,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 583,30 | 4 746 312,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 66 206,40 | 1 | 101 571,08 |
| 15 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.32 | 1960 | 1 399,30 | 4 915 049,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 583,30 | 4 746 312,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 67 166,40 | 1 | 101 571,08 |
| 16 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.36 | 1961 | 1 377,80 | 4 887 421,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 580,10 | 4 720 273,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 66 134,40 | 1 | 101 013,86 |
| 17 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.38 | 1961 | 1 373,70 | 4 855 642,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,30 | 4 689 353,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 65 937,60 | 1 | 100 352,16 |
| 18 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.40 | 1962 | 1 404,60 | 4 921 952,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 584,10 | 4 752 821,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 67 420,80 | 1 | 101 710,38 |
| 19 | г. Киселевск, ул. Боевая, д.4 | 1962 | 1 373,60 | 7 852 047,59 | 0,00 | 4 840 566,40 | 1 718 373,60 | 976 629,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 155 216,80 | 3 | 161 261,19 |
| 20 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.17 | 1961 | 686,30 | 4 275 461,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160 350,60 | 0,00 | 1 | 26 079,40 | 1 | 89 031,50 |
| 21 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.19 | 1961 | 696,10 | 4 336 512,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 758,20 | 0,00 | 1 | 26 451,80 | 1 | 90 302,83 |
| 22 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.23 | 1961 | 688,60 | 4 289 789,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 174 293,20 | 0,00 | 1 | 26 166,80 | 1 | 89 329,87 |
| 23 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.25 | 1962 | 689,90 | 4 297 888,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182 173,80 | 0,00 | 1 | 26 216,20 | 1 | 89 498,52 |
| 24 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.27 | 1961 | 689,20 | 4 293 527,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177 930,40 | 0,00 | 1 | 26 189,60 | 1 | 89 407,71 |
| 25 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.29 | 1961 | 687,20 | 4 281 068,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 165 806,40 | 0,00 | 1 | 26 113,60 | 1 | 89 148,26 |
| 26 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.31 | 1962 | 684,70 | 3 285 480,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 571,00 | 3 184 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 865,60 | 1 | 68 147,59 |
| 27 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.33 | 1962 | 682,10 | 4 249 296,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 134 890,20 | 0,00 | 1 | 25 919,80 | 1 | 88 486,65 |
| 28 | г. Киселевск, ул. Гагарина, д.17а | 1963 | 1 727,40 | 5 202 572,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 616,00 | 5 012 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 82 915,20 | 1 | 107 265,19 |
| 29 | г. Киселевск, ул. Гагарина, д.29 | 1961 | 1 265,80 | 7 885 588,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 673 279,60 | 0,00 | 1 | 48 100,40 | 1 | 164 208,18 |
| 30 | г. Киселевск, ул. Гагарина, д.31 | 1963 | 1 416,20 | 1 068 119,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 918,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 39 653,60 | 1 | 21 548,05 |
| 31 | г. Киселевск, ул. Дзержинского, д.30 | 1952 | 1 512,90 | 7 615 153,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 324,10 | 7 384 505,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 72 619,20 | 1 | 158 028,42 |
| 32 | г. Киселевск, ул. Казанская, д.7 | 1962 | 1 397,70 | 5 110 569,29 | 0,00 | 4 925 494,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 79 668,90 | 1 | 105 405,59 |
| 33 | г. Киселевск, ул. Коваленко, д.12 | 1962 | 1 385,70 | 3 533 880,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 608,70 | 3 394 719,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 66 513,60 | 1 | 72 647,01 |
| 34 | г. Киселевск, ул. Культурная, д.26 | 1961 | 1 362,40 | 1 658 755,24 | 1 561 310,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 64 032,80 | 1 | 33 412,04 |
| 35 | г. Киселевск, ул. Культурная, д.28 | 1961 | 1 403,90 | 1 709 282,51 | 1 608 869,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 65 983,30 | 1 | 34 429,81 |
| 36 | г. Киселевск, ул. Ленина, д.43 | 1960 | 2 748,30 | 17 121 158,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 660 194,60 | 0,00 | 1 | 104 435,40 | 1 | 356 528,16 |
| 37 | г. Киселевск, ул. Ленина, д.46 | 1960 | 2 098,20 | 10 411 656,57 | 0,00 | 7 394 056,80 | 2 624 848,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 178 347,00 | 2 | 214 404,57 |
| 38 | г. Киселевск, ул. Лутугина, д.24а | 1963 | 1 374,80 | 1 036 895,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 482,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 38 494,40 | 1 | 20 918,13 |
| 39 | г. Киселевск, ул. Лутугина, д.26а | 1960 | 1 380,70 | 8 601 383,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 369 803,40 | 0,00 | 1 | 52 466,60 | 1 | 179 113,79 |
| 40 | г. Киселевск, ул. Лутугина, д.28а | 1960 | 1 345,00 | 1 637 570,32 | 1 541 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 63 215,00 | 1 | 32 985,32 |
| 41 | г. Киселевск, ул. Лутугина, д.47 | 1962 | 1 384,30 | 1 685 419,03 | 1 586 407,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 65 062,10 | 1 | 33 949,13 |
| 42 | г. Киселевск, ул. Матросова, д.27 | 1960 | 1 382,60 | 1 042 778,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 028,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 38 712,80 | 1 | 21 036,81 |
| 43 | г. Киселевск, ул. Московская, д.20 | 1960 | 1 360,60 | 5 118 476,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 608,00 | 4 947 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 65 308,80 | 1 | 105 872,13 |
| 44 | г. Киселевск, ул. Московская, д.22 | 1960 | 1 388,50 | 2 860 291,67 | 0,00 | 0,00 | 1 737 013,50 | 987 223,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 77 756,00 | 2 | 58 298,67 |
| 45 | г. Киселевск, ул. Московская, д.25 | 1962 | 1 409,10 | 5 187 293,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 616,00 | 5 012 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 67 636,80 | 1 | 107 265,19 |
| 46 | г. Киселевск, ул. Московская, д.28 | 1961 | 1 358,70 | 4 967 969,16 | 0,00 | 4 788 058,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 77 445,90 | 1 | 102 464,46 |
| 47 | г. Киселевск, ул. Охотская, д.4 | 1962 | 1 370,30 | 4 855 479,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,30 | 4 689 353,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 65 774,40 | 1 | 100 352,16 |
| 48 | г. Киселевск, ул. Охотская, д.6 | 1963 | 1 378,80 | 3 348 987,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,30 | 3 214 025,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 66 182,40 | 1 | 68 780,14 |
| 49 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.15 | 1961 | 690,40 | 3 103 470,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 539,00 | 3 006 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 33 139,20 | 1 | 64 328,46 |
| 50 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.17 | 1961 | 679,70 | 3 273 847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 569,00 | 3 173 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 625,60 | 1 | 67 908,90 |
| 51 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.18 | 1963 | 653,20 | 3 278 271,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 3 178 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 31 353,60 | 1 | 68 028,25 |
| 52 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.19 | 1962 | 684,20 | 3 285 456,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 571,00 | 3 184 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 841,60 | 1 | 68 147,59 |
| 53 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.21 | 1961 | 682,90 | 3 279 697,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 3 178 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 779,20 | 1 | 68 028,25 |
| 54 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.23 | 1962 | 687,60 | 3 274 226,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 569,00 | 3 173 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 33 004,80 | 1 | 67 908,90 |
| 55 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.25 | 1962 | 1 370,70 | 4 811 449,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 571,00 | 4 646 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 65 793,60 | 1 | 99 429,26 |
| 56 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.27 | 1962 | 1 358,90 | 8 465 575,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237 651,80 | 0,00 | 1 | 51 638,20 | 1 | 176 285,75 |
| 57 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.5 | 1960 | 1 635,50 | 6 868 698,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 817,00 | 6 647 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 78 504,00 | 1 | 142 265,68 |
| 58 | г. Киселевск, ул. Прогрессивная, д.7 | 1961 | 1 632,20 | 6 868 540,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 817,00 | 6 647 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 78 345,60 | 1 | 142 265,68 |
| 59 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.11 | 1960 | 678,60 | 3 256 705,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 566,00 | 3 156 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 572,80 | 1 | 67 550,85 |
| 60 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.13 | 1960 | 683,80 | 3 256 955,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 566,00 | 3 156 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 822,40 | 1 | 67 550,85 |
| 61 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.15 | 1960 | 678,10 | 3 256 681,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 566,00 | 3 156 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 548,80 | 1 | 67 550,85 |
| 62 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.19 | 1960 | 677,00 | 3 256 628,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 566,00 | 3 156 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 496,00 | 1 | 67 550,85 |
| 63 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.21 | 1960 | 679,80 | 3 256 763,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 566,00 | 3 156 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 630,40 | 1 | 67 550,85 |
| 64 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.23 | 1960 | 688,80 | 3 257 195,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 566,00 | 3 156 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 33 062,40 | 1 | 67 550,85 |
| 65 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.27 | 1962 | 1 375,50 | 4 770 124,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 566,00 | 4 605 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 66 024,00 | 1 | 98 558,60 |
| 66 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.31 | 1963 | 1 371,80 | 4 769 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 566,00 | 4 605 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 65 846,40 | 1 | 98 558,60 |
| 67 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.33 | 1963 | 1 351,70 | 4 760 671,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 565,00 | 4 597 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 64 881,60 | 1 | 98 384,47 |
| 68 | г. Киселевск, ул. Советская, д.12 | 1962 | 1 398,40 | 6 939 119,51 | 0,00 | 4 927 961,60 | 1 749 398,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 118 864,00 | 2 | 142 895,51 |
| 69 | г. Киселевск, ул. Советская, д.18 | 1961 | 1 376,10 | 1 675 435,33 | 1 577 010,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 64 676,70 | 1 | 33 748,03 |
| 70 | г. Киселевск, ул. Советская, д.24 | 1965 | 3 497,50 | 4 258 291,59 | 4 008 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 164 382,50 | 1 | 85 774,09 |
| 71 | г. Киселевск, ул. Советская, д.3 | 1962 | 1 353,20 | 1 766 969,86 | 0,00 | 0,00 | 1 692 853,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 37 889,60 | 1 | 36 227,06 |
| 72 | г. Киселевск, ул. Советская, д.4 | 1963 | 1 402,20 | 6 957 975,81 | 0,00 | 4 941 352,80 | 1 754 152,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 119 187,00 | 2 | 143 283,81 |
| 73 | г. Киселевск, ул. Советская, д.4а | 1963 | 1 365,80 | 5 087 975,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 604,30 | 4 917 189,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 65 558,40 | 1 | 105 227,85 |
| 74 | г. Киселевск, ул. Советская, д.5 | 1962 | 2 776,60 | 3 625 604,87 | 0,00 | 0,00 | 3 473 526,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 77 744,80 | 1 | 74 333,47 |
| 75 | г. Киселевск, ул. Советская, д.6 | 1962 | 1 343,10 | 1 753 781,57 | 0,00 | 0,00 | 1 680 218,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 37 606,80 | 1 | 35 956,67 |
| 76 | г. Киселевск, ул. Советская, д.8 | 1962 | 1 367,70 | 6 786 780,42 | 0,00 | 4 819 774,80 | 1 710 992,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 116 254,50 | 2 | 139 758,42 |
| 77 | г. Киселевск, ул. Советская, д.9 | 1963 | 1 400,30 | 5 120 075,96 | 0,00 | 4 934 657,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 79 817,10 | 1 | 105 601,66 |
| 78 | г. Киселевск, ул. Сосновая, д.9 | 1989 | 1 146,50 | 2 361 774,87 | 0,00 | 0,00 | 1 434 271,50 | 815 161,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 64 204,00 | 2 | 48 137,87 |
| 79 | г. Киселевск, ул. Студенческая, д.11 | 1962 | 1 403,50 | 4 921 900,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 584,10 | 4 752 821,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 67 368,00 | 1 | 101 710,38 |
| 80 | г. Киселевск, ул. Студенческая, д.13 | 1962 | 1 398,50 | 4 902 544,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 581,80 | 4 734 106,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 67 128,00 | 1 | 101 309,88 |
| 81 | г. Киселевск, ул. Студенческая, д.15 | 1962 | 1 369,40 | 4 855 436,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 576,30 | 4 689 353,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 65 731,20 | 1 | 100 352,16 |
| 82 | г. Киселевск, ул. Студенческая, д.9 | 1961 | 1 397,80 | 4 921 626,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 584,10 | 4 752 821,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 67 094,40 | 1 | 101 710,38 |
| 83 | г. Киселевск, ул. Унжакова, д.3 | 1962 | 1 410,10 | 6 997 177,07 | 0,00 | 4 969 192,40 | 1 764 035,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 119 858,50 | 2 | 144 091,07 |
| 84 | г. Киселевск, ул. Унжакова, д.5 | 1962 | 1 462,70 | 7 258 188,00 | 0,00 | 5 154 554,80 | 1 829 837,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 124 329,50 | 2 | 149 466,00 |
| 85 | г. Киселевск, ул. Ускатная, д.35 | 1996 | 2 623,20 | 5 403 757,38 | 0,00 | 0,00 | 3 281 623,20 | 1 865 095,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 146 899,20 | 2 | 110 139,78 |
| Итого по Киселевскому городскому округу на 2027 год |  | X | 346 957,60 | 1 122 924 183,55 | 6 435 019,20 | 297 691 309,60 | 48 259 952,10 | 7 863 162,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 34 817,16 | 296 046 182,20 | 0,00 | 349 844 688,20 | 74 927 114,50 | 107 | 18 721 912,50 | 107 | 23 134 842,95 |
| 1 | г. Киселевск, пер. Кирпичный, д.33 | 1968 | 1 360,20 | 1 656 076,69 | 1 558 789,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 63 929,40 | 1 | 33 358,09 |
| 2 | г. Киселевск, пер. Кирпичный, д.9 | 1985 | 4 364,50 | 15 958 417,16 | 0,00 | 15 380 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 248 776,50 | 1 | 329 142,66 |
| 3 | г. Киселевск, пер. Мурманский, д.22/2 | 1975 | 4 882,30 | 30 415 395,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 596 502,60 | 0,00 | 1 | 185 527,40 | 1 | 633 365,16 |
| 4 | г. Киселевск, просп. Комсомольский, д.11 | 1964 | 2 112,70 | 13 161 543,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 807 187,40 | 0,00 | 1 | 80 282,60 | 1 | 274 073,81 |
| 5 | г. Киселевск, просп. Комсомольский, д.12 | 1965 | 3 479,50 | 21 676 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 092 729,00 | 0,00 | 1 | 132 221,00 | 1 | 451 384,40 |
| 6 | г. Киселевск, просп. Комсомольский, д.14 | 1966 | 3 414,30 | 21 270 156,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 697 486,60 | 0,00 | 1 | 129 743,40 | 1 | 442 926,21 |
| 7 | г. Киселевск, ул. 1-ое Мая, д.9/1 | 1970 | 3 534,70 | 12 924 325,15 | 0,00 | 12 456 282,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 201 477,90 | 1 | 266 564,45 |
| 8 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.12 | 1988 | 3 732,30 | 5 716 106,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 611,50 | 5 420 947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 179 150,40 | 1 | 116 008,28 |
| 9 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.16 | 1986 | 9 361,00 | 58 316 472,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 746 382,00 | 0,00 | 1 | 355 718,00 | 1 | 1 214 372,57 |
| 10 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.18 | 1989 | 3 738,40 | 6 055 950,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 649,00 | 5 753 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 179 443,20 | 1 | 123 122,44 |
| 11 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.20 | 1986 | 3 935,70 | 24 518 335,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 858 213,40 | 0,00 | 1 | 149 556,60 | 1 | 510 565,77 |
| 12 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.24 | 1985 | 3 520,00 | 12 870 575,87 | 0,00 | 12 404 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 200 640,00 | 1 | 265 455,87 |
| 13 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.27 | 1993 | 3 699,90 | 5 945 808,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 637,04 | 5 647 359,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 177 595,20 | 1 | 120 853,50 |
| 14 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.3/2 | 1992 | 5 336,00 | 7 626 662,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 814,00 | 7 216 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 256 128,00 | 1 | 154 424,75 |
| 15 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.35 | 1989 | 4 016,90 | 19 932 600,93 | 0,00 | 14 155 555,60 | 5 025 141,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 341 436,50 | 2 | 410 466,93 |
| 16 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.37 | 1992 | 3 647,20 | 5 582 539,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 597,20 | 5 294 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 175 065,60 | 1 | 113 295,41 |
| 17 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.40 | 1987 | 6 796,70 | 13 177 592,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 419,30 | 12 582 094,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 326 241,60 | 1 | 269 256,82 |
| 18 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.27 | 1964 | 2 213,70 | 8 094 202,79 | 0,00 | 7 801 078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 126 180,90 | 1 | 166 943,09 |
| 19 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.29 | 1964 | 2 740,80 | 9 618 715,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 141,50 | 9 288 385,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 131 558,40 | 1 | 198 771,45 |
| 20 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.33 | 1965 | 2 758,30 | 7 627 377,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 901,80 | 7 337 946,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 132 398,40 | 1 | 157 032,06 |
| 21 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.35 | 1964 | 3 440,20 | 9 506 010,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 123,90 | 9 145 174,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 165 129,60 | 1 | 195 706,73 |
| 22 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.39/1 | 1970 | 6 247,50 | 15 752 767,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 859,30 | 15 129 124,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 299 880,00 | 1 | 323 763,26 |
| 23 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.39/2 | 1970 | 2 988,30 | 7 458 896,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 880,20 | 7 162 187,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 143 438,40 | 1 | 153 270,81 |
| 24 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.41 | 1974 | 3 819,90 | 9 528 391,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 124,40 | 9 149 242,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 183 355,20 | 1 | 195 793,80 |
| 25 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.60 | 1981 | 4 947,10 | 24 548 425,41 | 0,00 | 17 433 580,40 | 6 188 822,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 420 503,50 | 2 | 505 519,41 |
| 26 | г. Киселевск, ул. Багратиона, д.19 | 1973 | 2 996,50 | 10 956 443,35 | 0,00 | 10 559 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 170 800,50 | 1 | 225 976,85 |
| 27 | г. Киселевск, ул. Багратиона, д.21 | 1965 | 3 867,80 | 14 142 276,52 | 0,00 | 13 630 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 220 464,60 | 1 | 291 684,72 |
| 28 | г. Киселевск, ул. Багратиона, д.34 | 1969 | 6 475,80 | 23 678 203,19 | 0,00 | 22 820 719,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 369 120,60 | 1 | 488 363,39 |
| 29 | г. Киселевск, ул. Багратиона, д.37 | 1983 | 5 701,50 | 20 847 042,14 | 0,00 | 20 092 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 324 985,50 | 1 | 429 970,64 |
| 30 | г. Киселевск, ул. Боевая, д.20/2 | 1985 | 4 540,70 | 22 531 793,43 | 0,00 | 16 001 426,80 | 5 680 415,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 385 959,50 | 2 | 463 991,43 |
| 31 | г. Киселевск, ул. Боевая, д.22 | 1974 | 3 648,90 | 18 106 516,85 | 0,00 | 12 858 723,60 | 4 564 773,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 310 156,50 | 2 | 372 862,85 |
| 32 | г. Киселевск, ул. Большая Дачная, д.65 | 1983 | 3 847,40 | 14 067 685,68 | 0,00 | 13 558 237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 219 301,80 | 1 | 290 146,28 |
| 33 | г. Киселевск, ул. Большая Дачная, д.67 | 1981 | 3 847,40 | 14 067 685,68 | 0,00 | 13 558 237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 219 301,80 | 1 | 290 146,28 |
| 34 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.16 | 1969 | 3 405,40 | 21 214 711,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 643 534,80 | 0,00 | 1 | 129 405,20 | 1 | 441 771,64 |
| 35 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.18 | 1968 | 3 445,30 | 21 463 277,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 885 408,60 | 0,00 | 1 | 130 921,40 | 1 | 446 947,74 |
| 36 | г. Киселевск, ул. Веселая, д.39 | 1966 | 685,40 | 834 491,22 | 785 468,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 213,80 | 1 | 16 809,02 |
| 37 | г. Киселевск, ул. Веселая, д.43 | 1966 | 666,70 | 811 723,52 | 764 038,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 31 334,90 | 1 | 16 350,42 |
| 38 | г. Киселевск, ул. Веселая, д.45 | 1966 | 673,10 | 819 515,67 | 771 372,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 31 635,70 | 1 | 16 507,37 |
| 39 | г. Киселевск, ул. Веселая, д.47 | 1974 | 943,70 | 6 613 585,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 790,30 | 6 430 671,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 45 297,60 | 1 | 137 616,36 |
| 40 | г. Киселевск, ул. Веселая, д.51 | 1977 | 950,00 | 1 156 648,18 | 1 088 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 44 650,00 | 1 | 23 298,18 |
| 41 | г. Киселевск, ул. Весенняя, д.1 | 1988 | 11 038,00 | 13 721 813,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 456,92 | 12 915 595,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 529 824,00 | 1 | 276 393,75 |
| 42 | г. Киселевск, ул. Весенняя, д.10 | 1981 | 7 939,80 | 9 718 328,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 031,20 | 9 141 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 381 110,40 | 1 | 195 629,98 |
| 43 | г. Киселевск, ул. Весенняя, д.12 | 1982 | 3 955,50 | 4 970 751,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 528,00 | 4 680 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 189 864,00 | 1 | 100 167,41 |
| 44 | г. Киселевск, ул. Весенняя, д.13 | 1987 | 4 376,00 | 5 501 621,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 584,40 | 5 180 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 210 048,00 | 1 | 110 867,11 |
| 45 | г. Киселевск, ул. Весенняя, д.31 | 1991 | 3 989,40 | 5 849 780,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 624,90 | 5 539 738,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 191 491,20 | 1 | 118 550,40 |
| 46 | г. Киселевск, ул. Гагарина, д.41 | 1991 | 2 245,00 | 8 208 648,53 | 0,00 | 7 911 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 127 965,00 | 1 | 169 303,53 |
| 47 | г. Киселевск, ул. Гормашевская, д.5 | 1975 | 1 279,80 | 1 558 187,73 | 1 466 650,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 60 150,60 | 1 | 31 386,33 |
| 48 | г. Киселевск, ул. Киселевская, д.50 | 1971 | 1 906,30 | 6 542 338,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 231 694,70 | 1 | 177 285,90 | 1 | 133 358,27 |
| 49 | г. Киселевск, ул. Красина, д.2 | 1965 | 6 074,00 | 20 845 704,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 855 906,00 | 1 | 564 882,00 | 1 | 424 916,39 |
| 50 | г. Киселевск, ул. Краснобродская, д.1 | 1983 | 6 109,50 | 38 060 515,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 035 789,00 | 0,00 | 1 | 232 161,00 | 1 | 792 565,88 |
| 51 | г. Киселевск, ул. Краснобродская, д.2 | 1982 | 2 485,20 | 15 482 117,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 065 282,40 | 0,00 | 1 | 94 437,60 | 1 | 322 397,04 |
| 52 | г. Киселевск, ул. Краснобродская, д.2а | 1982 | 2 416,30 | 15 052 888,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 647 610,60 | 0,00 | 1 | 91 819,40 | 1 | 313 458,87 |
| 53 | г. Киселевск, ул. Краснобродская, д.4 | 1981 | 4 619,80 | 28 780 091,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 005 227,60 | 0,00 | 1 | 175 552,40 | 1 | 599 311,87 |
| 54 | г. Киселевск, ул. Культурная, д.11 | 1968 | 3 622,80 | 12 433 292,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 842 933,20 | 1 | 336 920,40 | 1 | 253 438,77 |
| 55 | г. Киселевск, ул. Культурная, д.9 | 1966 | 3 454,60 | 9 856 600,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 166,00 | 9 487 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 165 820,80 | 1 | 203 037,68 |
| 56 | г. Киселевск, ул. Л.Толстого, д.1 | 1965 | 1 166,50 | 4 003 377,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 813 288,50 | 1 | 108 484,50 | 1 | 81 604,37 |
| 57 | г. Киселевск, ул. Л.Толстого, д.3 | 1965 | 1 217,80 | 4 179 436,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980 988,20 | 1 | 113 255,40 | 1 | 85 193,15 |
| 58 | г. Киселевск, ул. Л.Толстого, д.5 | 1964 | 1 157,70 | 3 973 176,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 784 521,30 | 1 | 107 666,10 | 1 | 80 988,76 |
| 59 | г. Киселевск, ул. Л.Толстого, д.9 | 1964 | 1 174,70 | 4 031 519,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 840 094,30 | 1 | 109 247,10 | 1 | 82 178,02 |
| 60 | г. Киселевск, ул. Ленина, д.55 | 1966 | 2 652,00 | 7 997 937,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 947,00 | 7 705 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 127 296,00 | 1 | 164 902,81 |
| 61 | г. Киселевск, ул. Майкопская, д.2 | 1979 | 6 516,70 | 23 827 750,51 | 0,00 | 22 964 850,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 371 451,90 | 1 | 491 447,81 |
| 62 | г. Киселевск, ул. Мира, д.16 | 1994 | 7 574,00 | 11 681 035,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 249,90 | 11 080 363,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 363 552,00 | 1 | 237 119,78 |
| 63 | г. Киселевск, ул. Мира, д.36 | 1990 | 6 382,10 | 9 187 201,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 980,80 | 8 694 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 306 340,80 | 1 | 186 068,55 |
| 64 | г. Киселевск, ул. Мира, д.38 | 1990 | 4 568,50 | 6 059 576,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 645,00 | 5 717 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 219 288,00 | 1 | 122 363,59 |
| 65 | г. Киселевск, ул. Мира, д.42 | 1989 | 6 445,70 | 8 798 185,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 937,50 | 8 310 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 309 393,60 | 1 | 177 854,06 |
| 66 | г. Киселевск, ул. Мира, д.44 | 1992 | 3 904,80 | 3 121 049,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 515,00 | 2 872 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 187 430,40 | 1 | 61 464,12 |
| 67 | г. Киселевск, ул. Мира, д.48 | 1990 | 8 025,30 | 11 241 812,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 199,00 | 10 629 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 385 214,40 | 1 | 227 463,49 |
| 68 | г. Киселевск, ул. Новостройка, д.13а | 1998 | 5 367,00 | 13 146 091,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 423,40 | 12 618 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 257 616,00 | 1 | 270 034,64 |
| 69 | г. Киселевск, ул. Промышленная, д.6 | 1971 | 1 854,50 | 9 202 372,08 | 0,00 | 6 535 258,00 | 2 319 979,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 157 632,50 | 2 | 189 502,08 |
| 70 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.32 | 1967 | 419,80 | 2 615 239,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544 827,60 | 0,00 | 1 | 15 952,40 | 1 | 54 459,31 |
| 71 | г. Киселевск, ул. Седова, д.2 | 1967 | 6 600,70 | 22 653 315,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 577 688,30 | 1 | 613 865,10 | 1 | 461 762,53 |
| 72 | г. Киселевск, ул. Советская, д.2а | 1964 | 1 728,70 | 8 578 129,21 | 0,00 | 6 091 938,80 | 2 162 603,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 146 939,50 | 2 | 176 647,21 |
| 73 | г. Киселевск, ул. Советская, д.5а | 1970 | 1 786,90 | 8 866 928,37 | 0,00 | 6 297 035,60 | 2 235 411,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 151 886,50 | 2 | 182 594,37 |
| 74 | г. Киселевск, ул. Сосновая, д.7 | 1979 | 1 050,70 | 2 164 428,13 | 0,00 | 0,00 | 1 314 425,70 | 747 047,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 58 839,20 | 2 | 44 115,53 |
| 75 | г. Киселевск, ул. Сосновая, д.8 | 1980 | 1 051,80 | 2 166 694,12 | 0,00 | 0,00 | 1 315 801,80 | 747 829,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 58 900,80 | 2 | 44 161,72 |
| 76 | г. Киселевск, ул. Студенческая, д.1/1 | 1973 | 5 902,40 | 12 158 866,09 | 0,00 | 0,00 | 7 383 902,40 | 4 196 606,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 330 534,40 | 2 | 247 822,89 |
| 77 | г. Киселевск, ул. Томская, д.17 | 1964 | 3 408,80 | 10 012 313,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 185,00 | 9 642 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 163 622,40 | 1 | 206 346,18 |
| 78 | г. Киселевск, ул. Томская, д.18 | 1975 | 4 935,40 | 12 994 486,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 535,00 | 12 490 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 236 899,20 | 1 | 267 292,31 |
| 79 | г. Киселевск, ул. Томская, д.19 | 1965 | 3 896,70 | 24 275 376,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 621 795,40 | 0,00 | 1 | 148 074,60 | 1 | 505 506,42 |
| 80 | г. Киселевск, ул. Томская, д.21 | 1965 | 3 892,20 | 10 018 894,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 183,00 | 9 626 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 186 825,60 | 1 | 205 997,92 |
| 81 | г. Киселевск, ул. Томская, д.25 | 1967 | 3 727,60 | 23 221 929,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 596 711,20 | 0,00 | 1 | 141 648,80 | 1 | 483 569,62 |
| 82 | г. Киселевск, ул. Тульская, д.23 | 1966 | 3 870,30 | 9 635 531,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 137,00 | 9 251 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 185 774,40 | 1 | 197 987,86 |
| 83 | г. Киселевск, ул. Унжакова, д.16 | 1976 | 1 809,00 | 8 976 592,66 | 0,00 | 6 374 916,00 | 2 263 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 153 765,00 | 2 | 184 852,66 |
| 84 | г. Киселевск, ул. Унжакова, д.19 | 1978 | 3 185,10 | 15 805 055,45 | 0,00 | 11 224 292,40 | 3 984 560,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 270 733,50 | 2 | 325 469,45 |
| 85 | г. Киселевск, ул. Унжакова, д.8 | 1965 | 2 713,00 | 8 691 493,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 947,00 | 8 381 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 130 224,00 | 1 | 179 372,60 |
| 86 | г. Киселевск, ул. Ускатная, д.13 | 1981 | 1 034,40 | 2 130 850,35 | 0,00 | 0,00 | 1 294 034,40 | 735 458,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 57 926,40 | 2 | 43 431,15 |
| 87 | г. Киселевск, ул. Ускатная, д.23 | 1986 | 2 020,00 | 4 161 173,34 | 0,00 | 0,00 | 2 527 020,00 | 1 436 220,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 113 120,00 | 2 | 84 813,34 |
| 88 | г. Киселевск, ул. Утренняя, д.6 | 1987 | 8 438,50 | 11 379 357,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 212,00 | 10 744 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 405 048,00 | 1 | 229 929,73 |
| 89 | г. Киселевск, ул. Фадеева, д.10в | 1988 | 3 191,00 | 9 005 053,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 977,60 | 8 666 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 153 168,00 | 1 | 185 461,47 |
| 90 | г. Киселевск, ул. Черноморская, д.21 | 1972 | 2 980,30 | 10 897 209,45 | 0,00 | 10 502 577,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 169 877,10 | 1 | 224 755,15 |
| 91 | г. Киселевск, ул. Черноморская, д.21/2 | 1972 | 4 846,30 | 17 720 077,23 | 0,00 | 17 078 361,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 276 239,10 | 1 | 365 476,93 |
| 92 | г. Киселевск, ул. Чумова, д.27 | 1974 | 2 584,00 | 3 663 518,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 390,90 | 3 465 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 124 032,00 | 1 | 74 158,03 |
| 93 | г. Киселевск, ул. Чумова, д.31 | 1975 | 2 581,00 | 3 847 185,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 411,20 | 3 645 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 123 888,00 | 1 | 78 009,16 |
| Итого по Киселевскому городскому округу на 2028 год |  | X | 326 023,30 | 1 268 740 112,89 | 16 786 035,00 | 562 036 769,20 | 78 009 858,00 | 13 479 493,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23 195,71 | 181 002 984,11 | 0,00 | 359 685 132,80 | 13 521 891,60 | 108 | 18 013 174,40 | 108 | 26 204 774,28 |
| 1 | г. Киселевск, пер. Кирпичный, д.27 | 1964 | 1 386,80 | 6 881 558,16 | 0,00 | 4 887 083,20 | 1 734 886,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 117 878,00 | 2 | 141 710,16 |
| 2 | г. Киселевск, пер. Кирпичный, д.29 | 1964 | 1 383,50 | 1 684 445,01 | 1 585 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 65 024,50 | 1 | 33 929,51 |
| 3 | г. Киселевск, пер. Мурманский, д.16 | 1972 | 3 618,10 | 4 405 125,03 | 4 146 342,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 170 050,70 | 1 | 88 731,73 |
| 4 | г. Киселевск, проезд Строителей, д.2 | 1974 | 5 439,10 | 11 204 474,20 | 0,00 | 0,00 | 6 804 314,10 | 3 867 200,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 304 589,60 | 2 | 228 370,40 |
| 5 | г. Киселевск, проезд Строителей, д.3 | 1976 | 4 969,30 | 18 169 816,10 | 0,00 | 17 511 813,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 283 250,10 | 1 | 374 752,80 |
| 6 | г. Киселевск, проезд Строителей, д.7 | 1980 | 6 910,70 | 25 268 377,47 | 0,00 | 24 353 306,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 393 909,90 | 1 | 521 160,77 |
| 7 | г. Киселевск, проезд Строителей, д.9 | 1977 | 5 723,10 | 20 926 020,67 | 0,00 | 20 168 204,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 326 216,70 | 1 | 431 599,57 |
| 8 | г. Киселевск, ул. 1-ое Мая, д.13 | 1986 | 6 859,00 | 25 079 340,88 | 0,00 | 24 171 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 390 963,00 | 1 | 517 261,88 |
| 9 | г. Киселевск, ул. 1-ое Мая, д.15 | 1987 | 5 376,00 | 19 656 879,51 | 0,00 | 18 945 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 306 432,00 | 1 | 405 423,51 |
| 10 | г. Киселевск, ул. 1-ое Мая, д.3 | 1970 | 3 595,20 | 7 026 415,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 203,20 | 6 710 246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 172 569,60 | 1 | 143 599,27 |
| 11 | г. Киселевск, ул. 1-ое Мая, д.3а | 1970 | 3 571,40 | 10 192 657,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 205,76 | 9 811 269,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 171 427,20 | 1 | 209 961,16 |
| 12 | г. Киселевск, ул. 1-ое Мая, д.5 | 1976 | 3 670,50 | 13 420 866,12 | 0,00 | 12 934 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 209 218,50 | 1 | 276 805,62 |
| 13 | г. Киселевск, ул. 1-ое Мая, д.9/2 | 1980 | 3 491,70 | 12 767 099,37 | 0,00 | 12 304 750,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 199 026,90 | 1 | 263 321,67 |
| 14 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.11 | 1991 | 3 953,20 | 24 627 355,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 964 298,40 | 0,00 | 1 | 150 221,60 | 1 | 512 835,99 |
| 15 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.11а | 1993 | 3 262,90 | 20 326 975,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 779 699,80 | 0,00 | 1 | 123 990,20 | 1 | 423 285,58 |
| 16 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.13 | 1991 | 4 021,20 | 25 050 977,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 376 514,40 | 0,00 | 1 | 152 805,60 | 1 | 521 657,41 |
| 17 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.14 | 1986 | 3 987,90 | 24 843 527,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 174 649,80 | 0,00 | 1 | 151 540,20 | 1 | 517 337,51 |
| 18 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.17 | 1991 | 3 576,90 | 22 283 109,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 683 167,80 | 0,00 | 1 | 135 922,20 | 1 | 464 019,79 |
| 19 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.19 | 1989 | 6 479,00 | 40 362 399,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 275 698,00 | 0,00 | 1 | 246 202,00 | 1 | 840 499,94 |
| 20 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.26 | 1985 | 3 712,00 | 13 572 607,28 | 0,00 | 13 081 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 211 584,00 | 1 | 279 935,28 |
| 21 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.28 | 1989 | 3 715,80 | 21 241 000,60 | 0,00 | 13 094 479,20 | 4 648 465,80 | 2 641 933,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 419 885,40 | 3 | 436 236,40 |
| 22 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.29 | 1989 | 3 610,20 | 9 334 846,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 011,80 | 8 969 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 173 289,60 | 1 | 191 949,59 |
| 23 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.31 | 1988 | 6 253,40 | 16 679 048,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 808,88 | 16 035 721,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 300 163,20 | 1 | 343 164,43 |
| 24 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.33 | 1991 | 3 293,10 | 12 040 935,63 | 0,00 | 11 604 884,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 187 706,70 | 1 | 248 344,53 |
| 25 | г. Киселевск, ул. 50 лет города, д.39 | 1988 | 3 555,00 | 9 368 415,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 015,80 | 9 005 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 170 640,00 | 1 | 192 708,43 |
| 26 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.41/2 | 1970 | 3 009,70 | 14 934 688,19 | 0,00 | 10 606 182,80 | 3 765 134,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 255 824,50 | 2 | 307 546,19 |
| 27 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.43 | 1971 | 3 800,30 | 9 542 411,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 126,20 | 9 163 889,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 182 414,40 | 1 | 196 107,23 |
| 28 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.43/2 | 1970 | 3 006,90 | 7 528 771,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 888,50 | 7 229 724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 144 331,20 | 1 | 154 716,10 |
| 29 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.43/3 | 1970 | 2 985,80 | 7 461 269,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 880,50 | 7 164 628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 143 318,40 | 1 | 153 323,05 |
| 30 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.45 | 1970 | 6 326,60 | 15 750 746,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 858,60 | 15 123 428,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 303 676,80 | 1 | 323 641,36 |
| 31 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.48 | 1981 | 3 973,00 | 14 526 931,23 | 0,00 | 14 000 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 226 461,00 | 1 | 299 618,23 |
| 32 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.56 | 1982 | 5 026,60 | 24 942 919,12 | 0,00 | 17 713 738,40 | 6 288 276,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 427 261,00 | 2 | 513 643,12 |
| 33 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.58 | 1983 | 4 915,20 | 17 972 004,13 | 0,00 | 17 321 164,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 280 166,40 | 1 | 370 672,93 |
| 34 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.62 | 1980 | 4 925,10 | 18 008 202,62 | 0,00 | 17 356 052,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 280 730,70 | 1 | 371 419,52 |
| 35 | г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, д.64 | 1978 | 6 554,70 | 23 966 694,22 | 0,00 | 23 098 762,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 373 617,90 | 1 | 494 313,52 |
| 36 | г. Киселевск, ул. Багратиона, д.1 | 1992 | 1 501,60 | 1 132 529,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 637,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 42 044,80 | 1 | 22 847,44 |
| 37 | г. Киселевск, ул. Багратиона, д.17 | 1967 | 3 841,80 | 19 063 722,33 | 0,00 | 13 538 503,20 | 4 806 091,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 326 553,00 | 2 | 392 574,33 |
| 38 | г. Киселевск, ул. Багратиона, д.42 | 1976 | 4 877,00 | 17 832 329,13 | 0,00 | 17 186 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 277 989,00 | 1 | 367 792,13 |
| 39 | г. Киселевск, ул. Большая Дачная, д.62 | 1972 | 6 561,80 | 18 421 265,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 178,56 | 17 726 942,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 314 966,40 | 1 | 379 356,57 |
| 40 | г. Киселевск, ул. Большая Дачная, д.69 | 1981 | 4 056,20 | 5 296 469,95 | 0,00 | 0,00 | 5 074 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 113 573,60 | 1 | 108 590,15 |
| 41 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.12 | 1977 | 3 608,00 | 6 843 607,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 171,00 | 6 530 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 173 184,00 | 1 | 139 756,27 |
| 42 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.12/2 | 1983 | 3 689,50 | 22 984 577,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 365 749,00 | 0,00 | 1 | 140 201,00 | 1 | 478 627,03 |
| 43 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.14 | 1973 | 3 608,60 | 22 480 592,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 875 333,20 | 0,00 | 1 | 137 126,80 | 1 | 468 132,13 |
| 44 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.16/2 | 1974 | 3 406,80 | 21 223 433,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 652 021,60 | 0,00 | 1 | 129 458,40 | 1 | 441 953,26 |
| 45 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.16/3 | 1983 | 3 593,90 | 22 389 015,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 786 221,80 | 0,00 | 1 | 136 568,20 | 1 | 466 225,15 |
| 46 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.35 | 1964 | 1 395,60 | 8 694 206,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 460 127,20 | 0,00 | 1 | 53 032,80 | 1 | 181 046,72 |
| 47 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.4 | 1964 | 1 357,10 | 8 454 362,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 226 740,20 | 0,00 | 1 | 51 569,80 | 1 | 176 052,24 |
| 48 | г. Киселевск, ул. Большевистская, д.8 | 1987 | 3 624,30 | 22 578 398,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 970 506,60 | 0,00 | 1 | 137 723,40 | 1 | 470 168,84 |
| 49 | г. Киселевск, ул. Веселая, д.53 | 1977 | 946,60 | 1 152 508,60 | 1 084 803,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 44 490,20 | 1 | 23 214,80 |
| 50 | г. Киселевск, ул. Весенняя, д.11 | 1985 | 4 864,20 | 24 137 060,27 | 0,00 | 17 141 440,80 | 6 085 114,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 413 457,00 | 2 | 497 048,27 |
| 51 | г. Киселевск, ул. Гагарина, д.30 | 1992 | 4 876,90 | 17 831 963,49 | 0,00 | 17 186 195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 277 983,30 | 1 | 367 784,59 |
| 52 | г. Киселевск, ул. Дзержинского, д.1 | 1970 | 3 442,80 | 4 191 693,00 | 3 945 448,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 161 811,60 | 1 | 84 432,60 |
| 53 | г. Киселевск, ул. Дружбы, д.2/2 | 1974 | 2 989,00 | 10 929 020,25 | 0,00 | 10 533 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 170 373,00 | 1 | 225 411,25 |
| 54 | г. Киселевск, ул. Загаражная, д.9 | 1994 | 3 513,00 | 17 432 155,91 | 0,00 | 12 379 812,00 | 4 394 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 298 605,00 | 2 | 358 975,91 |
| 55 | г. Киселевск, ул. Киевская, д.89а | 1954 | 633,50 | 4 319 783,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 516,10 | 4 199 505,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 30 408,00 | 1 | 89 869,42 |
| 56 | г. Киселевск, ул. Ленина, д.42 | 1967 | 5 143,90 | 25 524 983,42 | 0,00 | 18 127 103,60 | 6 435 018,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 437 231,50 | 2 | 525 629,42 |
| 57 | г. Киселевск, ул. Ленина, д.46а | 1964 | 3 585,90 | 17 793 899,19 | 0,00 | 12 636 711,60 | 4 485 960,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 304 801,50 | 2 | 366 425,19 |
| 58 | г. Киселевск, ул. Макарова, д.23 | 1972 | 4 833,00 | 12 682 059,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 498,00 | 12 189 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 231 984,00 | 1 | 260 849,44 |
| 59 | г. Киселевск, ул. Маяковского, д.2 | 1968 | 3 314,20 | 4 035 119,37 | 3 798 073,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 155 767,40 | 1 | 81 278,77 |
| 60 | г. Киселевск, ул. Маяковского, д.2а | 1975 | 3 865,00 | 2 915 042,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748 015,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 108 220,00 | 1 | 58 807,52 |
| 61 | г. Киселевск, ул. Маяковского, д.4 | 1994 | 2 427,80 | 1 831 084,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 165,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 67 978,40 | 1 | 36 939,95 |
| 62 | г. Киселевск, ул. Московская, д.30 | 1990 | 5 603,50 | 14 220 466,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 540,80 | 13 659 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 268 968,00 | 1 | 292 306,71 |
| 63 | г. Киселевск, ул. Новостройка, д.11 | 1980 | 4 900,20 | 24 315 698,93 | 0,00 | 17 268 304,80 | 6 130 150,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 416 517,00 | 2 | 500 726,93 |
| 64 | г. Киселевск, ул. Новостройка, д.13 | 1978 | 4 719,50 | 17 256 443,99 | 0,00 | 16 631 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 269 011,50 | 1 | 355 914,49 |
| 65 | г. Киселевск, ул. Новостройка, д.2 | 1982 | 4 771,20 | 23 675 577,07 | 0,00 | 16 813 708,80 | 5 968 771,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 405 552,00 | 2 | 487 545,07 |
| 66 | г. Киселевск, ул. Новостройка, д.3 | 1982 | 4 873,50 | 30 360 573,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 543 157,00 | 0,00 | 1 | 185 193,00 | 1 | 632 223,56 |
| 67 | г. Киселевск, ул. Новостройка, д.4 | 1982 | 5 101,00 | 18 651 365,77 | 0,00 | 17 975 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 290 757,00 | 1 | 384 684,77 |
| 68 | г. Киселевск, ул. Промышленная, д.1 | 1966 | 3 849,90 | 23 983 825,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 338 093,80 | 0,00 | 1 | 146 296,20 | 1 | 499 435,21 |
| 69 | г. Киселевск, ул. Промышленная, д.3 | 1966 | 3 858,30 | 24 036 154,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 389 014,60 | 0,00 | 1 | 146 615,40 | 1 | 500 524,91 |
| 70 | г. Киселевск, ул. Прямая, д.4 | 1997 | 2 361,30 | 8 103 879,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 719 089,70 | 1 | 219 600,90 | 1 | 165 188,52 |
| 71 | г. Киселевск, ул. Путейская, д.44а | 1994 | 2 895,80 | 15 610 253,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 861,51 | 15 147 106,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 138 998,40 | 1 | 324 148,09 |
| 72 | г. Киселевск, ул. Путейская, д.46 | 1991 | 1 775,10 | 6 092 066,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 802 801,90 | 1 | 165 084,30 | 1 | 124 179,96 |
| 73 | г. Киселевск, ул. Рейдовая, д.30 | 1980 | 795,80 | 4 957 616,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 824 139,60 | 0,00 | 1 | 30 240,40 | 1 | 103 236,59 |
| 74 | г. Киселевск, ул. Садовая, д.9 | 1997 | 2 577,00 | 12 787 550,75 | 0,00 | 9 081 348,00 | 3 223 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 219 045,00 | 2 | 263 330,75 |
| 75 | г. Киселевск, ул. Советская, д.8а | 1963 | 1 700,90 | 8 440 180,46 | 0,00 | 5 993 971,60 | 2 127 825,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 144 576,50 | 2 | 173 806,46 |
| 76 | г. Киселевск, ул. Тульская, д.21 | 1968 | 4 879,80 | 17 842 567,09 | 0,00 | 17 196 415,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 278 148,60 | 1 | 368 003,29 |
| 77 | г. Киселевск, ул. Унжакова, д.12 | 1974 | 1 824,30 | 9 052 514,10 | 0,00 | 6 428 833,20 | 2 282 199,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 155 065,50 | 2 | 186 416,10 |
| 78 | г. Киселевск, ул. Унжакова, д.9 | 1968 | 1 942,30 | 2 364 797,64 | 2 225 875,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 91 288,10 | 1 | 47 633,74 |
| 79 | г. Киселевск, ул. Ускатная, д.17 | 1982 | 1 055,90 | 5 380 186,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 935,60 | 5 217 841,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 50 683,20 | 1 | 111 661,80 |
| 80 | г. Киселевск, ул. Ускатная, д.17а | 1988 | 3 588,00 | 7 252 784,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 243,00 | 6 932 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 172 224,00 | 1 | 148 349,32 |
| 81 | г. Киселевск, ул. Ускатная, д.19 | 1983 | 995,90 | 2 051 540,86 | 0,00 | 0,00 | 1 245 870,90 | 708 084,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 55 770,40 | 2 | 41 814,66 |
| 82 | г. Киселевск, ул. Ускатная, д.21 | 1984 | 1 013,30 | 2 087 384,62 | 0,00 | 0,00 | 1 267 638,30 | 720 456,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 56 744,80 | 2 | 42 545,22 |
| 83 | г. Киселевск, ул. Фадеева, д.2а | 1968 | 992,20 | 4 923 479,95 | 0,00 | 3 496 512,80 | 1 241 242,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 84 337,00 | 2 | 101 387,95 |
| 84 | г. Киселевск, ул. Чайковского, д.1 | 1972 | 3 633,50 | 10 579 113,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 251,90 | 10 186 710,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 174 408,00 | 1 | 217 995,60 |
| 85 | г. Киселевск, ул. Черноморская, д.23/2 | 1972 | 2 992,80 | 10 942 914,62 | 0,00 | 10 546 627,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 170 589,60 | 1 | 225 697,82 |
| 86 | г. Киселевск, ул. Черноморская, д.25/2 | 1971 | 3 005,60 | 10 989 716,72 | 0,00 | 10 591 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 171 319,20 | 1 | 226 663,12 |
| 87 | г. Киселевск, ул. Черноморская, д.27 | 1972 | 4 835,70 | 17 681 319,25 | 0,00 | 17 041 006,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 275 634,90 | 1 | 364 677,55 |
| 88 | г. Киселевск, ул. Черноморская, д.29 | 1975 | 2 991,10 | 10 936 698,72 | 0,00 | 10 540 636,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 170 492,70 | 1 | 225 569,62 |
| 89 | г. Киселевск, ул. Черноморская, д.31 | 1971 | 2 993,00 | 10 943 645,90 | 0,00 | 10 547 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 170 601,00 | 1 | 225 712,90 |

Исполняющий обязанности заместителя главы Киселевского

городского округа (по ЖКХ и благоустройству)                                                                                                                                                                                 М. А. Дейно