АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» ноября 2022 г. № 193-н

Киселевский городской округ

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Киселевского городского округа на 2014-2043 годы в 2023-2025 годах»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Законом Кемеровской области от 26.12.2013 №141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах», постановлениями Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 №672 «Об утверждении региональной программы капи-тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы» (в редакции постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.03.2015 №49), от 07.04.2015 № 95 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы на 2015 год», Уставом Киселевского городского округа:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Киселевского городского округа на 2014-2043 годы в 2023-2025 годах согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Киселевского городского округа на 2014-2043 годы в 2023-2025 годах согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Киселевск официальный» и разместить на официальном сайте администрации Киселевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Киселевского городского округа (по ЖКХ и благоустройству).

Глава Киселевского

городского округа                                                                     К.Н. Балаганский

«Приложение №1

к постановлению администрации

Киселевского городского округа

от «21» ноября 2022 г. № 193-н

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Киселевского городского округа на 2014-2043 годы в 2023-2025 годах

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь всех жилых помещений (квартир) и не жилых помещений в МКД | Количество жителей, зарегестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимостиь капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./к в.м | руб./к в.м |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого за 2023-2025гг. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 915140,6 | 815935,40 | 29665,0 | 1903277131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1903277131,52 | 2 332,63 | 2 332,63 | Х |
| Итого за 2023г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 345574,4 | 309097,20 | 11160,0 | 606250151,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 250 151,29 | 1 961,36 | 1 961,36 | Х |
| 1 | пер. Мурманский, д.22/2 | 1975 |  | пан. | 5 | 6 | 4 882,30 | 4 484,30 | 155,00 | 8152 283,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 152 283,85 | 1 817,96 | 1 817,96 | 31.12.2023 |
| 2 | проезд Строителей, д.2 | 1974 |  | пан. | 5 | 6 | 5 439,10 | 4 408,60 | 179,00 | 16917 608,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 917608,37 | 3 837,41 | 3 837,41 | 31.12.2023 |
| 3 | проезд Строителей, д.3 | 1976 |  | пан. | 5 | 5 | 4 969,30 | 4 525,60 | 158,00 | 10 583 657,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 583657,82 | 2 338,62 | 2 338,62 | 31.12.2023 |
| 4 | проезд Строителей, д.4 | 1974 |  | пан. | 5 | 8 | 6 365,90 | 5 789,40 | 215,00 | 10 257 708,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 257708,62 | 1 771,81 | 1 771,81 | 31.12.2023 |
| 5 | проезд Строителей, д.9 | 1977 |  | пан. | 5 | 6 | 5 723,10 | 5 216,10 | 192,00 | 11 428 053,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 428053,61 | 2 190,92 | 2 190,92 | 31.12.2023 |
| 6 | ул. 1 Мая, д.5 | 1976 |  | пан. | 5 | 4 | 3 670,50 | 3 329,20 | 124,00 | 6 480 248,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480 248,46 | 1 946,49 | 1 946,49 | 31.12.2023 |
| 7 | ул. 50 лет Октября, д.48 | 1981 |  | кир. | 5 | 4 | 3 973,00 | 3 676,00 | 125,00 | 6 673 531,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 673 531,84 | 1 815,43 | 1 815,43 | 31.12.2023 |
| 8 | ул. 50 лет Октября, д.56 | 1982 |  | кир. | 5 | 6 | 5 026,60 | 4 624,50 | 182,00 | 9 235 803,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 235 803,85 | 1 997,15 | 1 997,15 | 31.12.2023 |
| 9 | ул. 50 лет Октября, д.58 | 1983 |  | кир. | 5 | 6 | 4 915,20 | 4 513,30 | 169,00 | 8 934 340,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 934 340,53 | 1 979,56 | 1 979,56 | 31.12.2023 |
| 10 | ул. 50 лет Октября, д.60 | 1981 |  | кир. | 5 | 6 | 4 947,10 | 4 543,50 | 182,00 | 6 730 864,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 730 864,22 | 1 481,43 | 1 481,43 | 31.12.2023 |
| 11 | ул. 50 лет Октября, д.62 | 1980 |  | кир. | 5 | 6 | 4 925,10 | 4 516,40 | 178,00 | 8 707 440,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 707 440,86 | 1 927,96 | 1 927,96 | 31.12.2023 |
| 12 | ул. 50 лет Октября, д.64 | 1978 |  | кир. | 5 | 8 | 6 554,70 | 6 029,20 | 262,00 | 11 990 061,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 990061,06 | 1 988,67 | 1 988,67 | 31.12.2023 |
| 13 | ул. Б. Дачная, д.63 | 1977 |  | кир. | 5 | 8 | 6 566,70 | 6 084,70 | 208,00 | 18 483 815,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 483815,83 | 3 037,75 | 3 037,75 | 31.12.2023 |
| 14 | ул. Б. Дачная, д.69 | 1981 |  | кир. | 5 | 6 | 4 056,20 | 3 591,20 | 123,00 | 6 159 103,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 159 103,66 | 1 715,05 | 1 715,05 | 31.12.2023 |
| 15 | ул. Боевая, д.20 | 1983 |  | кир. | 5 | 4 | 3 036,90 | 2 740,90 | 101,00 | 4 814 852,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814 852,08 | 1 756,67 | 1 756,67 | 31.12.2023 |
| 16 | ул. Боевая, д.20/2 | 1985 |  | кир. | 5 | 6 | 4 540,70 | 4 093,40 | 154,00 | 6 078 930,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 078 930,65 | 1 485,06 | 1 485,06 | 31.12.2023 |
| 17 | ул. Большевистская, д.12 | 1977 |  | кир. | 5 | 4 | 3 608,00 | 3 328,70 | 137,00 | 10 155 726,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155726,24 | 3 050,96 | 3 050,96 | 31.12.2023 |
| 18 | ул. Большевистская, д.12/2 | 1983 |  | пан. | 5 | 4 | 3 689,50 | 3 346,80 | 125,00 | 4 905 279,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 905 279,17 | 1 465,66 | 1 465,66 | 31.12.2023 |
| 19 | ул. Большевистская, д.1 4 | 1973 |  | кир. | 5 | 4 | 3 608,60 | 3 289,00 | 123,00 | 6 365 212,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 365 212,31 | 1 935,30 | 1 935,30 | 31.12.2023 |
| 20 | ул. Большевистская, д.16/2 | 1974 |  | кир. | 5 | 4 | 3 406,80 | 3 173,20 | 127,00 | 6 096 424,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 096 424,31 | 1 921,22 | 1 921,22 | 31.12.2023 |
| 21 | ул. Большевистская, д.16/3 | 1983 |  | пан. | 5 | 4 | 3 593,90 | 3 260,90 | 129,00 | 5 649 319,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 649 319,37 | 1 732,44 | 1 732,44 | 31.12.2023 |
| 22 | ул. Веселая, д.47 | 1974 |  | кир. | 2 | 2 | 943,70 | 602,40 | 18,00 | 2 863 820,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863 820,26 | 4 754,02 | 4 754,02 | 31.12.2023 |
| 23 | ул. Веселая, д.51 | 1977 |  | пан. | 2 | 3 | 950,00 | 864,00 | 27,00 | 2 507 347,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 347,64 | 2 902,02 | 2 902,02 | 31.12.2023 |
| 24 | ул. Веселая, д.53 | 1977 |  | пан. | 2 | 3 | 946,60 | 863,00 | 39,00 | 2 507 184,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 184,44 | 2 905,20 | 2 905,20 | 31.12.2023 |
| 25 | ул. Весенняя, д.16 | 1983 |  | пан. | 9 | 7 | 14 338,10 | 12 690,40 | 462,00 | 13 437 795,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 437795,06 | 1 058,89 | 1 058,89 | 31.12.2023 |
| 26 | ул. Весенняя, д.2 | 1975 |  | пан. | 5 | 6 | 5 720,00 | 5 202,80 | 183,00 | 9 939 445,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 939 445,15 | 1 910,40 | 1 910,40 | 31.12.2023 |
| 27 | ул. Весенняя, д.4 | 1975 |  | пан. | 5 | 6 | 5 658,00 | 5 159,70 | 175,00 | 9 936 469,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 936 469,15 | 1 925,78 | 1 925,78 | 31.12.2023 |
| 28 | ул. Весенняя, д.4/2 | 1974 |  | пан. | 5 | 4 | 3 015,10 | 2 731,50 | 107,00 | 4 797 978,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 978,06 | 1 756,54 | 1 756,54 | 31.12.2023 |
| 29 | ул. Весенняя, д.11 | 1985 |  | кир. | 5 | 5 | 4 864,20 | 4 354,80 | 136,00 | 8 948 716,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 948 716,01 | 2 054,91 | 2 054,91 | 31.12.2023 |
| 30 | ул. Гормашевская, д.5 | 1975 |  | кир. | 3 | 3 | 1 279,80 | 1 149,00 | 55,00 | 3 947 954,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 947 954,43 | 3 435,99 | 3 435,99 | 31.12.2023 |
| 31 | ул. Дружбы, д.2/2 | 1974 |  | пан. | 5 | 4 | 2 989,00 | 2 709,50 | 108,00 | 5 071 690,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 071 690,23 | 1 871,82 | 1 871,82 | 31.12.2023 |
| 32 | ул. Киевская, д.89а | 1954 |  | кир. | 2 | 2 | 633,50 | 265,20 | 13,00 | 1 871 367,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871 367,10 | 7 056,44 | 7 056,44 | 31.12.2023 |
| 33 | ул. Краснобродская, д.1 | 1983 |  | пан. | 5 | 3 | 6 109,50 | 4 416,60 | 173,00 | 7 865 368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 865 368,13 | 1 780,86 | 1 780,86 | 31.12.2023 |
| 34 | ул. Краснобродская, д.2 | 1982 |  | пан. | 5 | 1 | 2 485,20 | 2 181,70 | 84,00 | 3 958 223,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 958 223,54 | 1 814,28 | 1 814,28 | 31.12.2023 |
| 35 | ул. Краснобродская, д.2а | 1982 |  | пан. | 5 | 2 | 2 416,30 | 2 173,80 | 53,00 | 3 954 916,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 954 916,34 | 1 819,36 | 1 819,36 | 31.12.2023 |
| 36 | ул. Краснобродская, д.4 | 1981 |  | пан. | 5 | 1 | 4 619,80 | 4 003,40 | 185,00 | 7 867 891,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 867 891,56 | 1 965,30 | 1 965,30 | 31.12.2023 |
| 37 | ул. Ленина, д.49 | 1975 |  | пан. | 5 | 2 | 1 849,50 | 1 710,20 | 58,00 | 3 023 498,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 023 498,23 | 1 767,92 | 1 767,92 | 31.12.2023 |
| 38 | ул. Майкопская, д.2 | 1979 |  | кир. | 5 | 8 | 6 516,70 | 6 038,40 | 229,00 | 11 840 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 840179,00 | 1 960,81 | 1 960,81 | 31.12.2023 |
| 39 | ул. Матросова, д.2 | 1982 |  | кир. | 2 | 3 | 896,00 | 813,20 | 39,00 | 2 997 105,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 105,17 | 3 685,57 | 3 685,57 | 31.12.2023 |
| 40 | ул. Маяковского, д.4 | 1981 |  | кир. | 5 | 1 | 2 427,80 | 2 120,50 | 48,00 | 4 690 470,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 690 470,85 | 2 211,96 | 2 211,96 | 31.12.2023 |
| 41 | ул. Новостройка, д.3 | 1982 |  | пан. | 5 | 6 | 4 873,50 | 4 378,00 | 186,00 | 8 091 580,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 091 580,67 | 1 848,24 | 1 848,24 | 31.12.2023 |
| 42 | ул. Новостройка, д.4 | 1982 |  | пан. | 5 | 3 | 5 101,00 | 3 929,40 | 182,00 | 8 916 819,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 916 819,99 | 2 269,26 | 2 269,26 | 31.12.2023 |
| 43 | ул. Новостройка, д.5 | 1977 |  | пан. | 5 | 6 | 4 768,40 | 4 407,40 | 171,00 | 8 187 003,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 187 003,84 | 1 857,56 | 1 857,56 | 31.12.2023 |
| 44 | ул. Новостройка, д 11 | 1980 |  | пан. | 5 | 6 | 4 900,20 | 4 400,80 | 193,00 | 7 860 199,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 860 199,61 | 1 786,08 | 1 786,08 | 31.12.2023 |
| 45 | ул. Новостройка, д.13 | 1978 |  | пан. | 5 | 6 | 4 719,50 | 4 372,60 | 162,00 | 7 772 209,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 772 209,19 | 1 777,48 | 1 777,48 | 31.12.2023 |
| 46 | ул. Охотская, д.12 | 1980 |  | пан. | 5 | 6 | 5 682,00 | 5 173,20 | 13,00 | 7 320 684,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320 684,03 | 1 415,12 | 1 415,12 | 31.12.2023 |
| 47 | ул. Охотская, д.14 | 1979 |  | пан. | 5 | 8 | 6 254,00 | 5 685,90 | 22,00 | 9 982 131,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 982 131,46 | 1 755,59 | 1 755,59 | 31.12.2023 |
| 48 | ул. Пионерская, д.1 | 1978 |  | пан. | 5 | 13 | 12 564,90 | 10 949,00 | 386,00 | 23 394 732,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 394732,85 | 2 136,70 | 2 136,70 | 31.12.2023 |
| 49 | ул. Пионерская, д.2 | 1978 |  | пан. | 5 | 11 | 10 461,50 | 9 204,60 | 343,00 | 19 899 273,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 899273,41 | 2 161,88 | 2 161,88 | 31.12.2023 |
| 50 | ул. Пионерская, д.3 | 1978 |  | пан. | 5 | 6 | 5 789,30 | 5 179,20 | 192,00 | 10 346 878,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 346878,24 | 1 997,78 | 1 997,78 | 31.12.2023 |
| 51 | ул. Пионерская, д.5 | 1980 |  | пан. | 5 | 11 | 10 469,30 | 9 305,80 | 328,00 | 17 246 013,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 246013,84 | 1 853,25 | 1 853,25 | 31.12.2023 |
| 52 | ул. Пионерская, д.6 | 1981 |  | пан. | 9 | 2 | 3 937,80 | 3 478,90 | 130,00 | 3 745 153,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 745 153,32 | 1 076,53 | 1 076,53 | 31.12.2023 |
| 53 | ул. Ращупкина, д.10/2 | 1979 |  | пан. | 5 | 6 | 4 840,00 | 4 421,00 | 154,00 | 7 714 539,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 714 539,74 | 1 744,98 | 1 744,98 | 31.12.2023 |
| 54 | ул. Советская, д.3Б | 1973 |  | кир. | 5 | 2 | 1 927,50 | 1 826,90 | 58,00 | 3 561 308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 561 308,80 | 1 949,37 | 1 949,37 | 31.12.2023 |
| 55 | ул. Сосновая, д.7 | 1976 |  | кир. | 2 | 3 | 1 050,70 | 961,00 | 39,00 | 3 382 712,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 382 712,29 | 3 519,99 | 3 519,99 | 31.12.2023 |
| 56 | ул. Сосновая, д8 | 1980 |  | кир. | 2 | 3 | 1 051,80 | 961,70 | 41,00 | 3 368 494,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 494,09 | 3 502,65 | 3 502,65 | 31.12.2023 |
| 57 | ул. Студенческая, д.1/1 | 1973 |  | пан. | 5 | 8 | 5 902,40 | 5 795,30 | 211,00 | 10 229 644,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 229 644,05 | 1 765,16 | 1 765,16 | 31.12.2023 |
| 58 | ул. Студенческая д.12 | 1976 |  | кир. | 5 | 4 | 3 655,70 | 3 379,50 | 114,00 | 6 573 696,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 573 696,84 | 1 945,17 | 1 945,17 | 31.12.2023 |
| 59 | ул. Студенческая, д.14/2 | 1978 |  | кир. | 5 | 4 | 4 254,20 | 4 183,60 | 131,00 | 6 560 122,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 560 122,54 | 1 568,06 | 1 568,06 | 31.12.2023 |
| 60 | ул. Студенческая, д.16 | 1976 |  | кир. | 5 | 4 | 3 747,60 | 3 481,00 | 95,00 | 6 519 942,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 519 942,37 | 1 873,01 | 1 873,01 | 31.12.2023 |
| 61 | ул. Студенческая, д.16/2 | 1979 |  | кир. | 5 | 6 | 4 928,80 | 4 526,10 | 176,00 | 8 903 266,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 903 266,60 | 1 967,09 | 1 967,09 | 31.12.2023 |
| 62 | ул. Студенческая, д.18 | 1976 |  | кир. | 5 | 8 | 6 650,30 | 6 108,00 | 251,00 | 11 730 260,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 730 260,47 | 1 920,47 | 1 920,47 | 31.12.2023 |
| 63 | ул. Студенческая, д.21 | 1979 |  | пан. | 5 | 5 | 5 062,40 | 4 539,30 | 165,00 | 6 507 837,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 507 837,90 | 1 433,67 | 1 433,67 | 31.12.2023 |
| 64 | ул. Томская, д.14 | 1975 |  | пан. | 5 | 4 | 3 004,00 | 2 726,00 | 119,00 | 5 077 698,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 077 698,02 | 1 862,69 | 1 862,69 | 31.12.2023 |
| 65 | ул. Томская, д.16 | 1975 |  | пан. | 5 | 4 | 3 003,50 | 2 721,70 | 114,00 | 4 876 738,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 876 738,08 | 1 791,80 | 1 791,80 | 31.12.2023 |
| 66 | ул. Томская, д.18 | 1975 |  | пан. | 5 | 3 | 5 670,10 | 3 894,30 | 153,00 | 15 960 084,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 960 084,08 | 4 098,32 | 4 098,32 | 31.12.2023 |
| 67 | ул. Унжакова, д.12 | 1974 |  | пан. | 5 | 2 | 1 824,30 | 1 686,10 | 61,00 | 3 101 605,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 101 605,45 | 1 839,51 | 1 839,51 | 31.12.2023 |
| 68 | ул. Унжакова, д.14 | 1979 |  | пан. | 5 | 4 | 2 955,00 | 2 681,30 | 106,00 | 4 974 878,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 974 878,05 | 1 855,40 | 1 855,40 | 31.12.2023 |
| 69 | ул. Унжакова, д.16 | 1976 |  | пан. | 5 | 2 | 1 809,00 | 1 676,10 | 58,00 | 3 111 446,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 111 446,62 | 1 856,36 | 1 856,36 | 31.12.2023 |
| 70 | ул. Унжакова, д.19 | 1978 |  | пан. | 5 | 3 | 3 185,10 | 2 848,10 | 99,00 | 5 601 590,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 601 590,08 | 1 966,78 | 1 966,78 | 31.12.2023 |
| 71 | ул. Ускатная, д.13 | 1981 |  | кир. | 2 | 3 | 1 034,40 | 945,10 | 31,00 | 3 385 497,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385 497,64 | 3 582,16 | 3 582,16 | 31.12.2023 |
| 72 | ул. Ускатная, д.17 | 1982 |  | кир. | 2 | 3 | 1 055,90 | 967,30 | 44,00 | 3 386 529,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 386 529,64 | 3 501,01 | 3 501,01 | 31.12.2023 |
| 73 | ул. Ускатная, д.19 | 1986 |  | кир. | 2 | 3 | 995,90 | 930,50 | 34,00 | 3 444 301,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 301,39 | 3 701,56 | 3 701,56 | 31.12.2023 |
| 74 | ул. Ускатная, д.21 | 1984 |  | кир. | 2 | 3 | 1 013,30 | 929,00 | 36,00 | 3 409 459,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 409 459,09 | 3 670,03 | 3 670,03 | 31.12.2023 |
| 75 | ул. Утренняя, д.1 | 1980 |  | пан. | 5 | 6 | 5 384,10 | 4 882,90 | 177,00 | 8 845 704,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 845 704,09 | 1 811,57 | 1 811,57 | 31.12.2023 |
| 76 | ул. Утренняя, д.1а | 1977 |  | пан. | 5 | 4 | 4 991,50 | 4 448,50 | 158,00 | 8 442 957,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 442 957,93 | 1 897,93 | 1 897,93 | 31.12.2023 |
| 77 | ул. Утренняя, д.2 | 1976 |  | пан. | 5 | 6 | 5 655,50 | 5 146,40 | 195,00 | 9 303 248,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 303 248,66 | 1 807,72 | 1 807,72 | 31.12.2023 |
| 78 | ул. Утренняя, д.3 | 1975 |  | пан. | 5 | 6 | 4 105,60 | 3 309,40 | 104,00 | 4 876 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 876 761,00 | 1 473,61 | 1 473,61 | 31.12.2023 |
| 79 | ул. Утренняя, д.4 | 1974 |  | пан. | 5 | 4 | 3 016,00 | 2 736,50 | 102,00 | 4 824 460,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 824 460,20 | 1 763,00 | 1 763,00 | 31.12.2023 |
| 80 | ул. Утренняя, д.4/2 | 1974 |  | пан. | 5 | 4 | 2 995,50 | 2 715,30 | 107,00 | 4 823 476,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 823 476,20 | 1 776,41 | 1 776,41 | 31.12.2023 |
| 81 | ул.Чумова, д.29 | 1975 |  | кир. | 9 | 1 | 2 543,90 | 2 282,70 | 84,00 | 2 013 380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 380,47 | 882,02 | 882,02 | 31.12.2023 |
| 82 | ул.Чумова, д.31 | 1975 |  | кир. | 9 | 1 | 2 581,00 | 2 306,80 | 95,00 | 2 148 141,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148 141,42 | 931,22 | 931,22 | 31.12.2023 |
| Итого за 2024г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 203 605,80 | 182 207,40 | 6 669,00 | 490 818 775,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 818 775,77 | 2 693,74 | 2 693,74 |  |
| 1 | пер. Кирпичный, д.9 | 1985 |  | кир. | 5 | 6 | 4 364,50 | 4 037,90 | 127,00 | 15 416 327,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 416 327,93 | 3 817,91 | 3 817,91 | 31.12.2024 |
| 2 | ул. 1 мая, д.13 | 1986 |  | пан. | 5 | 7 | 6 859,00 | 6 175,00 | 206,00 | 10 984 178,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 984 178,55 | 1 778,81 | 1 778,81 | 31.12.2024 |
| 3 | ул. 1 мая, д.15 | 1987 |  | пан. | 5 | 6 | 5 376,00 | 4 879,30 | 188,00 | 11 007 286,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 007 286,11 | 2 255,92 | 2 255,92 | 31.12.2024 |
| 4 | ул. 50 лет города, д.11 | 1991 |  | кир. | 5 | 6 | 3 953,20 | 3 527,80 | 124,00 | 5 942 376,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 942 376,45 | 1 684,44 | 1 684,44 | 31.12.2024 |
| 5 | ул. 50 лет города, д.11а | 1993 |  | кир. | 5 | 4 | 3 262,90 | 2 964,60 | 103,00 | 4 303 629,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 303 629,85 | 1 451,67 | 1 451,67 | 31.12.2024 |
| 6 | ул. 50 лет города, д.14 | 1986 |  | пан. | 9 | 2 | 3 987,90 | 3 525,20 | 130,00 | 15 859 703,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 859 703,63 | 4 498,95 | 4 498,95 | 31.12.2024 |
| 7 | ул. 50 лет города, д.17 | 1991 |  | пан. | 5 | 4 | 3 576,90 | 3 244,40 | 102,00 | 6 792 305,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 792 305,90 | 2 093,55 | 2 093,55 | 31.12.2024 |
| 8 | ул. 50 лет города, д.19 | 1989 |  | пан. | 5 | 6 | 6 479,00 | 5 711,90 | 192,00 | 10 716 739,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 716 739,42 | 1 876,21 | 1 876,21 | 31.12.2024 |
| 9 | ул. 50 лет города, д.26 | 1985 |  | пан. | 5 | 4 | 3 712,00 | 3 286,00 | 126,00 | 6 482 240,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 482 240,46 | 1 972,68 | 1 972,68 | 31.12.2024 |
| 10 | ул. 50 лет города, д.29 | 1989 |  | пан. | 5 | 4 | 3 610,20 | 3 214,60 | 113,00 | 10 161 918,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 161 918,76 | 3 161,18 | 3 161,18 | 31.12.2023 |
| 11 | ул. 50 лет города, д.31 | 1992 |  | пан. | 9 | 2 | 6 253,40 | 5 509,50 | 195,00 | 17 601 945,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 601 945,25 | 3 194,84 | 3 194,84 | 31.12.2024 |
| 12 | ул. 50 лет города, д.34 | 1987 |  | пан. | 5 | 1 | 5 009,70 | 3 990,70 | 185,00 | 6 308 300,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 308 300,67 | 1 580,75 | 1 580,75 | 31.12.2024 |
| 13 | ул. 50 лет города, д.39 | 1988 |  | пан. | 5 | 4 | 3 555,00 | 3 150,70 | 110,00 | 10 006 542,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 006 542,90 | 3 175,97 | 3 175,97 | 31.12.2024 |
| 14 | ул. 50 лет Октября, д.54 | 1985 |  | кир. | 5 | 6 | 3 844,50 | 3 459,80 | 128,00 | 7 338 912,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 338 912,89 | 2 121,20 | 2 121,20 | 31.12.2024 |
| 15 | ул. 50 лет Октября, д.8а | 1990 |  | кир. | 4 | 3 | 2 505,20 | 2 327,20 | 86,00 | 4 222 933,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 222 933,54 | 1 814,60 | 1 814,60 | 31.12.2024 |
| 16 | ул. Багратиона, д.1 | 1992 |  | кир. | 3 | 2 | 1 501,60 | 1 359,60 | 57,00 | 4 226 673,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 226 673,65 | 3 108,76 | 3 108,76 | 31.12.2024 |
| 17 | ул. Боевая, д.6а | 1940 |  | кир. | 2 | 2 | 408,70 | 370,10 | 15,00 | 1 717 866,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 866,70 | 4 641,63 | 4 641,63 | 31.12.2024 |
| 18 | ул. Большевистская, д.6 | 1989 |  | пан. | 5 | 4 | 3 614,20 | 3 271,10 | 127,00 | 4 428 846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 428 846,45 | 1 353,93 | 1 353,93 | 31.12.2024 |
| 19 | ул. Большевистская, д.8 | 1987 |  | пан. | 5 | 4 | 3 624,30 | 3 292,10 | 112,00 | 4 902 149,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 902 149,57 | 1 489,06 | 1 489,06 | 31.12.2024 |
| 20 | ул. Весенняя, д.17 | 1986 |  | пан. | 5 | 5 | 4 911,40 | 4 401,30 | 180,00 | 8 358 291,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 358 291,79 | 1 899,05 | 1 899,05 | 31.12.2024 |
| 21 | ул. Весенняя, д.19 | 1987 |  | пан. | 9 | 2 | 4 344,30 | 3 861,30 | 129,00 | 5 010 660,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010 660,97 | 1 297,66 | 1 297,66 | 31.12.2024 |
| 22 | ул. Весенняя, д.3 | 1986 |  | пан. | 5 | 4 | 3 517,50 | 3 193,10 | 124,00 | 6 432 493,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 432 493,79 | 2 014,50 | 2 014,50 | 31.12.2024 |
| 23 | ул. Гагарина, д.28 | 1988 |  | пан. | 5 | 3 | 5 104,30 | 4 145,80 | 167,00 | 8 361 760,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 361 760,67 | 2 016,92 | 2 016,92 | 31.12.2024 |
| 24 | ул. Гагарина, д.33 | 1988 |  | пан. | 5 | 3 | 4 985,70 | 4 092,70 | 156,00 | 14 033 648,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 033 648,65 | 3 428,95 | 3 428,95 | 31.12.2024 |
| 25 | ул. Гагарина, д.41 | 1991 |  | кир. | 3 | 3 | 2 245,00 | 2 088,10 | 57,00 | 6 553 573,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 553 573,33 | 3 138,53 | 3 138,53 | 31.12.2024 |
| 26 | ул. Загаражная, д.9 | 1994 |  | пан. | 5 | 4 | 3 513,00 | 3 233,00 | 106,00 | 6 418 807,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 418 807,56 | 1 985,40 | 1 985,40 | 31.12.2024 |
| 27 | ул. Лутугина, д.27 | 1990 |  | кир. | 3 | 2 | 1 177,50 | 1 079,10 | 45,00 | 3 011 634,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 634,48 | 2 790,88 | 2 790,88 | 31.12.2024 |
| 28 | ул. Майкопская, д.1 | 1989 |  | кир. | 5 | 1 | 1 927,90 | 1 548,20 | 80,00 | 4 227 589,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 227 589,26 | 2 730,65 | 2 730,65 | 31.12.2024 |
| 29 | ул. Маяковского, д.15 | 1986 |  | кир. | 3 | 2 | 1 261,40 | 1 182,70 | 42,00 | 3 550 563,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 563,49 | 3 002,08 | 3 002,08 | 31.12.2024 |
| 30 | ул. Маяковского, д.15а | 1993 |  | кир. | 3 | 3 | 2 215,00 | 2 064,00 | 69,00 | 8 525 209,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 525 209,50 | 4 130,43 | 4 130,43 | 31.12.2024 |
| 31 | ул. Мира, д.24 | 1991 |  | пан. | 5 | 4 | 3 587,80 | 3 245,70 | 118,00 | 6 543 629,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 543 629,97 | 2 016,09 | 2 016,09 | 31.12.2024 |
| 32 | ул. Мира, д.26 | 1990 |  | пан. | 5 | 5 | 4 959,20 | 4 414,10 | 167,00 | 8 980 216,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 980 216,46 | 2 034,44 | 2 034,44 | 01.01.2024 |
| 33 | ул. Мира, д.30 | 1989 |  | пан. | 5 | 4 | 3 580,90 | 3 177,50 | 137,00 | 14 241 082,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 241 082,46 | 4 481,85 | 4 481,85 | 31.12.2024 |
| 34 | ул. Мира, д.32 | 1989 |  | пан. | 5 | 5 | 4 950,80 | 4 366,10 | 150,00 | 9 013 488,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 013 488,81 | 2 064,43 | 2 064,43 | 31.12.2024 |
| 35 | ул. Мира, д.6 | 1992 |  | пан. | 5 | 4 | 3 653,50 | 3 311,50 | 117,00 | 6 479 432,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 479 432,46 | 1 956,65 | 1 956,65 | 31.12.2024 |
| 36 | ул. Мира, д.8 | 1992 |  | пан. | 5 | 5 | 4 978,50 | 4 443,30 | 151,00 | 9 183 196,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 183 196,20 | 2 066,75 | 2 066,75 | 31.12.2024 |
| 37 | ул.Московская, д.30 | 1990 |  | пан. | 5 | 6 | 5 503,50 | 4 988,80 | 189,00 | 19 439 514,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 439 514,43 | 3 896,63 | 3 896,63 | 31.12.2024 |
| 38 | ул. Одесская, д.46 | 1990 |  | кир. | 3 | 3 | 2 311,50 | 2 149,40 | 62,00 | 6 932 198,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 932 198,26 | 3 225,18 | 3 225,18 | 31.12.2024 |
| 39 | ул. Парниковая, д.36 | 1990 |  | кир. | 3 | 3 | 2 012,80 | 1 895,00 | 75,00 | 6 114 116,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 114 116,92 | 3 226,45 | 3 226,45 | 31.12.2024 |
| 40 | ул. Парниковая, д.38 | 1993 |  | кир. | 2 | 2 | 874,60 | 805,30 | 24,00 | 4 007 821,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 007 821,65 | 4 976,81 | 4 976,81 | 31.12.2024 |
| 41 | ул. Парниковая, д.42 | 1993 |  | кир. | 4 | 3 | 2 632,40 | 2 473,70 | 73,00 | 6 371 232,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 371 232,59 | 2 575,59 | 2 575,59 | 31.12.2024 |
| 42 | ул. Промышленная, д 1а | 1989 |  | кир. | 3 | 1 | 576,60 | 532,90 | 15,00 | 1 382 104,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 104,27 | 2 593,55 | 2 593,55 | 31.12.2024 |
| 43 | ул. Путейская, д.44 | 1994 |  | кир. | 3 | 5 | 3 057,70 | 2 789,70 | 98,00 | 9 389 822,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 389 822,67 | 3 365,89 | 3 365,89 | 31.12.2024 |
| 44 | ул. Путейская, д.44а | 1989 |  | кир. | 3 | 5 | 2 895,80 | 2 701,40 | 113,00 | 11 516 469,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 516 469,76 | 4 263,15 | 4 263,15 | 31.12.2024 |
| 45 | ул. Сосновая, д.9 | 1989 |  | кир. | 2 | 3 | 1 146,50 | 1 060,40 | 51,00 | 3 551 427,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551 427,20 | 3 349,14 | 3 349,14 | 31.12.2024 |
| 46 | ул. Толбухина, д.6 | 1992 |  | кир. | 3 | 4 | 2 394,90 | 2 158,50 | 76,00 | 5 794 039,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 794 039,30 | 2 684,29 | 2 684,29 | 31.12.2024 |
| 47 | ул. Тульская, д.10 | 1989 |  | кир. | 3 | 3 | 2 153,90 | 2 007,50 | 67,00 | 6 015 133,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 015 133,96 | 2 996,33 | 2 996,33 | 31.12.2024 |
| 48 | ул. Ускатная, д.17а | 1988 |  | пан. | 5 | 4 | 3 588,00 | 3 259,80 | 125,00 | 12 673 567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 673 567,33 | 3 887,84 | 3 887,84 | 31.12.2024 |
| 49 | ул. Ускатная, д.23 | 1986 |  | кир. | 2 | 3 | 1 020,00 | 942,70 | 36,00 | 3 474 000,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 000,19 | 3 685,16 | 3 685,16 | 31.12.2024 |
| 50 | ул. Ускатная, д.25 | 1985 |  | кир. | 2 | 3 | 1 036,70 | 953,10 | 40,00 | 3 503 343,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 343,79 | 3 675,74 | 3 675,74 | 31.12.2024 |
| 51 | ул. Ускатная, д.27 | 1987 |  | кир. | 2 | 3 | 1 016,60 | 952,70 | 41,00 | 3 466 701,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 701,49 | 3 638,82 | 3 638,82 | 31.12.2024 |
| 52 | ул. Ускатная, д.27а | 1991 |  | пан. | 4 | 4 | 3 604,00 | 3 264,40 | 131,00 | 12 730 082,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 730 082,68 | 3 899,67 | 3 899,67 | 31.12.2024 |
| 53 | ул. Ускатная, д.33 | 1992 |  | кир. | 4 | 4 | 2 385,20 | 2 147,60 | 88,00 | 6 015 660,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 015 660,78 | 2 801,11 | 2 801,11 | 31.12.2024 |
| 54 | ул. Утренняя, д.6/2 | 1984 |  | пан. | 5 | 4 | 3 580,00 | 3 251,40 | 127,00 | 10 076 912,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 076 912,40 | 3 099,25 | 3 099,25 | 31.12.2024 |
| 55 | ул. Утренняя, д.6/3 | 1984 |  | пан. | 5 | 4 | 3 617,50 | 3 279,20 | 126,00 | 6 477 704,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 477 704,46 | 1 975,39 | 1 975,39 | 31.12.2024 |
| 56 | ул. Фадеева, д.10Б | 1984 |  | кир. | 5 | 4 | 2 898,80 | 2 595,90 | 99,00 | 4 276 302,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 276 302,67 | 1 647,33 | 1 647,33 | 31.12.2024 |
| 57 | ул. Фадеева, д.12а | 1984 |  | кир. | 5 | 4 | 3 554,00 | 3 177,90 | 105,00 | 6 105 446,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 105 446,91 | 1 921,22 | 1 921,22 | 31.12.2024 |
| 58 | ул.Черных, д.4 | 1985 |  | пан. | 5 | 6 | 4 953,80 | 4 523,80 | 149,00 | 17 497 858,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 497 858,93 | 3 867,96 | 3 867,96 | 31.12.2024 |
| 59 | ул.Черных, д.6 | 1985 |  | пан. | 5 | 6 | 5 172,40 | 4 567,20 | 151,00 | 18 269 999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 269 999,90 | 4 000,26 | 4 000,26 | 31.12.2024 |
| 60 | ул. Черных, д.8 | 1982 |  | пан. | 5 | 6 | 5 206,70 | 4 584,10 | 187,00 | 18 391 154,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 391 154,68 | 4 011,94 | 4 011,94 | 31.12.2024 |
| Итого за 2025г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 365 960,40 | 324 630,80 | 11 836,0 | 806 208 204,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 208 204,46 | 2 483,46 | 2 483,46 |  |
| 1 | пер, 1 мая, д.2 | 1959 |  | кир. | 4 | 4 | 1 756,80 | 1 557,90 | 33,00 | 4 945 005,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 945 005,50 | 3 174,15 | 3 174,15 | 31.12.2025 |
| 2 | пер, 1 мая, д.4 | 1958 |  | кир. | 2 | 1 | 425,60 | 383,80 | 10,00 | 1 197 970,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 970,37 | 3 121,34 | 3 121,34 | 31.12.2025 |
| 3 | пер. 1 мая, д.6 | 1959 |  | кир. | 2 | 1 | 433,90 | 392,70 | 11,00 | 346 134,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 134,61 | 881,42 | 881,42 | 31.12.2025 |
| 4 | пер, 1 мая, д.8 | 1959 |  | кир. | 3 | 4 | 2 198,70 | 2 025,70 | 70,00 | 7 766 268,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 766 268,81 | 3 833,87 | 3 833,87 | 31.12.2025 |
| 5 | пер. Транспортный, д.2 | 1958 |  | кир. | 3 | 3 | 2 007,90 | 1 854,10 | 40,00 | 6 325 393,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 325 393,23 | 3 411,57 | 3 411,57 | 31.12.2025 |
| 6 | пер. Транспортный, д. 4 | 1957 |  | кир. | 3 | 3 | 2 027,10 | 1 877,60 | 37,00 | 6 199 407,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 199 407,92 | 3 301,77 | 3 301,77 | 31.12.2025 |
| 7 | пер. Транспортный, д.5 | 1958 |  | кир. | 2 | 1 | 435,20 | 392,50 | 7,00 | 1 540 751,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 751,19 | 3 925,48 | 3 925,48 | 31.12.2025 |
| 8 | пер. Транспортный, д.6 | 1954 |  | кир. | 2 | 2 | 909,30 | 682,60 | 23,00 | 2 887 143,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 887 143,31 | 4 229,63 | 4 229,63 | 31.12.2025 |
| 9 | пер. Транспортный, д.8 | 1956 |  | кир. | 2 | 2 | 937,20 | 864,40 | 12,00 | 2 952 702,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 702,01 | 3 415,90 | 3 415,90 | 31.12.2025 |
| 10 | ул. 1 мая, д.11а | 1958 |  | кир. | 2 | 2 | 486,40 | 443,10 | 14,00 | 1 369 108,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 369 108,99 | 3 089,84 | 3 089,84 | 31.12.2025 |
| 11 | ул. 1 мая, д.1 а | 1957 |  | кир. | 3 | 3 | 2 126,70 | 1 954,80 | 61,00 | 6 521 455,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 521 455,99 | 3 336,12 | 3 336,12 | 31.12.2025 |
| 12 | ул. 1 мая, д.23 | 1959 |  | кир. | 4 | 4 | 4 531,60 | 3 248,00 | 103,00 | 10 385 932,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 385 932,74 | 3 197,64 | 3 197,64 | 31.12.2025 |
| 13 | ул. 1 мая, д.25 | 1973 |  | кир. | 2 | 2 | 693,60 | 567,70 | 18,00 | 2 009 826,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 826,41 | 3 540,30 | 3 540,30 | 31.12.2025 |
| 14 | ул. 1 мая, д.44 | 1932 |  | кир. | 2 | 2 | 634,80 | 577,40 | 21,00 | 1 964 191,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964 191,01 | 3 401,79 | 3 401,79 | 31.12.2025 |
| 15 | ул. 1 мая, д. 44а | 1959 |  | кир. | 2 | 1 | 319,40 | 271,30 | 15,00 | 892 997,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 997,75 | 3 291,55 | 3 291,55 | 31.12.2025 |
| 16 | ул. 1 мая, д.46 | 1933 |  | кир. | 2 | 2 | 621,80 | 565,50 | 22,00 | 1 820 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 857,00 | 3 219,91 | 3 219,91 | 31.12.2025 |
| 17 | ул. 1 мая, д. 62 | 1957 |  | кир. | 3 | 5 | 3 608,10 | 2 571,10 | 82,00 | 10 003 186,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 003 186,32 | 3 890,63 | 3 890,63 | 31.12.2025 |
| 18 | ул. 1 мая, д. 7 | 1960 |  | кир. | 2 | 1 | 295,40 | 270,90 | 12,00 | 831 486,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 486,01 | 3 069,35 | 3 069,35 | 31.12.2025 |
| 19 | ул. 1 мая, д.9а | 1963 |  | кир. | 2 | 2 | 499,40 | 443,40 | 18,00 | 1 405 701,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 701,13 | 3 170,28 | 3 170,28 | 31.12.2025 |
| 20 | ул. 1 мая, д. 9б | 1958 |  | кир. | 2 | 2 | 489,00 | 440,20 | 17,00 | 1 376 427,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 427,42 | 3 126,82 | 3 126,82 | 31.12.2025 |
| 21 | ул. 50 лет города, д.10 | 1989 |  | пан. | 5 | 10 | 9 358,50 | 8 531,90 | 346,00 | 12 643 980,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 643 980,42 | 1 481,97 | 1 481,97 | 31.12.2025 |
| 22 | ул. 50 лет города, д.2 | 1987 |  | пан. | 9 | 5 | 10 318,60 | 8 844,20 | 340,00 | 8 231 446,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 231 446,46 | 930,72 | 930,72 | 31.12.2025 |
| 23 | ул. 50 лет города, д.22 | 1985 |  | пан. | 5 | 10 | 9 449,60 | 8 582,30 | 300,00 | 37 580 645,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 580 645,31 | 4 378,85 | 4 378,85 | 31.12.2025 |
| 24 | ул. 50 лет города, д.23 | 1991 |  | кир. | 5 | 4 | 3 290,60 | 2 941,90 | 103,00 | 4 836 880,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 836 880,06 | 1 644,13 | 1 644,13 | 31.12.2025 |
| 25 | ул. 50 лет города, д.41 | 1988 |  | пан. | 5 | 6 | 6 409,20 | 5 634,40 | 197,00 | 10 049 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 049 669,00 | 1 783,63 | 1 783,63 | 31.12.2025 |
| 26 | ул. 50 лет Октября, д.19 | 1953 |  | кир. | 2 | 3 | 987,60 | 876,00 | 38,00 | 3 488 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488 410,00 | 3 982,20 | 3 982,20 | 31.12.2025 |
| 27 | ул. 50 лет Октября, д.23 | 1959 |  | кир. | 4 | 2 | 1 338,30 | 1 246,40 | 48,00 | 4 727 155,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 727 155,84 | 3 792,65 | 3 792,65 | 31.12.2025 |
| 28 | ул. 50 лет Октября, д.26 | 1959 |  | кир. | 4 | 2 | 1 368,20 | 1 265,00 | 53,00 | 4 832 768,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 832 768,90 | 3 820,37 | 3 820,37 | 31.12.2025 |
| 29 | ул. 50 лет Октября, д.27а | 1964 |  | кир. | 5 | 4 | 1 928,10 | 1 789,70 | 89,00 | 1 538 101,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538 101,28 | 859,42 | 859,42 | 31.12.2025 |
| 30 | ул. 50 лет Октября, д.28 | 1960 |  | кир. | 4 | 2 | 1 377,00 | 1 276,60 | 45,00 | 3 122 437,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 437,35 | 2 445,90 | 2 445,90 | 31.12.2025 |
| 31 | ул. 50 лет Октября, д.31 | 1964 |  | кир. | 4 | 3 | 2 157,20 | 2 012,10 | 71,00 | 4 545 287,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 545 287,35 | 2 258,98 | 2 258,98 | 31.12.2025 |
| 32 | ул. 50 лет Октября, д.46 | 1979 |  | пан. | 5 | 3 | 4 806,00 | 4 012,30 | 181,00 | 7 792 224,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 792 224,55 | 1 942,08 | 1 942,08 | 31.12.2025 |
| 33 | ул. 50 лет Октября, д.50 | 1987 |  | кир. | 5 | 6 | 3 916,70 | 3 520,50 | 127,00 | 7 479 860,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 479 860,98 | 2 124,66 | 2 124,66 | 31.12.2025 |
| 34 | ул. 50 лет Октября, д.9 | 1960 |  | кир. | 2 | 1 | 424,90 | 384,30 | 23,00 | 1 500 835,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 835,77 | 3 905,38 | 3 905,38 | 31.12.2025 |
| 35 | ул Багратиона, д.13 | 1968 |  | кир. | 5 | 4 | 3 385,20 | 2 968,20 | 123,00 | 6 444 381,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 444 381,51 | 2 171,14 | 2 171,14 | 31.12.2025 |
| 36 | ул Багратиона, д 15 | 1966 |  | пан. | 5 | 4 | 3 869,00 | 3 590,40 | 146,00 | 6 467 603,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 467 603,91 | 1 801,36 | 1 801,36 | 31.12.2025 |
| 37 | ул Багратиона, д.23 | 1962 |  | пан. | 5 | 4 | 3 883,30 | 3 603,70 | 138,00 | 6 515 880,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 515 880,40 | 1 808,11 | 1 808,11 | 31.12.2025 |
| 38 | ул Багратиона, д.25 | 1962 |  | кир. | 5 | 4 | 3 431,60 | 2 909,20 | 118,00 | 6 494 198,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 494 198,80 | 2 232,30 | 2 232,30 | 31.12.2025 |
| 39 | ул Багратиона, д.38 | 1965 |  | кир. | 5 | 4 | 3 442,90 | 3 079,20 | 132,00 | 6 521 180,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 521 180,14 | 2 117,82 | 2 117,82 | 31.12.2025 |
| 40 | ул Багратиона, д.41 | 1983 |  | пан. | 5 | 10 | 9 610,50 | 8 774,70 | 324,00 | 17 555 017,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 555 017,24 | 2 000,64 | 2 000,64 | 31.12.2025 |
| 41 | ул. Боевая, д.2 | 1963 |  | кир. | 4 | 2 | 1 366,30 | 1 269,10 | 57,00 | 3 845 833,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 845 833,91 | 3 030,36 | 3 030,36 | 31.12.2025 |
| 42 | ул. Б. Дачная, д.64 | 1971 |  | кир. | 5 | 8 | 4 706,30 | 4 364,40 | 174,00 | 13 247 199,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 247 199,11 | 3 035,29 | 3 035,29 | 31.12.2025 |
| 43 | ул. Вахрушева, д 1а | 1959 |  | кир. | 2 | 1 | 297,00 | 274,60 | 9,00 | 835 989,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 989,66 | 3 044,39 | 3 044,39 | 31.12.2025 |
| 44 | ул. Вахрушева, д.2а | 1959 |  | кир. | 2 | 1 | 297,10 | 274,90 | 12,00 | 836 271,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 271,14 | 3 042,09 | 3 042,09 | 31.12.2025 |
| 45 | ул. Весенняя, д.2/2 | 1974 |  | пан. | 5 | 8 | 6 284,70 | 5 716,60 | 218,00 | 8 677 521,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 677 521,48 | 1 517,95 | 1 517,95 | 31.12.2025 |
| 46 | ул. Гагарина, д.1 | 1995 |  | кир. | 5 | 4 | 3 193,30 | 2 879,30 | 115,00 | 12 699 614,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 699 614,23 | 4 410,66 | 4 410,66 | 31.12.2025 |
| 47 | ул. Гагарина, д.17 | 1953 |  | кир. | 2 | 3 | 1 406,20 | 849,60 | 32,00 | 3 958 143,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 958 143,64 | 4 658,83 | 4 658,83 | 31.12.2025 |
| 48 | ул. Гагарина, д.18 | 1968 |  | пан. | 5 | 4 | 3 861,30 | 3 578,40 | 125,00 | 6 208 132,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 208 132,70 | 1 734,89 | 1 734,89 | 31.12.2025 |
| 49 | ул. Гагарина, д.19 | 1959 |  | кир. | 4 | 2 | 1 363,40 | 1 176,20 | 41,00 | 3 837 671,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837 671,05 | 3 262,77 | 3 262,77 | 31.12.2025 |
| 50 | ул. Гагарина, д.2 | 1993 |  | кир. | 5 | 4 | 3 166,30 | 2 878,50 | 107,00 | 12 592 236,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 592 236,42 | 4 374,58 | 4 374,58 | 31.12.2025 |
| 51 | ул. Гагарина, д.20 | 1968 |  | пан. | 5 | 4 | 3 860,70 | 2 870,70 | 109,00 | 6 245 118,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 245 118,42 | 2 175,47 | 2 175,47 | 31.12.2025 |
| 52 | ул. Гагарина, д.21 | 1958 |  | кир. | 4 | 2 | 1 357,80 | 1 020,20 | 32,00 | 3 821 908,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 821 908,28 | 3 746,23 | 3 746,23 | 31.12.2025 |
| 53 | ул. Гагарина, д. 24 | 1971 |  | пан. | 5 | 4 | 3 796,80 | 2 816,10 | 111,00 | 10 687 156,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 687 156,70 | 3 795,02 | 3 795,02 | 31.12.2025 |
| 54 | ул. Гагарина, д.25 | 1961 |  | кир. | 4 | 2 | 1 290,70 | 1 191,50 | 41,00 | 3 276 928,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 928,58 | 2 750,25 | 2 750,25 | 31.12.2025 |
| 55 | ул. Гагарина, д.7 | 1951 |  | кир. | 2 | 2 | 857,90 | 797,50 | 20,00 | 2 414 799,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 414 799,76 | 3 027,96 | 3 027,96 | 31.12.2025 |
| 56 | ул. Гагарина, д.8 | 1953 |  | кир. | 2 | 2 | 857,20 | 796,30 | 26,00 | 3 027 809,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027 809,90 | 3 802,35 | 3 802,35 | 31.12.2025 |
| 57 | ул. Дзержинского, д.10 | 1961 |  | кир. | 4 | 2 | 1 407,10 | 1 311,10 | 43,00 | 4 970 171,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 970 171,85 | 3 790,84 | 3 790,84 | 31.12.2025 |
| 58 | ул. Дзержинского, д.15 | 1958 |  | кир. | 2 | 2 | 734,70 | 643,00 | 28,00 | 2 368 574,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 368 574,23 | 3 683,63 | 3 683,63 | 31.12.2025 |
| 59 | ул. Дзержинского, д.17 | 1958 |  | кир. | 2 | 2 | 718,20 | 640,40 | 23,00 | 2 342 807,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 807,98 | 3 658,35 | 3 658,35 | 31.12.2025 |
| 60 | ул. Дзержинского, д.23 | 1959 |  | кир. | 2 | 2 | 722,60 | 644,40 | 22,00 | 2 307 341,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 307 341,68 | 3 580,60 | 3 580,60 | 31.12.2025 |
| 61 | ул. Дзержинского, д.32 | 1956 |  | кир. | 2 | 3 | 1 540,50 | 1 414,10 | 32,00 | 4 336 168,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 336 168,59 | 3 066,38 | 3 066,38 | 31.12.2025 |
| 62 | ул. Дзержинского, д.8 | 1959 |  | кир. | 2 | 2 | 741,60 | 661,10 | 20,00 | 193 468,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 468,01 | 292,65 | 292,65 | 31.12.2025 |
| 63 | ул. Дружбы, д.1 | 1959 |  | кир. | 3 | 2 | 1 074,90 | 958,60 | 39,00 | 2 862 982,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862 982,36 | 2 986,63 | 2 986,63 | 31.12.2025 |
| 64 | ул. Дружбы, д.15 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 522,00 | 464,10 | 12,00 | 1 843 813,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 843 813,31 | 3 972,88 | 3 972,88 | 31.12.2025 |
| 65 | ул. Дружбы, д.17 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 565,00 | 463,60 | 18,00 | 1 582 659,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 659,09 | 3 413,85 | 3 413,85 | 31.12.2025 |
| 66 | ул. Дружбы, д.19 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 516,00 | 463,70 | 15,00 | 1 452 426,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 426,48 | 3 132,25 | 3 132,25 | 31.12.2025 |
| 67 | ул. Дружбы, д.21 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 520,20 | 465,00 | 17,00 | 1 464 248,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 248,56 | 3 148,92 | 3 148,92 | 31.12.2025 |
| 68 | ул. Дружбы, д.3 | 1959 |  | кир. | 3 | 2 | 1 089,20 | 972,10 | 45,00 | 3 065 858,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 858,38 | 3 153,85 | 3 153,85 | 31.12.2025 |
| 69 | ул. Землячки, д.31 | 1959 |  | кир. | 2 | 1 | 294,60 | 271,90 | 10,00 | 1 040 588,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 588,89 | 3 827,10 | 3 827,10 | 31.12.2025 |
| 70 | ул. Землячки, д.33 | 1952 |  | кир. | 2 | 1 | 296,50 | 272,70 | 10,00 | 1 047 300,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 300,09 | 3 840,48 | 3 840,48 | 31.12.2025 |
| 71 | ул. Землячки, д.35 | 1959 |  | кир. | 2 | 1 | 296,30 | 277,30 | 9,00 | 1 046 593,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 593,65 | 3 774,23 | 3 774,23 | 31.12.2025 |
| 72 | ул. Землячки, д.37 | 1959 |  | кир. | 2 | 1 | 293,10 | 271,80 | 14,00 | 1 035 290,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 290,58 | 3 809,02 | 3 809,02 | 31.12.2025 |
| 73 | ул. Землячки, д.39 | 1959 |  | кир. | 2 | 1 | 293,80 | 271,30 | 12,00 | 1 037 763,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 763,12 | 3 825,15 | 3 825,15 | 31.12.2025 |
| 74 | ул. Землячки, д.41 | 1959 |  | кир. | 2 | 1 | 298,00 | 273,90 | 13,00 | 1 052 598,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 598,40 | 3 843,00 | 3 843,00 | 31.12.2025 |
| 75 | ул. Землячки, д.43 | 1959 |  | кир. | 2 | 1 | 294,80 | 271,90 | 16,00 | 1 041 295,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 295,33 | 3 829,70 | 3 829,70 | 31.12.2025 |
| 76 | ул. Землячки, д.43б | 1957 |  | кир. | 2 | 1 | 659,50 | 536,70 | 14,00 | 526 102,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 102,28 | 980,25 | 980,25 | 31.12.2025 |
| 77 | ул. Землячки, д.45 | 1976 |  | кир. | 2 | 2 | 305,60 | 280,40 | 9,00 | 1 079 443,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 443,19 | 3 849,65 | 3 849,65 | 31.12.2025 |
| 78 | ул. Землячки, д.47 | 1976 |  | кир. | 2 | 2 | 784,10 | 722,00 | 28,00 | 2 207 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 207 069,00 | 3 056,88 | 3 056,88 | 31.12.2025 |
| 79 | ул. Инженерная, д.11 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 496,80 | 450,90 | 21,00 | 1 398 382,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 382,70 | 3 101,31 | 3 101,31 | 31.12.2025 |
| 80 | ул. Инженерная, д.13 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 501,00 | 446,40 | 16,00 | 1 576 019,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 019,34 | 3 530,51 | 3 530,51 | 31.12.2025 |
| 81 | ул. Инженерная, д.14 | 1958 |  | кир. | 2 | 2 | 499,20 | 446,60 | 19,00 | 1 575 932,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 932,94 | 3 528,73 | 3 528,73 | 31.12.2025 |
| 82 | ул. Инженерная, д.7 | 1958 |  | кир. | 2 | 2 | 497,30 | 445,70 | 14,00 | 1 632 925,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 925,74 | 3 663,73 | 3 663,73 | 31.12.2025 |
| 83 | ул. Инженерная, д.8 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 496,60 | 442,40 | 11,00 | 1 640 027,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 027,64 | 3 707,11 | 3 707,11 | 31.12.2025 |
| 84 | ул. Инженерная, д. 9 | 1958 |  | кир. | 2 | 2 | 499,50 | 448,30 | 11,00 | 1 764 338,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 338,60 | 3 935,62 | 3 935,62 | 31.12.2025 |
| 85 | ул. Казанская, д.10 | 1949 |  | кир. | 2 | 2 | 909,50 | 827,90 | 31,00 | 2 560 042,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 560 042,41 | 3 092,21 | 3 092,21 | 31.12.2025 |
| 86 | ул. Казанская, д.3 | 1961 |  | кир. | 3 | 2 | 1 006,50 | 930,60 | 35,00 | 2 833 076,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 833 076,07 | 3 044,35 | 3 044,35 | 31.12.2025 |
| 87 | ул. Казанская, д.5 | 1958 |  | кир. | 2 | 1 | 438,50 | 393,80 | 15,00 | 1 234 281,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234 281,03 | 3 134,28 | 3 134,28 | 31.12.2025 |
| 88 | ул. Казанская, д.8 | 1956 |  | кир. | 2 | 2 | 872,50 | 801,50 | 27,00 | 2 949 596,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 949 596,41 | 3 680,10 | 3 680,10 | 31.12.2025 |
| 89 | ул. Коваленко, д.4 | 1961 |  | кир. | 4 | 2 | 1 377,10 | 1 276,50 | 32,00 | 3 281 075,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 281 075,78 | 2 570,37 | 2 570,37 | 31.12.2025 |
| 90 | ул. Коваленко, д.7 | 1957 |  | кир. | 3 | 3 | 1 504,10 | 1 379,00 | 36,00 | 4 233 710,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 233 710,60 | 3 070,13 | 3 070,13 | 31.12.2025 |
| 91 | ул. Кулундинская, д.3 | 1978 |  | кир. | 2 | 2 | 391,40 | 366,80 | 22,00 | 1 382 506,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 382 506,76 | 3 769,10 | 3 769,10 | 31.12.2025 |
| 92 | ул. Кулундинская, д.5 | 1977 |  | кир. | 2 | 2 | 414,90 | 386,60 | 17,00 | 1 465 513,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 513,68 | 3 790,78 | 3 790,78 | 31.12.2025 |
| 93 | ул. Культурная, д.13 | 1967 |  | кир. | 5 | 4 | 3 737,30 | 3 354,60 | 124,00 | 10 519 677,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 519 677,29 | 3 135,90 | 3 135,90 | 31.12.2025 |
| 94 | ул. Л. Толстого, д.7 | 1964 |  | кир. | 4 | 2 | 1 213,70 | 1 126,20 | 40,00 | 3 278 520,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278 520,37 | 2 911,14 | 2 911,14 | 31.12.2025 |
| 95 | ул. Ленина, д.38 | 1957 |  | кир. | 4 | 4 | 2 705,70 | 2 491,00 | 58,00 | 9 029 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 029 771,00 | 3 624,96 | 3 624,96 | 31.12.2025 |
| 96 | ул. Ленина, д.39 | 1957 |  | кир. | 5 | 5 | 4 511,70 | 4 130,40 | 89,00 | 12 699 442,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 699 442,93 | 3 074,63 | 3 074,63 | 31.12.2025 |
| 97 | ул. Ленина, д.40 | 1957 |  | кир. | 4 | 4 | 2 733,70 | 2 273,00 | 62,00 | 7 694 764,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 694 764,09 | 3 385,29 | 3 385,29 | 31.12.2025 |
| 98 | ул. Ленина, д.40а | 1954 |  | кир. | 4 | 2 | 415,00 | 373,90 | 10,00 | 331 057,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 057,54 | 885,42 | 885,42 | 31.12.2025 |
| 99 | ул. Ленина, д.41 | 1959 |  | кир. | 4 | 4 | 2 723,40 | 2 429,00 | 67,00 | 7 665 771,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 665 771,85 | 3 155,94 | 3 155,94 | 31.12.2025 |
| 100 | ул. Ленина, д.45 | 1956 |  | кир. | 4 | 4 | 2 731,30 | 2 384,00 | 54,00 | 7 688 008,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 688 008,61 | 3 224,84 | 3 224,84 | 31.12.2025 |
| 101 | ул. Ленина, д.47 | 1955 |  | кир. | 4 | 4 | 2 785,50 | 2 514,80 | 50,00 | 7 758 694,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 758 694,01 | 3 085,21 | 3 085,21 | 31.12.2025 |
| 102 | ул. Ленина, д.52 | 1959 |  | кир. | 2 | 2 | 740,90 | 660,90 | 22,00 | 2 085 470,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 470,50 | 3 155,50 | 3 155,50 | 31.12.2025 |
| 103 | ул. Ленина, д.54 | 1959 |  | кир. | 2 | 2 | 747,50 | 665,60 | 26,00 | 2 104 048,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 104 048,05 | 3 161,13 | 3 161,13 | 31.12.2025 |
| 104 | ул. Ленина, д.56 | 1959 |  | кир. | 2 | 2 | 733,80 | 642,90 | 21,00 | 2 065 485,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 485,56 | 3 212,76 | 3 212,76 | 31.12.2025 |
| 105 | ул. Ленина, д.63 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 918,10 | 834,20 | 29,00 | 2 962 488,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 962 488,46 | 3 551,29 | 3 551,29 | 31.12.2025 |
| 106 | ул. Лутугина, д.13 | 1948 |  | кир. | 2 | 2 | 953,10 | 867,80 | 22,00 | 2 682 766,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 766,82 | 3 091,46 | 3 091,46 | 31.12.2025 |
| 107 | ул. Лутугина, д.15 | 1972 |  | пан. | 5 | 4 | 2 972,00 | 2 702,50 | 115,00 | 11 819 513,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 819 513,83 | 4 373,55 | 4 373,55 | 31.12.2025 |
| 108 | ул. Майкопская, д.11 | 1957 |  | кир. | 2 | 1 | 552,00 | 514,30 | 12,00 | 1 949 779,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949 779,59 | 3 791,13 | 3 791,13 | 31.12.2025 |
| 109 | ул. Майкопская, д.5 | 1954 |  | кир. | 2 | 2 | 769,20 | 718,50 | 35,00 | 2 716 975,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 716 975,47 | 3 781,46 | 3 781,46 | 31.12.2025 |
| 110 | ул. Майкопская, д.7 | 1952 |  | кир. | 2 | 1 | 581,00 | 537,40 | 17,00 | 463 480,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 480,55 | 862,45 | 862,45 | 31.12.2025 |
| 111 | ул. Макарова, д.25 | 1977 |  | кир. | 5 | 6 | 4 889,50 | 4 487,60 | 188,00 | 13 762 866,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 762 866,81 | 3 066,87 | 3 066,87 | 31.12.2025 |
| 112 | ул. Матросова, д.13 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 429,30 | 383,70 | 11,00 | 1 208 385,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 385,05 | 3 149,30 | 3 149,30 | 31.12.2025 |
| 113 | ул. Матросова, д.15 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 436,50 | 382,70 | 16,00 | 1 444 484,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 484,33 | 3 774,46 | 3 774,46 | 31.12.2025 |
| 114 | ул. Матросова, д.17 | 1958 |  | кир. | 2 | 2 | 427,90 | 381,40 | 10,00 | 1 444 071,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 071,53 | 3 786,24 | 3 786,24 | 31.12.2025 |
| 115 | ул. Матросова, д.21 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 440,10 | 389,10 | 18,00 | 1 505 308,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 308,88 | 3 868,69 | 3 868,69 | 31.12.2025 |
| 116 | ул. Матросова, д.25 | 1960 |  | кир. | 4 | 2 | 1 411,00 | 1 288,90 | 50,00 | 3 971 654,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 971 654,58 | 3 081,43 | 3 081,43 | 31.12.2025 |
| 117 | ул. Матросова, д.4 | 1977 |  | кир. | 5 | 4 | 3 648,50 | 3 369,40 | 100,00 | 6 895 906,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 895 906,29 | 2 046,63 | 2 046,63 | 31.12.2025 |
| 118 | ул. Матросова, д.6 | 1976 |  | кир. | 5 | 4 | 3 680,00 | 3 386,60 | 121,00 | 6 892 130,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892 130,51 | 2 035,12 | 2 035,12 | 31.12.2025 |
| 119 | ул. Маяковского, д.26 | 1957 |  | кир. | 2 | 1 | 761,20 | 661,50 | 22,00 | 2 688 717,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 717,80 | 4 064,58 | 4 064,58 | 31.12.2025 |
| 120 | ул. Московская, д.11 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 425,20 | 379,80 | 16,00 | 1 440 374,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 374,18 | 3 792,45 | 3 792,45 | 31.12.2025 |
| 121 | ул. Московская, д.13 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 426,40 | 325,40 | 14,00 | 1 440 431,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 431,78 | 4 426,65 | 4 426,65 | 31.12.2025 |
| 122 | ул. Московская, д.15 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 429,60 | 379,90 | 12,00 | 342 704,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 704,38 | 902,09 | 902,09 | 31.12.2025 |
| 123 | ул. Московская, д.17 | 1958 |  | кир. | 2 | 2 | 402,50 | 359,40 | 16,00 | 1 350 090,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 090,82 | 3 756,51 | 3 756,51 | 31.12.2025 |
| 124 | ул. Московская, д.17а | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 408,70 | 367,30 | 7,00 | 1 432 446,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 446,68 | 3 899,94 | 3 899,94 | 31.12.2025 |
| 125 | ул. Московская, д.18 | 1959 |  | кир. | 4 | 2 | 1 366,20 | 1 270,40 | 68,00 | 4 825 704,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 825 704,48 | 3 798,57 | 3 798,57 | 31.12.2025 |
| 126 | ул. Московская, д.19 | 1958 |  | кир. | 2 | 2 | 408,00 | 353,10 | 17,00 | 1 148 430,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 430,24 | 3 252,42 | 3 252,42 | 31.12.2025 |
| 127 | ул. Московская, д.21 | 1958 |  | кир. | 2 | 2 | 414,50 | 369,40 | 14,00 | 1 166 726,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 726,31 | 3 158,44 | 3 158,44 | 31.12.2025 |
| 128 | ул. Московская, д.24 | 1962 |  | кир. | 4 | 2 | 1 367,60 | 1 269,30 | 59,00 | 3 849 493,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 849 493,13 | 3 032,77 | 3 032,77 | 31.12.2025 |
| 129 | ул. Московская, д.26 | 1961 |  | кир. | 4 | 2 | 1 384,50 | 966,20 | 36,00 | 3 897 062,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 897 062,91 | 4 033,39 | 4 033,39 | 31.12.2025 |
| 130 | ул. Московская, д.7 | 1986 |  | пан. | 5 | 6 | 5 368,00 | 4 868,90 | 187,00 | 7 005 175,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 005 175,40 | 1 438,76 | 1 438,76 | 31.12.2025 |
| 131 | ул. Новостройка, д.7 | 1977 |  | пан. | 5 | 6 | 4 934,00 | 4 500,80 | 171,00 | 1 287 177,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 177,97 | 285,99 | 285,99 | 31.12.2025 |
| 132 | ул. Новостройка, д.17 | 1980 |  | пан. | 5 | 6 | 4 847,50 | 4 430,40 | 181,00 | 7 847 094,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 847 094,43 | 1 771,19 | 1 771,19 | 31.12.2025 |
| 133 | ул. Одесская, д.12 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 413,60 | 371,70 | 17,00 | 329 940,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 940,71 | 887,65 | 887,65 | 31.12.2025 |
| 134 | ул. Одесская, д.14 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 414,40 | 369,10 | 22,00 | 1 454 126,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 126,78 | 3 939,66 | 3 939,66 | 31.12.2025 |
| 135 | ул. Одесская, д.18 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 436,10 | 389,30 | 18,00 | 1 426 626,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 626,38 | 3 664,59 | 3 664,59 | 31.12.2025 |
| 136 | ул. Одесская, д.20 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 439,60 | 389,90 | 14,00 | 1 237 377,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 377,29 | 3 173,58 | 3 173,58 | 31.12.2025 |
| 137 | ул. Одесская, д.22 | 1958 |  | кир. | 2 | 2 | 402,10 | 359,10 | 16,00 | 1 131 823,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 823,04 | 3 151,83 | 3 151,83 | 31.12.2025 |
| 138 | ул. Одесская, д.26 | 1959 |  | кир. | 4 | 2 | 1 463,60 | 1 295,80 | 46,00 | 3 301 091,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301 091,15 | 2 547,53 | 2 547,53 | 31.12.2025 |
| 139 | ул. Одесская, д.28 | 1959 |  | кир. | 4 | 2 | 1 360,10 | 1 231,50 | 45,00 | 3 828 382,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 828 382,28 | 3 108,71 | 3 108,71 | 31.12.2025 |
| 140 | ул. Панфилова, д.11 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 917,70 | 853,60 | 24,00 | 2 583 123,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 123,61 | 3 026,15 | 3 026,15 | 31.12.2025 |
| 141 | ул. Панфилова, д .4 | 1955 |  | кир. | 2 | 3 | 1 469,60 | 1 349,90 | 53,00 | 4 136 600,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 136 600,69 | 3 064,38 | 3 064,38 | 31.12.2025 |
| 142 | ул. Панфилова, д.6 | 1955 |  | кир. | 2 | 3 | 1 336,60 | 1 253,40 | 45,00 | 3 762 234,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 762 234,95 | 3 001,62 | 3 001,62 | 31.12.2025 |
| 143 | ул. Панфилова, д 9 | 1955 |  | кир. | 2 | 3 | 1 497,10 | 749,90 | 27,00 | 4 214 007,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 214 007,14 | 5 619,43 | 5 619,43 | 31.12.2025 |
| 144 | ул. Пионерская, д.4 | 1979 |  | пан. | 5 | 11 | 10 198,80 | 9 215,40 | 320,00 | 17 313 851,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 313 851,18 | 1 878,80 | 1 878,80 | 31.12.2025 |
| 145 | ул. Полевая, д.8 | 1958 |  | кир. | 2 | 2 | 825,70 | 742,20 | 32,00 | 2 522 787,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 522 787,74 | 3 399,07 | 3 399,07 | 31.12.2025 |
| 146 | ул. Прогрессивная, д.1 | 1959 |  | кир. | 2 | 2 | 671,00 | 624,00 | 23,00 | 1 888 717,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 717,38 | 3 026,79 | 3 026,79 | 31.12.2025 |
| 147 | ул. Ращупкина, д.10 | 1953 |  | кир. | 2 | 2 | 942,40 | 866,30 | 26,00 | 751 779,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 779,81 | 867,81 | 867,81 | 31.12.2025 |
| 148 | ул. Ращупкина, д.3 | 1940 |  | кир. | 2 | 1 | 918,10 | 811,50 | 37,00 | 3 242 921,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242 921,45 | 3 996,21 | 3 996,21 | 31.12.2025 |
| 149 | ул. Рейдовая, д.3 | 1959 |  | кир. | 2 | 2 | 671,70 | 511,50 | 23,00 | 1 890 687,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 687,73 | 3 696,36 | 3 696,36 | 31.12.2025 |
| 150 | ул. Рейдовая, д.7 | 1959 |  | кир. | 2 | 2 | 670,20 | 617,40 | 19,00 | 1 886 465,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 465,56 | 3 055,50 | 3 055,50 | 31.12.2025 |
| 151 | ул. Рейдовая, д.9 | 1959 |  | кир. | 2 | 2 | 667,50 | 619,10 | 23,00 | 2 357 749,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 357 749,77 | 3 808,35 | 3 808,35 | 31.12.2025 |
| 152 | ул. Сандалова, д.15 | 1950 |  | кир. | 2 | 1 | 557,90 | 511,70 | 19,00 | 145 544,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 544,51 | 284,43 | 284,43 | 31.12.2025 |
| 153 | ул. Сандалова, д.16 | 1947 |  | кир. | 2 | 2 | 917,40 | 799,10 | 28,00 | 239 330,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 330,58 | 299,50 | 299,50 | 31.12.2025 |
| 154 | ул. Советская, д.10 | 1959 |  | кир. | 5 | 3 | 4 345,40 | 3 872,10 | 126,00 | 12 231 345,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 231 345,01 | 3 158,84 | 3 158,84 | 31.12.2025 |
| 155 | ул. Советская, д.14 | 1957 |  | кир. | 3 | 3 | 2 574,70 | 1 904,50 | 42,00 | 7 247 214,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 247 214,07 | 3 805,31 | 3 805,31 | 31.12.2025 |
| 156 | ул. Советская, д.16 | 1955 |  | кир.. | 2 | 1 | 421,60 | 379,30 | 16,00 | 1 186 711,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 711,25 | 3 128,69 | 3 128,69 | 31.12.2025 |
| 157 | ул. Советская, д.16а | 1953 |  | кир. | 2 | 1 | 409,80 | 367,80 | 17,00 | 1 153 496,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 496,84 | 3 136,21 | 3 136,21 | 31.12.2025 |
| 158 | ул. Советская, д.20 | 1958 |  | кир. | 3 | 3 | 1 442,90 | 1 009,60 | 29,00 | 4 558 591,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 558 591,04 | 4 515,24 | 4 515,24 | 31.12.2025 |
| 159 | ул. Ставропольская, д.2 | 1959 |  | кир. | 4 | 2 | 1 358,30 | 1 264,80 | 53,00 | 4 797 800,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 800,03 | 3 793,33 | 3 793,33 | 31.12.2025 |
| 160 | ул. Ставропольская, д.7 | 1956 |  | кир. | 2 | 3 | 1 001,00 | 896,60 | 20,00 | 2 817 594,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 594,78 | 3 142,53 | 3 142,53 | 31.12.2025 |
| 161 | ул. Студенческая, д.1/2 | 1973 |  | пан. | 5 | 6 | 4 849,00 | 4 426,80 | 168,00 | 3 868 187,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868 187,92 | 873,81 | 873,81 | 31.12.2025 |
| 162 | ул. Студенческая, д.10 | 1983 |  | кир. | 9 | 1 | 3 896,10 | 3 431,70 | 123,00 | 3 058 399,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058 399,04 | 891,22 | 891,22 | 31.12.2025 |
| 163 | ул. Студенческая, д.14 | 1975 |  | кир. | 5 | 4 | 3 758,90 | 3 487,80 | 113,00 | 6 515 196,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 515 196,98 | 1 868,00 | 1 868,00 | 31.12.2025 |
| 164 | ул. Студенческая, д.18/2 | 1976 |  | кир. | 5 | 8 | 6 522,90 | 6 094,20 | 246,00 | 11 671 267,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 671 267,39 | 1 915,14 | 1 915,14 | 31.12.2025 |
| 165 | ул. Тайбинцев, д.36 | 1995 |  | пан. | 5 | 8 | 7 271,50 | 6 599,70 | 229,00 | 9 928 528,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 928 528,11 | 1 504,39 | 1 504,39 | 31.12.2025 |
| 166 | ул. Томская, д.10 | 1947 |  | кир. | 2 | 2 | 766,60 | 682,60 | 27,00 | 2 370 105,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 105,43 | 3 472,17 | 3 472,17 | 31.12.2025 |
| 167 | ул. Томская, д.23 | 1965 |  | пан. | 5 | 4 | 3 872,50 | 3 606,20 | 140,00 | 6 441 332,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 441 332,97 | 1 786,18 | 1 786,18 | 31.12.2025 |
| 168 | ул. Томская, д.6 | 1947 |  | кир. | 2 | 2 | 688,20 | 614,00 | 21,00 | 2 337 800,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337 800,23 | 3 807,49 | 3 807,49 | 31.12.2025 |
| 169 | ул. Томская, д.16 | 1956 |  | кир. | 2 | 2 | 683,10 | 624,70 | 33,00 | 544 928,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 928,68 | 872,30 | 872,30 | 31.12.2025 |
| 170 | ул. Трудовая, д.20 | 1953 |  | кир. | 2 | 2 | 694,20 | 621,30 | 22,00 | 2 452 059,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 059,77 | 3 946,66 | 3 946,66 | 31.12.2025 |
| 171 | ул. Трудовая, д.6 | 1971 |  | кир. | 2 | 1 | 1 133,00 | 801,90 | 23,00 | 903 826,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 826,96 | 1 127,11 | 1 127,11 | 31.12.2025 |
| 172 | ул. Тульская, д.13 | 1964 |  | кир. | 2 | 2 | 947,50 | 858,30 | 25,00 | 2 949 628,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 949 628,66 | 3 436,59 | 3 436,59 | 31.12.2025 |
| 173 | ул. Тульская, д.20 | 1968 |  | пан. | 5 | 4 | 3 870,30 | 3 588,40 | 129,00 | 10 894 043,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 894 043,03 | 3 035,91 | 3 035,91 | 31.12.2025 |
| 174 | ул. Унжакова, д.15 | 1954 |  | кир. | 2 | 1 | 413,30 | 378,90 | 13,00 | 1 163 348,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 348,57 | 3 070,33 | 3 070,33 | 31.12.2025 |
| 175 | ул. Унжакова, д.18 | 1959 |  | кир. | 3 | 2 | 1 000,20 | 923,50 | 35,00 | 2 427 514,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427 514,11 | 2 628,60 | 2 628,60 | 31.12.2025 |
| 176 | ул. Унжакова, д.6 | 1959 |  | кир. | 4 | 2 | 1 365,90 | 1 265,00 | 45,00 | 3 844 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 844 708,00 | 3 039,29 | 3 039,29 | 31.12.2025 |
| 177 | ул. Ускатная, д.1 | 1954 |  | кир. | 2 | 2 | 949,80 | 884,80 | 37,00 | 247 783,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 783,06 | 280,04 | 280,04 | 31.12.2025 |
| 178 | ул. Ускатная, д.2 | 1955 |  | кир. | 2 | 1 | 559,50 | 514,60 | 20,00 | 145 961,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 961,91 | 283,64 | 283,64 | 31.12.2025 |
| 179 | ул. Ускатная, д.3 | 1957 |  | кир. | 2 | 1 | 1 324,60 | 847,60 | 59,00 | 345 560,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 560,59 | 407,69 | 407,69 | 31.12.2025 |
| 180 | ул. Ускатная, д.4 | 1955 |  | кир. | 2 | 1 | 557,60 | 512,80 | 24,00 | 145 466,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 466,24 | 283,67 | 283,67 | 31.12.2025 |
| 181 | ул. Ускатная, д.5 | 1955 |  | кир. | 2 | 2 | 944,00 | 840,50 | 31,00 | 246 269,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 269,96 | 293,00 | 293,00 | 31.12.2025 |
| 182 | ул. Ускатная, д.6 | 1955 |  | кир. | 2 | 1 | 555,70 | 512,10 | 30,00 | 144 970,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 970,57 | 283,09 | 283,09 | 31.12.2025 |
| 183 | ул. Ускатная, д.8 | 1955 |  | кир. | 2 | 2 | 922,90 | 844,80 | 32,00 | 240 765,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 765,41 | 285,00 | 285,00 | 31.12.2025 |
| 184 | ул. Утренняя, д.5 | 1974 |  | пан. | 5 | 4 | 3 000,50 | 2 721,70 | 112,00 | 10 598 394,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 598 394,30 | 3 894,03 | 3 894,03 | 31.12.2025 |
| 185 | ул. Утренняя, д.6/4 | 1984 |  | пан. | 5 | 4 | 3 576,50 | 3 242,20 | 121,00 | 6 475 736,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 475 736,46 | 1 997,33 | 1 997,33 | 31.12.2025 |
| 186 | ул. Фадеева, д.12 | 1956 |  | кир. | 2 | 2 | 424,00 | 391,40 | 17,00 | 1 497 656,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 656,79 | 3 826,41 | 3 826,41 | 31.12.2025 |
| 187 | ул. Фадеева, д.16 | 1956 |  | кир. | 2 | 1 | 428,00 | 394,80 | 20,00 | 1 511 785,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 785,62 | 3 829,24 | 3 829,24 | 31.12.2025 |
| 188 | ул. Фадеева, д.4 | 1956 |  | кир. | 2 | 1 | 424,40 | 388,30 | 12,00 | 1 499 069,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 069,67 | 3 860,60 | 3 860,60 | 31.12.2025 |
| 189 | ул. Фадеева, д.6 | 1956 |  | кир. | 2 | 1 | 416,80 | 386,40 | 12,00 | 1 472 224,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 224,88 | 3 810,11 | 3 810,11 | 31.12.2025 |
| 190 | ул. Фадеева, д 6а | 1991 |  | кир. | 5 | 4 | 2 735,40 | 2 447,70 | 101,00 | 6 038 310,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 038 310,75 | 2 466,93 | 2 466,93 | 31.12.2025 |
| 191 | ул. Фадеева, д.6б | 1995 |  | кир. | 5 | 6 | 4 620,40 | 4 205,70 | 174,00 | 9 036 521,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 036 521,46 | 2 148,64 | 2 148,64 | 31.12.2025 |
| 192 | ул. Фадеева, д.8 | 1957 |  | кир. | 2 | 2 | 737,00 | 410,20 | 13,00 | 2 603 238,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603 238,33 | 6 346,27 | 6 346,27 | 31.12.2025 |
| 193 | ул. Фадеева, д.10а | 1982 |  | кир. | 5 | 4 | 3 094,50 | 2 797,80 | 110,00 | 4 650 160,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 160,39 | 1 662,08 | 1 662,08 | 31.12.2025 |
| 194 | ул. Черноморская, д.17 | 1958 |  | кир. | 2 | 1 | 301,70 | 282,10 | 15,00 | 1 065 667,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 667,58 | 3 777,62 | 3 777,62 | 31.12.2025 |
| 195 | ул. Черноморская, д.17/2 | 1972 |  | пан. | 5 | 6 | 4 846,30 | 4 421,10 | 181,00 | 3 866 034,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 866 034,05 | 874,45 | 874,45 | 31.12.2025 |
| 196 | ул. Черноморская, д.23 | 1971 |  | пан. | 5 | 8 | 6 328,90 | 5 754,70 | 226,00 | 10 213 101,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 213 101,54 | 1 774,74 | 1 774,74 | 31.12.2025 |
| 197 | ул Черняховского, д.2 | 1955 |  | кир. | 2 | 1 | 529,00 | 429,90 | 21,00 | 1 773 589,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 773 589,60 | 4 125,59 | 4 125,59 | 31.12.2025 |
| 198 | ул. Чумова, д.42 | 1973 |  | пан. | 5 | 6 | 5 346,10 | 4 400,60 | 156,00 | 4 264 739,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264 739,01 | 969,13 | 969,13 | 31.12.2025 |

».

«Приложение № 2

к постановлению администрации

Киселевского городского округа

от «21» ноября 2022 г. № 193-н

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Киселевского городского округа

на 2014-2043 годы в 2023-2025 годах

| № п\п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эк-сплу-ата-цию | Общая площадь МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт под-валь-ных поме-щений в МКД | ремонт фасада | ремонт фунда-мента МКД | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) |  | услуги по строительному контролю |  |
|  |  |  |  |  | электро- снабжения | Теплоснаб-жения | Водоснаб-жения | Водоот---ведения | газоснаб-жения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Итого за 2023-2025гг. |  |  | 915 140,60 | 1 903 277 131,52 | 24 239 712,00 | 409 858 650,00 | 25 005 159,0 | 9 624 062,40 | 0.00 | 0 | 0,00 | 219 888,50 | 1 151 180 111,5 | 0,00 | 198 399 184,50 | 0,00 | 354 | 46 058 484,90 | 354 | 38 911 767,22 |
| Итого за 2023г. |  |  | 345 574,40 | 606 250 151,29 | 0,00 | 42 780 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0 | 0,00 | 99 801,50 | 534 387 609,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 | 16 730 174,40 | 82 | 12 351 407,39 |
| 1 | пер. Мурманский, д.22/2 | 1975 | 4 882,30 | 8 152 283,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 497 | 7 752 039,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 234 350,40 | 1 | 165 893,65 |
| 2 | проезд Строителей, д.2 | 1974 | 5 439,10 | 16 917 608,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 150 | 16 307 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 261 076,80 | 1 | 348 981,57 |
| 3 | проезд Строителей, д.3 | 1976 | 4 969,30 | 10 583 657,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 536 | 10 128 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 238 526,40 | 1 | 216 747,42 |
| 4 | проезд Строителей, д.4 | 1974 | 6 365,90 | 10 257 708,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 882 | 9 743 631,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 305 563,20 | 1 | 208 513,72 |
| 5 | проезд Строителей, д.9 | 1977 | 5 723,10 | 11 428 053,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 656 | 10 919 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 274 708,80 | 1 | 233 680,81 |
| 6 | ул. 1 Мая, д.5 | 1976 | 3 670,50 | 6 480 248,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 936 | 6 171 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 176 184,00 | 1 | 132 080,46 |
| 7 | ул. 50 лет Октября, д.48 | 1981 | 3 973,00 | 6 673 531,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 226 | 6 347 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 190 704,00 | 1 | 135 825,84 |
| 8 | ул. 50 лет Октября, д.56 | 1982 | 5 026,60 | 9 235 803,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 701 | 8 806 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 241 276,80 | 1 | 188 450,05 |
| 9 | ул. 50 лет Октября, д.58 | 1983 | 4 915,20 | 8 934 340,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 645 | 8 516 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 235 929,60 | 1 | 182 245,93 |
| 10 | ул. 50 лет Октября, д.60 | 1981 | 4 947,10 | 6 730 864,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 228 | 6 357 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 237 460,80 | 1 | 136 047,42 |
| 11 | ул. 50 лет Октября, д.62 | 1980 | 4 925,10 | 8 707 440,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 602 | 8 293 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 236 404,80 | 1 | 177 482,06 |
| 12 | ул. 50 лет Октября, д.64 | 1978 | 6 554,70 | 11 990 061,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 208 | 11 430 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 314 625,60 | 1 | 244 619,46 |
| 13 | ул. Б. Дачная, д.63 | 1977 | 6 566,70 | 18 483 815,83 | 0,00 | 17 730 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 374 301,90 | 1 | 379 423,93 |
| 14 | ул. Б. Дачная, д.69 | 1981 | 4 056,20 | 6 159 103,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 211 | 5 839 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 194 697,60 | 1 | 124 964,06 |
| 15 | ул. Боевая, д.20 | 1983 | 3 036,90 | 4 814 852,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 948 | 4 571 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 145 771,20 | 1 | 97 824,88 |
| 16 | ул. Боевая, д.20/2 | 1985 | 4 540,70 | 6 078 930,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 190 | 5 738 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 217 953,60 | 1 | 122 797,05 |
| 17 | ул. Большевистская, д.12 | 1977 | 3 608,00 | 10 155 726,24 | 0,00 | 9 741 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 205 656,00 | 1 | 208 470,24 |
| 18 | ул. Большевистская, д.12/2 | 1983 | 3 689,50 | 4 905 279,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 960 | 4 629 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 177 096,00 | 1 | 99 063,17 |
| 19 | ул. Большевистская, д.1 4 | 1973 | 3 608,60 | 6 365 212,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 171 | 6 062 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 173 212,80 | 1 | 129 732,51 |
| 20 | ул. Большевистская, д.16/2 | 1974 | 3 406,80 | 6 096 424,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 122 | 5 808 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 163 526,40 | 1 | 124 303,91 |
| 21 | ул. Большевистская, д.16/3 | 1983 | 3 593,90 | 5 649 319,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 112 | 5 362 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 172 507,20 | 1 | 114 748,17 |
| 22 | ул. Веселая, д.47 | 1974 | 943,70 | 2 863 820,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 790 | 2 759 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 45 297,60 | 1 | 59 052,66 |
| 23 | ул. Веселая, д.51 | 1977 | 950,00 | 2 507 347,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 690 | 2 410 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 45 600,00 | 1 | 51 577,64 |
| 24 | ул. Веселая, д.53 | 1977 | 946,60 | 2 507 184,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 690 | 2 410 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 45 436,80 | 1 | 51 577,64 |
| 25 | ул. Весенняя, д.16 | 1983 | 14 338,10 | 13 437 795,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 893 | 12 482 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 688 228,80 | 1 | 267 124,26 |
| 26 | ул. Весенняя, д.2 | 1975 | 5 720,00 | 9 939 445,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 435 | 9 462 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 274 560,00 | 1 | 202 495,15 |
| 27 | ул. Весенняя, д.4 | 1975 | 5 658,00 | 9 936 469,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 435 | 9 462 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 271 584,00 | 1 | 202 495,15 |
| 28 | ул. Весенняя, д.4/2 | 1974 | 3 015,10 | 4 797 978,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 880 | 4 555 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 144 724,80 | 1 | 97 493,26 |
| 29 | ул. Весенняя, д.11 | 1985 | 4 864,20 | 8 948 716,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 294 | 8 532 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 233 481,60 | 1 | 182 598,41 |
| 30 | ул. Гормашевская, д.5 | 1975 | 1 279,80 | 3 947 954,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 735 | 3 805 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 61 430,40 | 1 | 81 429,03 |
| 31 | ул. Дружбы, д.2/2 | 1974 | 2 989,00 | 5 071 690,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 932 | 4 824 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 143 472,00 | 1 | 103 254,23 |
| 32 | ул. Киевская, д.89а | 1954 | 633,50 | 1 871 367,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 516 | 1 802 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 30 408,00 | 1 | 38 571,10 |
| 33 | ул. Краснобродская, д.1 | 1983 | 6 109,50 | 7 865 368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 432 | 7 413 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 293 256,00 | 1 | 158 648,13 |
| 34 | ул. Краснобродская, д.2 | 1982 | 2 485,20 | 3 958 223,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 726 | 3 758 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 119 289,60 | 1 | 80 431,94 |
| 35 | ул. Краснобродская, д.2а | 1982 | 2 416,30 | 3 954 916,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 726 | 3 758 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 115 982,40 | 1 | 80 431,94 |
| 36 | ул. Краснобродская, д.4 | 1981 | 4 619,80 | 7 867 891,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 446 | 7 485 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 221 750,40 | 1 | 160 199,16 |
| 37 | ул. Ленина, д.49 | 1975 | 1 849,50 | 3 023 498,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 555 | 2 873 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 88 776,00 | 1 | 61 487,23 |
| 38 | ул. Майкопская, д.2 | 1979 | 6 516,70 | 11 840 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 180 | 11 285 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 312 801,60 | 1 | 241 517,40 |
| 39 | ул. Матросова, д.2 | 1982 | 896,00 | 2 997 105,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 828 | 2 892 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 43 008,00 | 1 | 61 893,17 |
| 40 | ул. Маяковского, д.4 | 1981 | 2 427,80 | 4 690 470,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 865 | 4 478 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 116 534,40 | 1 | 95 831,45 |
| 41 | ул. Новостройка, д.3 | 1982 | 4 873,50 | 8 091 580,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 486 | 7 693 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 233 928,00 | 1 | 164 630,67 |
| 42 | ул. Новостройка, д.4 | 1982 | 5 101,00 | 8 916 819,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 640 | 8 490 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 244 848,00 | 1 | 181 691,99 |
| 43 | ул. Новостройка, д.5 | 1977 | 4 768,40 | 8 187 003,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 505 | 7 791 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 228 883,20 | 1 | 166 735,64 |
| 44 | ул. Новостройка, д 11 | 1980 | 4 900,20 | 7 860 199,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1442 | 7 465 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 235 209,60 | 1 | 159 756,01 |
| 45 | ул.Новостройка, д.13 | 1978 | 4 719,50 | 7 772 209,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 427 | 7 387 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 226 536,00 | 1 | 158 094,19 |
| 46 | ул. Охотская, д.12 | 1980 | 5 682,00 | 7 320 684,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 431 | 6 900 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 272 736,00 | 1 | 147 666,03 |
| 47 | ул. Охотская, д.14 | 1979 | 6 254,00 | 9 982 131,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 831 | 9 479 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 300 192,00 | 1 | 202 852,46 |
| 48 | ул. Пионерская, д.1 | 1978 | 12 564,90 | 23 394 732,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 384 | 22 314 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 603 115,20 | 1 | 477 521,65 |
| 49 | ул. Пионерская, д.2 | 1978 | 10 461,50 | 19 899 273,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 880 | 18 990 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 502 152,00 | 1 | 406 401,41 |
| 50 | ул. Пионерская, д.3 | 1978 | 5 789,30 | 10 346 878,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 495 | 9 858 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 277 886,40 | 1 | 210 961,84 |
| 51 | ул. Пионерская, д.5 | 1980 | 10 469,30 | 17 246 013,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 486 | 16 392 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 502 526,40 | 1 | 350 803,44 |
| 52 | ул. Пионерская, д.6 | 1981 | 3 937,80 | 3 745 153,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 528 | 3 481 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 189 014,40 | 1 | 74 506,92 |
| 53 | ул. Ращупкина, д.10/2 | 1979 | 4 840,00 | 7 714 539,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 415 | 7 325 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 232 320,00 | 1 | 156 764,74 |
| 54 | ул. Советская, д.3Б | 1973 | 1 927,50 | 3 561 308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 656 | 3 396 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 92 520,00 | 1 | 72 676,80 |
| 55 | ул. Сосновая, д.7 | 1976 | 1 050,70 | 3 382 712,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 934 | 3 262 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 50 433,60 | 1 | 69 816,69 |
| 56 | ул. Сосновая, д8 | 1980 | 1 051,80 | 3 368 494,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 930 | 3 248 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 50 486,40 | 1 | 69 517,69 |
| 57 | ул. Студенческая, д.1/1 | 1973 | 5 902,40 | 10 229 644,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 881 | 9 737 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 283 315,20 | 1 | 208 391,85 |
| 58 | ул. Студенческая д.12 | 1976 | 3 655,70 | 6 573 696,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 210 | 6 264 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 175 473,60 | 1 | 134 053,24 |
| 59 | ул. Студенческая, д.14/2 | 1978 | 4 254,20 | 6 560 122,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 202 | 6 222 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 204 201,60 | 1 | 133 166,94 |
| 60 | ул. Студенческая, д.16 | 1976 | 3 747,60 | 6 519 942,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 199 | 6 207 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 179 884,80 | 1 | 132 834,57 |
| 61 | ул. Студенческая, д.16/2 | 1979 | 4 928,80 | 8 903 266,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 639 | 8 485 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 236 582,40 | 1 | 181 581,20 |
| 62 | ул. Студенческая, д.18 | 1976 | 6 650,30 | 11 730 260,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 158 | 11 171 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 319 214,40 | 1 | 239 080,07 |
| 63 | ул. Студенческая, д.21 | 1979 | 5 062,40 | 6 507 837,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 272 | 6 133 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 242 995,20 | 1 | 131 258,70 |
| 64 | ул. Томская, д.14 | 1975 | 3 004,00 | 5 077 698,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 933 | 4 830 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 144 192,00 | 1 | 103 365,02 |
| 65 | ул. Томская, д.16 | 1975 | 3 003,50 | 4 876 738,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 895 | 4 633 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 144 168,00 | 1 | 99 155,08 |
| 66 | ул. Томская, д.18 | 1975 | 5 670,10 | 15 960 084,08 | 0,00 | 15 309 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 323 195,70 | 1 | 327 618,38 |
| 67 | ул. Унжакова, д.12 | 1974 | 1 824,30 | 3 101 605,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 570 | 2 950 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 87 566,40 | 1 | 63 149,05 |
| 68 | ул. Унжакова, д.14 | 1979 | 2 955,00 | 4 974 878,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 914 | 4 731 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 141 840,00 | 1 | 101 260,05 |
| 69 | ул. Унжакова, д.16 | 1976 | 1 809,00 | 3 111 446,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 572 | 2 961 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 86 832,00 | 1 | 63 370,62 |
| 70 | ул. Унжакова, д.19 | 1978 | 3 185,10 | 5 601 590,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 809 | 5 334 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 152 884,80 | 1 | 114 159,28 |
| 71 | ул. Ускатная, д.13 | 1981 | 1 034,40 | 3 385 497,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 935 | 3 265 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 49 651,20 | 1 | 69 891,44 |
| 72 | ул. Ускатная, д.17 | 1982 | 1 055,90 | 3 386 529,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 935 | 3 265 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 50 683,20 | 1 | 69 891,44 |
| 73 | ул. Ускатная, д.19 | 1986 | 995,90 | 3 444 301,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 952 | 3 325 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 47 803,20 | 1 | 71 162,19 |
| 74 | ул. Ускатная, д.21 | 1984 | 1 013,30 | 3 409 459,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 942 | 3 290 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 48 638,40 | 1 | 70 414,69 |
| 75 | ул. Утренняя, д.1 | 1980 | 5 384,10 | 8 845 704,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 275 | 8 407 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 258 436,80 | 1 | 179 917,29 |
| 76 | ул. Утренняя, д.1а | 1977 | 4 991,50 | 8 442 957,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 218 | 8 031 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 239 592,00 | 1 | 171 873,93 |
| 77 | ул. Утренняя, д.2 | 1976 | 5 655,50 | 9 303 248,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 341 | 8 842 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 271 464,00 | 1 | 189 230,66 |
| 78 | ул. Утренняя, д.3 | 1975 | 4 105,60 | 4 876 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 885 | 4 581 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 197 068,80 | 1 | 98 047,20 |
| 79 | ул. Утренняя, д.4 | 1974 | 3 016,00 | 4 824 460,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 885 | 4 581 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 144 768,00 | 1 | 98 047,20 |
| 80 | ул. Утренняя, д.4/2 | 1974 | 2 995,50 | 4 823 476,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 885 | 4 581 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 143 784,00 | 1 | 98 047,20 |
| 81 | ул.Чумова, д.29 | 1975 | 2 543,90 | 2 013 380,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 384 | 1 851 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 122 107,20 | 1 | 39 625,27 |
| 82 | ул.Чумова, д.31 | 1975 | 2 581,00 | 2 148 141,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 411 | 1 981 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 123 888,00 | 1 | 42 411,42 |
| Итого за 2024г. |  |  | 203 605,80 | 490 818 775,77 | 0,00 | 95 072 130,00 | 8 947 233,00 | 2 385 928,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 881,00 | 253 178 736,00 | 0,00 | 110 816 110,90 | 0,00 | 66 | 10 352 074,10 | 66 | 10 066 562,97 |
| 1 | пер. Кирпичный, д.9 | 1985 | 4 364,50 | 15 416 327,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 930 954,50 | 0,00 | 1 | 165 851,00 | 1 | 319 522,43 |
| 2 | ул. 1 мая, д.13 | 1986 | 6 859,00 | 10 984 178,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 582 | 10 431 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 329 232,00 | 1 | 223 238,55 |
| 3 | ул. 1 мая, д.15 | 1987 | 5 376,00 | 11 007 286,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 596 | 10 524 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 258 048,00 | 1 | 225 214,11 |
| 4 | ул. 50 лет города, д.11 | 1991 | 3 953,20 | 5 942 376,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 168 | 5 632 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 189 753,60 | 1 | 120 526,85 |
| 5 | ул. 50 лет города, д.11а | 1993 | 3 262,90 | 4 303 629,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 842 | 4 060 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 156 619,20 | 1 | 86 886,65 |
| 6 | ул. 50 лет города, д.14 | 1986 | 3 987,90 | 15 859 703,63 | 0,00 | 10 767 330,00 | 3 409 654,50 | 909 241,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 450 632,70 | 3 | 322 845,23 |
| 7 | ул. 50 лет города, д.17 | 1991 | 3 576,90 | 6 792 305,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 983 | 6 481 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 171 691,20 | 1 | 138 712,70 |
| 8 | ул. 50 лет города, д.19 | 1989 | 6 479,00 | 10 716 739,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 545 | 10 187 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 310 992,00 | 1 | 218 017,42 |
| 9 | ул. 50 лет города, д.26 | 1985 | 3 712,00 | 6 482 240,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 936 | 6 171 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 178 176,00 | 1 | 132 080,46 |
| 10 | ул. 50 лет города, д.29 | 1989 | 3 610,20 | 10 161 918,76 | 0,00 | 9 747 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 205 781,40 | 1 | 208 597,36 |
| 11 | ул. 50 лет города, д.31 | 1992 | 6 253,40 | 17 601 945,25 | 0,00 | 16 884 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 356 443,80 | 1 | 361 321,45 |
| 12 | ул. 50 лет города, д.34 | 1987 | 5 009,70 | 6 308 300,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 232 | 5 940 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 240 465,60 | 1 | 127 131,07 |
| 13 | ул. 50 лет города, д.39 | 1988 | 3 555,00 | 10 006 542,90 | 0,00 | 9 598 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 202 635,00 | 1 | 205 407,90 |
| 14 | ул. 50 лет Октября, д.54 | 1985 | 3 844,50 | 7 338 912,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 353 | 7 004 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 184 536,00 | 1 | 149 895,89 |
| 15 | ул. 50 лет Октября, д.8а | 1990 | 2 505,20 | 4 222 933,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 833 | 4 016 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 120 249,60 | 1 | 85 957,94 |
| 16 | ул. Багратиона, д.1 | 1992 | 1 501,60 | 4 226 673,65 | 0,00 | 4 054 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 85 591,20 | 1 | 86 762,45 |
| 17 | ул. Боевая, д.6а | 1940 | 408,70 | 1 717 866,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 476 | 1 662 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 19 617,60 | 1 | 35 581,10 |
| 18 | ул. Большевистская, д.6 | 1989 | 3 614,20 | 4 428 846,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 864 | 4 166 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 173 481,60 | 1 | 89 156,85 |
| 19 | ул. Большевистская, д.8 | 1987 | 3 624,30 | 4 902 149,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 960 | 4 629 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 173 966,40 | 1 | 99 063,17 |
| 20 | ул. Весенняя, д.17 | 1986 | 4 911,40 | 8 358 291,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 206 | 7 952 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 235 747,20 | 1 | 170 180,59 |
| 21 | ул. Весенняя, д.19 | 1987 | 4 344,30 | 5 010 660,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 713 | 4 701 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 208 526,40 | 1 | 100 612,57 |
| 22 | ул. Весенняя, д.3 | 1986 | 3 517,50 | 6 432 493,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 930 | 6 132 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 168 840,00 | 1 | 131 233,79 |
| 23 | ул. Гагарина, д.28 | 1988 | 5 104,30 | 8 361 760,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 535 | 7 946 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 245 006,40 | 1 | 170 059,27 |
| 24 | ул. Гагарина, д.33 | 1988 | 4 985,70 | 14 033 648,65 | 0,00 | 13 461 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 284 184,90 | 1 | 288 073,75 |
| 25 | ул. Гагарина, д.41 | 1991 | 2 245,00 | 6 553 573,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 219 | 6 310 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 107 760,00 | 1 | 135 050,33 |
| 26 | ул. Загаражная, д.9 | 1994 | 3 513,00 | 6 418 807,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 928 | 6 119 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 168 624,00 | 1 | 130 951,56 |
| 27 | ул. Лутугина, д.27 | 1990 | 1 177,50 | 3 011 634,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | 2 893 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 56 520,00 | 1 | 61 914,48 |
| 28 | ул. Майкопская, д.1 | 1989 | 1 927,90 | 4 227 589,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 782 | 4 048 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 92 539,20 | 1 | 86 636,06 |
| 29 | ул. Маяковского, д.15 | 1986 | 1 261,40 | 3 550 563,49 | 0,00 | 3 405 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 71 899,80 | 1 | 72 883,69 |
| 30 | ул. Маяковского, д.15а | 1993 | 2 215,00 | 8 525 209,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 250 | 8 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 106 320,00 | 1 | 176 389,50 |
| 31 | ул. Мира, д.24 | 1991 | 3 587,80 | 6 543 629,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 946 | 6 237 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 172 214,40 | 1 | 133 491,57 |
| 32 | ул. Мира, д.26 | 1990 | 4 959,20 | 8 980 216,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 298 | 8 559 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 238 041,60 | 1 | 183 162,86 |
| 33 | ул. Мира, д.30 | 1989 | 3 580,90 | 14 241 082,46 | 0,00 | 9 668 430,00 | 3 061 669,50 | 816 445,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 404 641,70 | 3 | 289 896,06 |
| 34 | ул. Мира, д.32 | 1989 | 4 950,80 | 9 013 488,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 303 | 8 591 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 237 638,40 | 1 | 183 868,41 |
| 35 | ул. Мира, д.6 | 1992 | 3 653,50 | 6 479 432,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 936 | 6 171 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 175 368,00 | 1 | 132 080,46 |
| 36 | ул. Мира, д.8 | 1992 | 4 978,50 | 9 183 196,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 328 | 8 756 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 238 968,00 | 1 | 187 396,20 |
| 37 | ул.Московская, д.30 | 1990 | 5 503,50 | 19 439 514,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18 827 473,50 | 0,00 | 1 | 209 133,00 | 1 | 402 907,93 |
| 38 | ул. Одесская, д.46 | 1990 | 2 311,50 | 6 932 198,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 290 | 6 678 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 110 952,00 | 1 | 142 916,26 |
| 39 | ул. Парниковая, д.36 | 1990 | 2 012,80 | 6 114 116,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 138 | 5 891 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 96 614,40 | 1 | 126 076,52 |
| 40 | ул. Парниковая, д.38 | 1993 | 874,60 | 4 007 821,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750 | 3 882 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 41 980,80 | 1 | 83 090,85 |
| 41 | ул. Парниковая, д.42 | 1993 | 2 632,40 | 6 371 232,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 181 | 6 114 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 126 355,20 | 1 | 130 840,39 |
| 42 | ул. Промышленная, д 1а | 1989 | 576,60 | 1 382 104,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 275 | 1 326 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 27 676,80 | 1 | 28 377,47 |
| 43 | ул. Путейская, д.44 | 1994 | 3 057,70 | 9 389 822,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 748 | 9 049 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 146 769,60 | 1 | 193 657,07 |
| 44 | ул. Путейская, д.44а | 1989 | 2 895,80 | 11 516 469,76 | 0,00 | 7 818 660,00 | 2 475 909,00 | 660 242,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 327 225,40 | 3 | 234 432,96 |
| 45 | ул. Сосновая, д.9 | 1989 | 1 146,50 | 3 551 427,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 980 | 3 423 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 55 032,00 | 1 | 73 255,20 |
| 46 | ул. Толбухина, д.6 | 1992 | 2 394,90 | 5 794 039,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 074 | 5 560 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 114 955,20 | 1 | 118 986,10 |
| 47 | ул. Тульская, д.10 | 1989 | 2 153,90 | 6 015 133,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 118 | 5 787 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 103 387,20 | 1 | 123 860,76 |
| 48 | ул. Ускатная, д.17а | 1988 | 3 588,00 | 12 673 567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 274 548,00 | 0,00 | 1 | 136 344,00 | 1 | 262 675,33 |
| 49 | ул. Ускатная, д.23 | 1986 | 1 020,00 | 3 474 000,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 960 | 3 353 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 48 960,00 | 1 | 71 760,19 |
| 50 | ул. Ускатная, д.25 | 1985 | 1 036,70 | 3 503 343,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 968 | 3 381 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 49 761,60 | 1 | 72 358,19 |
| 51 | ул. Ускатная, д.27 | 1987 | 1 016,60 | 3 466 701,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 958 | 3 346 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 48 796,80 | 1 | 71 610,69 |
| 52 | ул. Ускатная, д.27а | 1991 | 3 604,00 | 12 730 082,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 329 284,00 | 0,00 | 1 | 136 952,00 | 1 | 263 846,68 |
| 53 | ул. Ускатная, д.33 | 1992 | 2 385,20 | 6 015 660,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 116 | 5 777 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 114 489,60 | 1 | 123 639,18 |
| 54 | ул. Утренняя, д.6/2 | 1984 | 3 580,00 | 10 076 912,40 | 0,00 | 9 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 204 060,00 | 1 | 206 852,40 |
| 55 | ул. Утренняя, д.6/3 | 1984 | 3 617,50 | 6 477 704,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 936 | 6 171 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 173 640,00 | 1 | 132 080,46 |
| 56 | ул. Фадеева, д.10 б | 1984 | 2 898,80 | 4 276 302,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 840 | 4 050 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 139 142,40 | 1 | 86 680,27 |
| 57 | ул. Фадеева, д.12а | 1984 | 3 554,00 | 6 105 446,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 205 | 5 810 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 170 592,00 | 1 | 124 344,91 |
| 58 | ул.Черных, д.4 | 1985 | 4 953,80 | 17 497 858,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16 946 949,80 | 0,00 | 1 | 188 244,40 | 1 | 362 664,73 |
| 59 | ул.Черных, д.6 | 1985 | 5 172,40 | 18 269 999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17 694 780,40 | 0,00 | 1 | 196 551,20 | 1 | 378 668,30 |
| 60 | ул.Черных, д.8 | 1982 | 5 206,70 | 18 391 154,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 17 812 120,70 | 0,00 | 1 | 197 854,60 | 1 | 381 179,38 |
| Итого за 2025г. |  |  | 365 960,40 | 806 208 204,46 | 24 239 712,00 | 272 005 560,00 | 16 057 926,0 | 7 238 133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 206,00 | 363 613 766,00 | 0,00 | 87 583 073,60 | 0,00 | 206 | 18 976 236,40 | 206 | 16 493 796,86 |
| 1 | пер, 1 мая, д.2 | 1959 | 1 756,80 | 4 945 005,50 | 0,00 | 4 743 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 100 137,60 | 1 | 101 507,90 |
| 2 | пер, 1 мая, д.4 | 1958 | 425,60 | 1 197 970,37 | 0,00 | 1 149 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 24 259,20 | 1 | 24 591,17 |
| 3 | пер. 1 мая, д.6 | 1959 | 433,90 | 346 134,61 | 318 916,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 20 393,30 | 1 | 6 824,81 |
| 4 | пер, 1 мая, д.8 | 1959 | 2 198,70 | 7 766 268,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 521 752,70 | 0,00 | 1 | 83 550,60 | 1 | 160 965,51 |
| 5 | пер. Транспортный, д.2 | 1958 | 2 007,90 | 6 325 393,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1178 | 6 098 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 96 379,20 | 1 | 130 508,03 |
| 6 | пер. Транспортный, д. 4 | 1957 | 2 027,10 | 6 199 407,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1154 | 5 974 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 97 300,80 | 1 | 127 849,12 |
| 7 | пер. Транспортный, д.5 | 1958 | 435,20 | 1 540 751,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 426 | 1 488 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 20 889,60 | 1 | 31 843,59 |
| 8 | пер. Транспортный, д.6 | 1954 | 909,30 | 2 887 143,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 797 | 2 783 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 43 646,40 | 1 | 59 575,91 |
| 9 | пер. Транспортный, д.8 | 1956 | 937,20 | 2 952 702,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 815 | 2 846 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 44 985,60 | 1 | 60 921,41 |
| 10 | ул. 1 мая, д..11а | 1958 | 486,40 | 1 369 108,99 | 0,00 | 1 313 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 27 724,80 | 1 | 28 104,19 |
| 11 | ул. 1 мая, д..1а | 1957 | 2 126,70 | 6 521 455,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1214 | 6 284 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 102 081,60 | 1 | 134 496,39 |
| 12 | ул. 1 мая, д..23 | 1959 | 4 531,60 | 10 385 932,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1923 | 9 955 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 217 516,80 | 1 | 213 044,94 |
| 13 | ул. 1 мая, д..25 | 1973 | 693,60 | 2 009 826,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 554 | 1 935 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 33 292,80 | 1 | 41 411,61 |
| 14 | ул. 1 мая, д..44 | 1932 | 634,80 | 1 964 191,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 542 | 1 893 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 30 470,40 | 1 | 40 514,61 |
| 15 | ул. 1 мая, д..44а | 1959 | 319,40 | 892 997,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 246 | 859 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 15 331,20 | 1 | 18 388,55 |
| 16 | ул. 1 мая, д..46 | 1933 | 621,80 | 1 820 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 502 | 1 753 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 29 846,40 | 1 | 37 524,60 |
| 17 | ул. 1 мая, д.62 | 1957 | 3 608,10 | 10 003 186,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1859 | 9 624 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 173 188,80 | 1 | 205 954,52 |
| 18 | ул. 1 мая, д..7 | 1960 | 295,40 | 831 486,01 | 0,00 | 797 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 16 837,80 | 1 | 17 068,21 |
| 19 | ул. 1 мая, д..9а | 1963 | 499,40 | 1 405 701,13 | 0,00 | 1 348 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 28 465,80 | 1 | 28 855,33 |
| 20 | ул. 1 мая, д..9б | 1958 | 489,00 | 1 376 427,42 | 0,00 | 1 320 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 27 873,00 | 1 | 28 254,42 |
| 21 | ул. 50 лет города, д.10 | 1989 | 9 358,50 | 12 643 980,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2476 | 11 939 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 449 208,00 | 1 | 255 500,42 |
| 22 | ул. 50 лет города, д.2 | 1987 | 10 318,60 | 8 231 446,46 | 7 584 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 484 974,20 | 1 | 162 301,26 |
| 23 | ул. 50 лет города, д.22 | 1985 | 9 449,60 | 37 580 645,31 | 0,00 | 25 513 920,00 | 8 079 408,00 | 2 154 508,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 1 067 804,80 | 3 | 765 003,71 |
| 24 | ул. 50 лет города, д.23 | 1991 | 3 290,60 | 4 836 880,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 950 | 4 580 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 157 948,80 | 1 | 98 031,26 |
| 25 | ул. 50 лет города, д.41 | 1988 | 6 409,20 | 10 049 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1978 | 9 537 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 307 641,60 | 1 | 204 111,40 |
| 26 | ул. 50 лет Октября, д.19 | 1953 | 987,60 | 3 488 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 378 579,60 | 0,00 | 1 | 37 528,80 | 1 | 72 301,60 |
| 27 | ул. 50 лет Октября, д.23 | 1959 | 1 338,30 | 4 727 155,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 578 324,30 | 0,00 | 1 | 50 855,40 | 1 | 97 976,14 |
| 28 | ул. 50 лет Октября, д.26 | 1959 | 1 368,20 | 4 832 768,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 680 612,20 | 0,00 | 1 | 51 991,60 | 1 | 100 165,10 |
| 29 | ул. 50 лет Октября, д.27а | 1964 | 1 928,10 | 1 538 101,28 | 1 417 153,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 90 620,70 | 1 | 30 327,08 |
| 30 | ул. 50 лет Октября, д.28 | 1960 | 1 377,00 | 3 122 437,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 578 | 2 992 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 66 096,00 | 1 | 64 035,35 |
| 31 | ул. 50 лет Октября, д.31 | 1964 | 2 157,20 | 4 545 287,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 840 | 4 348 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 103 545,60 | 1 | 93 061,75 |
| 32 | ул. 50 лет Октября, д.46 | 1979 | 4 806,00 | 7 792 224,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1430 | 7 403 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 230 688,00 | 1 | 158 426,55 |
| 33 | ул. 50 лет Октября, д.50 | 1987 | 3 916,70 | 7 479 860,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1379 | 7 139 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 188 001,60 | 1 | 152 776,38 |
| 34 | ул. 50 лет Октября, д.9 | 1960 | 424,90 | 1 500 835,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 453 582,90 | 0,00 | 1 | 16 146,20 | 1 | 31 106,67 |
| 35 | ул Багратиона, д.13 | 1968 | 3 385,20 | 6 444 381,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1188 | 6 150 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 162 489,60 | 1 | 131 615,91 |
| 36 | ул Багратиона, д 15 | 1966 | 3 869,00 | 6 467 603,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1188 | 6 150 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 185 712,00 | 1 | 131 615,91 |
| 37 | ул Багратиона, д.23 | 1962 | 3 883,30 | 6 515 880,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1197 | 6 196 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 186 398,40 | 1 | 132 613,00 |
| 38 | ул Багратиона, д.25 | 1962 | 3 431,60 | 6 494 198,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1197 | 6 196 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 164 716,80 | 1 | 132 613,00 |
| 39 | ул Багратиона, д.38 | 1965 | 3 442,90 | 6 521 180,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1202 | 6 222 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 165 259,20 | 1 | 133 166,94 |
| 40 | ул Багратиона, д.41 | 1983 | 9 610,50 | 17 555 017,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2538 | 16 735 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 461 304,00 | 1 | 358 141,24 |
| 41 | ул. Боевая, д.2 | 1963 | 1 366,30 | 3 845 833,91 | 0,00 | 3 689 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 77 879,10 | 1 | 78 944,81 |
| 42 | ул. Б. Дачная, д.64 | 1971 | 4 706,30 | 13 247 199,11 | 0,00 | 12 707 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 268 259,10 | 1 | 271 930,01 |
| 43 | ул. Вахрушева, д 1а | 1959 | 297,00 | 835 989,66 | 0,00 | 801 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 16 929,00 | 1 | 17 160,66 |
| 44 | ул. Вахрушева, д.2а | 1959 | 297,10 | 836 271,14 | 0,00 | 802 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 16 934,70 | 1 | 17 166,44 |
| 45 | ул. Весенняя, д.2/2 | 1974 | 6 284,70 | 8 677 521,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1584 | 8 200 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 301 665,60 | 1 | 175 487,88 |
| 46 | ул. Гагарина, д.1 | 1995 | 3 193,30 | 12 699 614,23 | 0,00 | 8 621 910,00 | 2 730 271,50 | 728 072,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 360 842,90 | 3 | 258 517,43 |
| 47 | ул. Гагарина, д.17 | 1953 | 1 406,20 | 3 958 143,64 | 0,00 | 3 796 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 80 153,40 | 1 | 81 250,24 |
| 48 | ул. Гагарина, д.18 | 1968 | 3 861,30 | 6 208 132,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1139 | 5 896 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 185 342,40 | 1 | 126 187,30 |
| 49 | ул. Гагарина, д.19 | 1959 | 1 363,40 | 3 837 671,05 | 0,00 | 3 681 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 77 713,80 | 1 | 78 777,25 |
| 50 | ул. Гагарина, д.2 | 1993 | 3 166,30 | 12 592 236,42 | 0,00 | 8 549 010,00 | 2 707 186,50 | 721 916,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 357 791,90 | 3 | 256 331,62 |
| 51 | ул. Гагарина, д.20 | 1968 | 3 860,70 | 6 245 118,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1146 | 5 932 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 185 313,60 | 1 | 126 962,82 |
| 52 | ул. Гагарина, д.21 | 1958 | 1 357,80 | 3 821 908,28 | 0,00 | 3 666 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 77 394,60 | 1 | 78 453,68 |
| 53 | ул. Гагарина, д. 24 | 1971 | 3 796,80 | 10 687 156,70 | 0,00 | 10 251 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 216 417,60 | 1 | 219 379,10 |
| 54 | ул. Гагарина, д.25 | 1961 | 1 290,70 | 3 276 928,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 608 | 3 147 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 61 953,60 | 1 | 67 358,98 |
| 55 | ул. Гагарина, д.7 | 1951 | 857,90 | 2 414 799,76 | 0,00 | 2 316 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 48 900,30 | 1 | 49 569,46 |
| 56 | ул. Гагарина, д.8 | 1953 | 857,20 | 3 027 809,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 932 481,20 | 0,00 | 1 | 32 573,60 | 1 | 62 755,10 |
| 57 | ул. Дзержинского, д.10 | 1961 | 1 407,10 | 4 970 171,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 813 689,10 | 0,00 | 1 | 53 469,80 | 1 | 103 012,95 |
| 58 | ул. Дзержинского, д.15 | 1958 | 734,70 | 2 368 574,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 654 | 2 284 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 35 265,60 | 1 | 48 886,63 |
| 59 | ул. Дзержинского, д.17 | 1958 | 718,20 | 2 342 807,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 647 | 2 259 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34 473,60 | 1 | 48 363,38 |
| 60 | ул. Дзержинского, д.23 | 1959 | 722,60 | 2 307 341,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 637 | 2 225 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34 684,80 | 1 | 47 615,88 |
| 61 | ул. Дзержинского, д.32 | 1956 | 1 540,50 | 4 336 168,59 | 0,00 | 4 159 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 87 808,50 | 1 | 89 010,09 |
| 62 | ул. Дзержинского, д.8 | 1959 | 741,60 | 193 468,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 084,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 20 764,80 | 1 | 3 618,41 |
| 63 | ул. Дружбы, д.1 | 1959 | 1 074,90 | 2 862 982,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 788 | 2 752 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 51 595,20 | 1 | 58 903,16 |
| 64 | ул. Дружбы, д.15 | 1957 | 522,00 | 1 843 813,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 785 762,00 | 0,00 | 1 | 19 836,00 | 1 | 38 215,31 |
| 65 | ул. Дружбы, д.17 | 1957 | 565,00 | 1 582 659,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 436 | 1 522 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 27 120,00 | 1 | 32 591,09 |
| 66 | ул. Дружбы, д.19 | 1957 | 516,00 | 1 452 426,48 | 0,00 | 1 393 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 29 412,00 | 1 | 29 814,48 |
| 67 | ул. Дружбы, д.21 | 1957 | 520,20 | 1 464 248,56 | 0,00 | 1 404 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 29 651,40 | 1 | 30 057,16 |
| 68 | ул. Дружбы, д.3 | 1959 | 1 089,20 | 3 065 858,38 | 0,00 | 2 940 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 62 084,40 | 1 | 62 933,98 |
| 69 | ул. Землячки, д.31 | 1959 | 294,60 | 1 040 588,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 007 826,60 | 0,00 | 1 | 11 194,80 | 1 | 21 567,49 |
| 70 | ул. Землячки, д.33 | 1952 | 296,50 | 1 047 300,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 014 326,50 | 0,00 | 1 | 11 267,00 | 1 | 21 706,59 |
| 71 | ул. Землячки, д.35 | 1959 | 296,30 | 1 046 593,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 013 642,30 | 0,00 | 1 | 11 259,40 | 1 | 21 691,95 |
| 72 | ул. Землячки, д.37 | 1959 | 293,10 | 1 035 290,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 002 695,10 | 0,00 | 1 | 11 137,80 | 1 | 21 457,68 |
| 73 | ул. Землячки, д.39 | 1959 | 293,80 | 1 037 763,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 005 089,80 | 0,00 | 1 | 11 164,40 | 1 | 21 508,92 |
| 74 | ул. Землячки, д.41 | 1959 | 298,00 | 1 052 598,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 019 458,00 | 0,00 | 1 | 11 324,00 | 1 | 21 816,40 |
| 75 | ул. Землячки, д.43 | 1959 | 294,80 | 1 041 295,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 008 510,80 | 0,00 | 1 | 11 202,40 | 1 | 21 582,13 |
| 76 | ул. Землячки, д.43б | 1957 | 659,50 | 526 102,28 | 484 732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 30 996,50 | 1 | 10 373,28 |
| 77 | ул. Землячки, д.45 | 1976 | 305,60 | 1 079 443,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 045 457,60 | 0,00 | 1 | 11 612,80 | 1 | 22 372,79 |
| 78 | ул. Землячки, д.47 | 1976 | 784,10 | 2 207 069,00 | 0,00 | 2 117 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 44 693,70 | 1 | 45 305,30 |
| 79 | ул. Инженерная, д.11 | 1957 | 496,80 | 1 398 382,70 | 0,00 | 1 341 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 28 317,60 | 1 | 28 705,10 |
| 80 | ул. Инженерная, д.13 | 1957 | 501,00 | 1 576 019,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 435 | 1 519 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 24 048,00 | 1 | 32 516,34 |
| 81 | ул. Инженерная, д.14 | 1958 | 499,20 | 1 575 932,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 435 | 1 519 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 23 961,60 | 1 | 32 516,34 |
| 82 | ул. Инженерная, д.7 | 1958 | 497,30 | 1 632 925,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 451 | 1 575 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 23 870,40 | 1 | 33 712,34 |
| 83 | ул. Инженерная, д.8 | 1957 | 496,60 | 1 640 027,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 453 | 1 582 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 23 836,80 | 1 | 33 861,84 |
| 84 | ул. Инженерная, д. 9 | 1958 | 499,50 | 1 764 338,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 708 789,50 | 0,00 | 1 | 18 981,00 | 1 | 36 568,10 |
| 85 | ул. Казанская, д.10 | 1949 | 909,50 | 2 560 042,41 | 0,00 | 2 455 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 51 841,50 | 1 | 52 550,91 |
| 86 | ул. Казанская, д.3 | 1961 | 1 006,50 | 2 833 076,07 | 0,00 | 2 717 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 57 370,50 | 1 | 58 155,57 |
| 87 | ул. Казанская, д.5 | 1958 | 438,50 | 1 234 281,03 | 0,00 | 1 183 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 24 994,50 | 1 | 25 336,53 |
| 88 | ул. Казанская, д.8 | 1956 | 872,50 | 2 949 596,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 815 | 2 846 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 41 880,00 | 1 | 60 921,41 |
| 89 | ул. Коваленко, д.4 | 1961 | 1 377,10 | 3 281 075,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 608 | 3 147 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 66 100,80 | 1 | 67 358,98 |
| 90 | ул. Коваленко, д.7 | 1957 | 1 504,10 | 4 233 710,60 | 0,00 | 4 061 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 85 733,70 | 1 | 86 906,90 |
| 91 | ул. Кулундинская, д.3 | 1978 | 391,40 | 1 382 506,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 338 979,40 | 0,00 | 1 | 14 873,20 | 1 | 28 654,16 |
| 92 | ул. Кулундинская, д.5 | 1977 | 414,90 | 1 465 513,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 419 372,90 | 0,00 | 1 | 15 766,20 | 1 | 30 374,58 |
| 93 | ул. Культурная, д.13 | 1967 | 3 737,30 | 10 519 677,29 | 0,00 | 10 090 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 213 026,10 | 1 | 215 941,19 |
| 94 | ул. Л. Толстого, д.7 | 1964 | 1 213,70 | 3 278 520,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 609 | 3 152 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 58 257,60 | 1 | 67 469,77 |
| 95 | ул. Ленина, д.38 | 1957 | 2 705,70 | 9 029 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1243 | 8 713 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 129 873,60 | 1 | 186 467,40 |
| 96 | ул. Ленина, д.39 | 1957 | 4 511,70 | 12 699 442,93 | 0,00 | 12 181 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 257 166,90 | 1 | 260 686,03 |
| 97 | ул. Ленина, д.40 | 1957 | 2 733,70 | 7 694 764,09 | 0,00 | 7 380 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 155 820,90 | 1 | 157 953,19 |
| 98 | ул. Ленина, д.40а | 1954 | 415,00 | 331 057,54 | 305 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 19 505,00 | 1 | 6 527,54 |
| 99 | ул. Ленина, д.41 | 1959 | 2 723,40 | 7 665 771,85 | 0,00 | 7 353 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 155 233,80 | 1 | 157 358,05 |
| 100 | ул. Ленина, д.45 | 1956 | 2 731,30 | 7 688 008,61 | 0,00 | 7 374 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 155 684,10 | 1 | 157 814,51 |
| 101 | ул. Ленина, д.47 | 1955 | 2 785,50 | 7 758 694,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1442 | 7 465 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 133 704,00 | 1 | 159 756,01 |
| 102 | ул. Ленина, д.52 | 1959 | 740,90 | 2 085 470,50 | 0,00 | 2 000 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 42 231,30 | 1 | 42 809,20 |
| 103 | ул. Ленина, д.54 | 1959 | 747,50 | 2 104 048,05 | 0,00 | 2 018 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 42 607,50 | 1 | 43 190,55 |
| 104 | ул. Ленина, д.56 | 1959 | 733,80 | 2 065 485,56 | 0,00 | 1 981 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 41 826,60 | 1 | 42 398,96 |
| 105 | ул. Ленина, д.63 | 1957 | 918,10 | 2 962 488,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 818 | 2 857 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 44 068,80 | 1 | 61 145,66 |
| 106 | ул. Лутугина, д.13 | 1948 | 953,10 | 2 682 766,82 | 0,00 | 2 573 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 54 326,70 | 1 | 55 070,12 |
| 107 | ул. Лутугина, д.15 | 1972 | 2 972,00 | 11 819 513,83 | 0,00 | 8 024 400,00 | 2 541 060,00 | 677 616,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 335 836,00 | 3 | 240 601,83 |
| 108 | ул. Майкопская, д.11 | 1957 | 552,00 | 1 949 779,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 888 392,00 | 0,00 | 1 | 20 976,00 | 1 | 40 411,59 |
| 109 | ул. Майкопская, д.5 | 1954 | 769,20 | 2 716 975,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 631 433,20 | 0,00 | 1 | 29 229,60 | 1 | 56 312,67 |
| 110 | ул. Майкопская, д.7 | 1952 | 581,00 | 463 480,55 | 427 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 27 307,00 | 1 | 9 138,55 |
| 111 | ул. Макарова, д.25 | 1977 | 4 889,50 | 13 762 866,81 | 0,00 | 13 201 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 278 701,50 | 1 | 282 515,31 |
| 112 | ул. Матросова, д.13 | 1957 | 429,30 | 1 208 385,05 | 0,00 | 1 159 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 24 470,10 | 1 | 24 804,95 |
| 113 | ул. Матросова, д.15 | 1957 | 436,50 | 1 444 484,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 399 | 1 393 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 20 952,00 | 1 | 29 825,33 |
| 114 | ул. Матросова, д.17 | 1958 | 427,90 | 1 444 071,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 399 | 1 393 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 20 539,20 | 1 | 29 825,33 |
| 115 | ул. Матросова, д.21 | 1957 | 440,10 | 1 505 308,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 416 | 1 453 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 21 124,80 | 1 | 31 096,08 |
| 116 | ул. Матросова, д.25 | 1960 | 1 411,00 | 3 971 654,58 | 0,00 | 3 809 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 80 427,00 | 1 | 81 527,58 |
| 117 | ул. Матросова, д.4 | 1977 | 3 648,50 | 6 895 906,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1271 | 6 579 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 175 128,00 | 1 | 140 811,29 |
| 118 | ул. Матросова, д.6 | 1976 | 3 680,00 | 6 892 130,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1270 | 6 574 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 176 640,00 | 1 | 140 700,51 |
| 119 | ул. Маяковского, д.26 | 1957 | 761,20 | 2 688 717,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 604 065,20 | 0,00 | 1 | 28 925,60 | 1 | 55 727,00 |
| 120 | ул. Московская, д.11 | 1957 | 425,20 | 1 440 374,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 398 | 1 390 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 20 409,60 | 1 | 29 750,58 |
| 121 | ул. Московская, д.13 | 1957 | 426,40 | 1 440 431,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 398 | 1 390 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 20 467,20 | 1 | 29 750,58 |
| 122 | ул. Московская, д.15 | 1957 | 429,60 | 342 704,38 | 315 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 20 191,20 | 1 | 6 757,18 |
| 123 | ул. Московская, д.17 | 1958 | 402,50 | 1 350 090,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 373 | 1 302 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 19 320,00 | 1 | 27 881,82 |
| 124 | ул. Московская, д.17а | 1957 | 408,70 | 1 432 446,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 396 | 1 383 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 19 617,60 | 1 | 29 601,08 |
| 125 | ул. Московская, д.18 | 1959 | 1 366,20 | 4 825 704,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 673 770,20 | 0,00 | 1 | 51 915,60 | 1 | 100 018,68 |
| 126 | ул. Московская, д.19 | 1958 | 408,00 | 1 148 430,24 | 0,00 | 1 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 23 256,00 | 1 | 23 574,24 |
| 127 | ул. Московская, д.21 | 1958 | 414,50 | 1 166 726,31 | 0,00 | 1 119 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 23 626,50 | 1 | 23 949,81 |
| 128 | ул. Московская, д.24 | 1962 | 1 367,60 | 3 849 493,13 | 0,00 | 3 692 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 77 953,20 | 1 | 79 019,93 |
| 129 | ул. Московская, д.26 | 1961 | 1 384,50 | 3 897 062,91 | 0,00 | 3 738 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 78 916,50 | 1 | 79 996,41 |
| 130 | ул. Московская, д.7 | 1986 | 5 368,00 | 7 005 175,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1370 | 6 606 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 257 664,00 | 1 | 141 371,40 |
| 131 | ул. Новостройка, д.7 | 1977 | 4 934,00 | 1 287 177,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 952,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 138 152,00 | 1 | 24 073,97 |
| 132 | ул. Новостройка, д.17 | 1980 | 4 847,50 | 7 847 094,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1440 | 7 454 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 232 680,00 | 1 | 159 534,43 |
| 133 | ул. Одесская, д.12 | 1957 | 413,60 | 329 940,71 | 303 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 19 439,20 | 1 | 6 505,51 |
| 134 | ул. Одесская, д.14 | 1957 | 414,40 | 1 454 126,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 402 | 1 404 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 19 891,20 | 1 | 30 049,58 |
| 135 | ул. Одесская, д.18 | 1957 | 436,10 | 1 426 626,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 394 | 1 376 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 20 932,80 | 1 | 29 451,58 |
| 136 | ул. Одесская, д.20 | 1957 | 439,60 | 1 237 377,29 | 0,00 | 1 186 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 25 057,20 | 1 | 25 400,09 |
| 137 | ул. Одесская, д.22 | 1958 | 402,10 | 1 131 823,04 | 0,00 | 1 085 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 22 919,70 | 1 | 23 233,34 |
| 138 | ул. Одесская, д.26 | 1959 | 1 463,60 | 3 301 091,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 611 | 3 163 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 70 252,80 | 1 | 67 691,35 |
| 139 | ул. Одесская, д.28 | 1959 | 1 360,10 | 3 828 382,28 | 0,00 | 3 672 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 77 525,70 | 1 | 78 586,58 |
| 140 | ул. Панфилова, д.11 | 1957 | 917,70 | 2 583 123,61 | 0,00 | 2 477 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 52 308,90 | 1 | 53 024,71 |
| 141 | ул. Панфилова, д .4 | 1955 | 1 469,60 | 4 136 600,69 | 0,00 | 3 967 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 83 767,20 | 1 | 84 913,49 |
| 142 | ул. Панфилова, д.6 | 1955 | 1 336,60 | 3 762 234,95 | 0,00 | 3 608 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 76 186,20 | 1 | 77 228,75 |
| 143 | ул. Панфилова, д 9 | 1955 | 1 497,10 | 4 214 007,14 | 0,00 | 4 042 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 85 334,70 | 1 | 86 502,44 |
| 144 | ул. Пионерская, д.4 | 1979 | 10 198,80 | 17 313 851,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2498 | 16 471 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 489 542,40 | 1 | 352 496,78 |
| 145 | ул. Полевая, д.8 | 1958 | 825,70 | 2 522 787,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 696 | 2 431 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 39 633,60 | 1 | 52 026,14 |
| 146 | ул. Прогрессивная, д.1 | 1959 | 671,00 | 1 888 717,38 | 0,00 | 1 811 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 38 247,00 | 1 | 38 770,38 |
| 147 | ул. Ращупкина, д.10 | 1953 | 942,40 | 751 779,81 | 692 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 44 292,80 | 1 | 14 823,01 |
| 148 | ул. Ращупкина, д.3 | 1940 | 918,10 | 3 242 921,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 140 820,10 | 0,00 | 1 | 34 887,80 | 1 | 67 213,55 |
| 149 | ул. Рейдовая, д.3 | 1959 | 671,70 | 1 890 687,73 | 0,00 | 1 813 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 38 286,90 | 1 | 38 810,83 |
| 150 | ул. Рейдовая, д.7 | 1959 | 670,20 | 1 886 465,56 | 0,00 | 1 809 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 38 201,40 | 1 | 38 724,16 |
| 151 | ул. Рейдовая, д.9 | 1959 | 667,50 | 2 357 749,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 283 517,50 | 0,00 | 1 | 25 365,00 | 1 | 48 867,27 |
| 152 | ул. Сандалова, д.15 | 1950 | 557,90 | 145 544,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 201,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 15 621,20 | 1 | 2 722,11 |
| 153 | ул. Сандалова, д.16 | 1947 | 917,40 | 239 330,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 167,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 25 687,20 | 1 | 4 476,18 |
| 154 | ул. Советская, д.10 | 1959 | 4 345,40 | 12 231 345,01 | 0,00 | 11 732 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 247 687,80 | 1 | 251 077,21 |
| 155 | ул. Советская, д.14 | 1957 | 2 574,70 | 7 247 214,07 | 0,00 | 6 951 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 146 757,90 | 1 | 148 766,17 |
| 156 | ул. Советская, д.16 | 1955 | 421,60 | 1 186 711,25 | 0,00 | 1 138 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 24 031,20 | 1 | 24 360,05 |
| 157 | ул. Советская, д.16а | 1953 | 409,80 | 1 153 496,84 | 0,00 | 1 106 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 23 358,60 | 1 | 23 678,24 |
| 158 | ул. Советская, д.20 | 1958 | 1 442,90 | 4 558 591,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 849 | 4 395 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 69 259,20 | 1 | 94 058,84 |
| 159 | ул. Ставропольская, д.2 | 1959 | 1 358,30 | 4 797 800,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 646 744,30 | 0,00 | 1 | 51 615,40 | 1 | 99 440,33 |
| 160 | ул. Ставропольская, д.7 | 1956 | 1 001,00 | 2 817 594,78 | 0,00 | 2 702 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 57 057,00 | 1 | 57 837,78 |
| 161 | ул. Студенческая, д.1/2 | 1973 | 4 849,00 | 3 868 187,92 | 3 564 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 227 903,00 | 1 | 76 269,92 |
| 162 | ул. Студенческая, д.10 | 1983 | 3 896,10 | 3 058 399,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 583 | 2 811 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 187 012,80 | 1 | 60 160,24 |
| 163 | ул. Студенческая, д.14 | 1975 | 3 758,90 | 6 515 196,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1198 | 6 202 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 180 427,20 | 1 | 132 723,78 |
| 164 | ул. Студенческая, д.18/2 | 1976 | 6 522,90 | 11 671 267,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2148 | 11 120 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 313 099,20 | 1 | 237 972,19 |
| 165 | ул. Тайбинцев, д.36 | 1995 | 7 271,50 | 9 928 528,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1945 | 9 378 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 349 032,00 | 1 | 200 706,11 |
| 166 | ул. Томская, д.10 | 1947 | 766,60 | 2 370 105,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 654 | 2 284 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 36 796,80 | 1 | 48 886,63 |
| 167 | ул. Томская, д.23 | 1965 | 3 872,50 | 6 441 332,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1183 | 6 124 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 185 880,00 | 1 | 131 061,97 |
| 168 | ул. Томская, д.6 | 1947 | 688,20 | 2 337 800,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 646 | 2 256 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 33 033,60 | 1 | 48 288,63 |
| 169 | ул. Томская, д.16 | 1956 | 683,10 | 544 928,68 | 502 078,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 105,70 | 1 | 10 744,48 |
| 170 | ул. Трудовая, д.20 | 1953 | 694,20 | 2 452 059,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 374 858,20 | 0,00 | 1 | 26 379,60 | 1 | 50 821,97 |
| 171 | ул. Трудовая, д.6 | 1971 | 1 133,00 | 903 826,96 | 832 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 53 251,00 | 1 | 17 820,96 |
| 172 | ул. Тульская, д.13 | 1964 | 947,50 | 2 949 628,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 814 | 2 843 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 45 480,00 | 1 | 60 846,66 |
| 173 | ул. Тульская, д.20 | 1968 | 3 870,30 | 10 894 043,03 | 0,00 | 10 449 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 220 607,10 | 1 | 223 625,93 |
| 174 | ул. Унжакова, д.15 | 1954 | 413,30 | 1 163 348,57 | 0,00 | 1 115 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 23 558,10 | 1 | 23 880,47 |
| 175 | ул. Унжакова, д.18 | 1959 | 1 000,20 | 2 427 514,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 450 | 2 329 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 48 009,60 | 1 | 49 854,51 |
| 176 | ул. Унжакова, д.6 | 1959 | 1 365,90 | 3 844 708,00 | 0,00 | 3 687 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 77 856,30 | 1 | 78 921,70 |
| 177 | ул. Ускатная, д.1 | 1954 | 949,80 | 247 783,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 554,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 26 594,40 | 1 | 4 634,26 |
| 178 | ул. Ускатная, д.2 | 1955 | 559,50 | 145 961,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 566,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 15 666,00 | 1 | 2 729,91 |
| 179 | ул. Ускатная, д.3 | 1957 | 1 324,60 | 345 560,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 008,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 37 088,80 | 1 | 6 462,99 |
| 180 | ул. Ускатная, д.4 | 1955 | 557,60 | 145 466,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 132,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 15 612,80 | 1 | 2 720,64 |
| 181 | ул. Ускатная, д.5 | 1955 | 944,00 | 246 269,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 232,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 26 432,00 | 1 | 4 605,96 |
| 182 | ул. Ускатная, д.6 | 1955 | 555,70 | 144 970,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 699,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 15 559,60 | 1 | 2 711,37 |
| 183 | ул. Ускатная, д.8 | 1955 | 922,90 | 240 765,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 421,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 25 841,20 | 1 | 4 503,01 |
| 184 | ул. Утренняя, д.5 | 1974 | 3 000,50 | 10 598 394,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 264 710,50 | 0,00 | 1 | 114 019,00 | 1 | 219 664,80 |
| 185 | ул. Утренняя, д.6/4 | 1984 | 3 576,50 | 6 475 736,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 936 | 6 171 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 171 672,00 | 1 | 132 080,46 |
| 186 | ул. Фадеева, д.12 | 1956 | 424,00 | 1 497 656,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 450 504,00 | 0,00 | 1 | 16 112,00 | 1 | 31 040,79 |
| 187 | ул. Фадеева, д.16 | 1956 | 428,00 | 1 511 785,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 464 188,00 | 0,00 | 1 | 16 264,00 | 1 | 31 333,62 |
| 188 | ул. Фадеева, д.4 | 1956 | 424,40 | 1 499 069,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 451 872,40 | 0,00 | 1 | 16 127,20 | 1 | 31 070,07 |
| 189 | ул. Фадеева, д.6 | 1956 | 416,80 | 1 472 224,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 425 872,80 | 0,00 | 1 | 15 838,40 | 1 | 30 513,68 |
| 190 | ул. Фадеева, д 6а | 1991 | 2 735,40 | 6 038 310,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 825 | 5 783 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 131 299,20 | 1 | 123 761,55 |
| 191 | ул. Фадеева, д.6б | 1995 | 4 620,40 | 9 036 521,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1667 | 8 630 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 221 779,20 | 1 | 184 683,26 |
| 192 | ул. Фадеева, д.8 | 1957 | 737,00 | 2 603 238,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 521 277,00 | 0,00 | 1 | 28 006,00 | 1 | 53 955,33 |
| 193 | ул. Фадеева, д.10а | 1982 | 3 094,50 | 4 650 160,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 914 | 4 407 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 148 536,00 | 1 | 94 316,39 |
| 194 | ул. Черноморская, д.17 | 1958 | 301,70 | 1 065 667,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 032 115,70 | 0,00 | 1 | 11 464,60 | 1 | 22 087,28 |
| 195 | ул. Черноморская, д.17/2 | 1972 | 4 846,30 | 3 866 034,05 | 3 562 030,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 227 776,10 | 1 | 76 227,45 |
| 196 | ул. Черноморская, д.23 | 1971 | 6 328,90 | 10 213 101,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1874 | 9 701 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 303 787,20 | 1 | 207 616,34 |
| 197 | ул Черняховского, д.2 | 1955 | 529,00 | 1 773 589,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 490 | 1 711 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 25 392,00 | 1 | 36 627,60 |
| 198 | ул. Чумова, д.42 | 1973 | 5 346,10 | 4 264 739,01 | 3 929 383,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 251 266,70 | 1 | 84 088,81 |

».